Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Липецкий филиал

КАФЕДРА МАТЕМИТИКИ И ИНФОРМАТИКИ.

Методы оптимальных решений

Контрольная работа.

Вариант 8

Липецк - 2013

Задание 1.

Методы сетевого планирования и управления.

Экономико-математические модели могут строиться не только в виде формул (аналитическое представление модели), но и в виде числовых примеров (численное представление), в виде таблиц (матричное) и в виде графов (сетевое представление).

Соответственно по этому принципу различают модели:

- Аналитические

- Матричные

- Сетевые

Модель сетевая (модель управления и планирования производством) — план выполнения некоторой совокупности взаимосвязанных операций (работ) заданный в специфической форме сети. Примером данной модели может служить сетевой график.

Сетевой график

Методы сетевого анализа и сетевого управления применимы для разработки новых продуктов и технологий как в традиционных отраслях, для которых типичны лишь пошаговые инновации, так и для новых, быстро развивающихся: сетевое сотрудничество является важным инструментом и при мобилизации ресурсов, и при более эффективном использовании существующих ресурсов.

Система сетевого планирования и управления (СПУ) — совокупность научно обоснованных положений организации и управления производством, основанной на моделировании процесса с помощью сетевого графика на базе применения теории графов, теории вероятностей и компьютерных технологий.

Система СПУ позволяет формировать календарный план реализации сложного комплекса работ, определять и мобилизовать резервы времени, предупреждать возможные срывы в ходе работ, осуществлять оперативную корректировку планов.

Преимущества СПУ весьма велики, поскольку система позволяет:

- сформировать календарный план реализации сложною бизнес-проекта;

- определить и мобилизовать резервы времени, материальных, финансовых, информационных, трудовых ресурсов;

- осуществить реализацию логистического принципа « точно в срок» с прогнозированием и предупреждением возможных срывов в ходе реализации проекта;

- производить оперативную реализацию бизнес-проекта;

- повышать эффективность менеджмента при четком распределении ответственности между руководителями разного уровня и исполнителями и необходимом делегировании полномочий.

Особенностью методов СПУ является не только моделирование всего комплекса работ, но и выявление тех участков, от которых в наибольшей степени зависит выполнение всего бизнес-проекта в установленные сроки. Этот метод учитывает все многообразие связей между отдельными работами, позволяет оценить влияние отклонения от плана па дальнейший ход работы и способствует оптимизации процесса управления всем ходом работ.

Основным элементом системы СПУ является сетевая модель, отображающая с любой степенью детализации план выполнения некоторого комплекса взаимосвязанных работ, заданного в специфической форме сети, наглядное изображение которой представляет собой сетевой график. Сетевым графиком называется наглядное изображение последовательности и взаимной логической связи всех работ, выполняемых в процессе разработки и получаемых при этом результатов, вплоть до достижения конечной цели. Различают системы СПУ с детерминированными и вероятностными моделями. Всем моделям свойственны общие принципы:

по каждому объекту составляются сетевые графики — условные экономико-математические модели, отражающие весь ход выполнения работ от начала до завершения;

сроки проведения работ по отдельным этапам определяются исходя из конечного срока;

при составлении сетевого графика используются следующие исходные материалы: задание на проектирование, проектно-конструкторская документация, проекты производства работ, действующие технологические процессы, графики поставок ресурсов, оборудования, документации.

Главными элементами сетевого графика являются понятия событие и работа. Термином «работа» обозначается совокупность приемов и действий, необходимых для выполнения конкретной задачи или достижения определенной цели. Работа выражает сложное понятие и подразделяется на работу-действие, работу-ожидание и зависимость (фиктивную работу).

Работа-действие — процесс, происходящий во времени, и требующий затрат ресурсов (материальных, информационных, финансовых, трудовых). Каждая работа-действие конкретна, определенна, имеет ответственного исполнителя. Она переводит одно событие в другое и на сетевом графике изображается сплошной линией со стрелкой. Примеры подобной работы: закупка материальных ресурсов, изготовление конечной продукции, испытание конструкции.

Работа-ожидание — процесс, происходящий во времени, но не требующий ресурсных затрат. Работа-ожидание переносит событие во времени и на сетевом графике также изображается сплошной линией со стрелкой. К таким работам относятся процесс сушки изделия естественным путем после покраски, твердение бетона при строительных работах.

Зависимость (фиктивная работа) показывает логическую связь между двумя или несколькими событиями; не требует ресурсных и временных затрат, но указывает на то, что возможность начала одной работы непосредственно зависит от результатов другой. Ее продолжительность принимается равной нулю и на сетевом графике она изображается пунктирной линией со стрелкой.

При построении сетевого графика необходимо соблюдать целый ряд общепринятых правил:

- только исходные события не имеют входящих стрелок, т.е. не должно быть событий (кроме исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа;

- только конечные события не имеют выходящих стрелок, т.е. не должно быть событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением завершающего;

- каждая работа должна иметь предшествующее и последующее события;

- не должно быть контуров и петель, соединяющих события с ними же самими, так как это означает, что условием начала некоторой работы является ее же окончание;

- любые два события должны быть непосредственно связаны не более чем одной работой. Нарушение этого условия приводит к появлению на сетевом графике параллельных работ, которые могут значительно отличаться по затрачиваемым ресурсам. Для устранения этого нарушения вводится фиктивное событие, фиктивная работа и одна из параллельных работ замыкается на это фиктивное событие.

Работа по оптимизации сетевого графика представляет собой процесс улучшения организации выполнения комплекса работ с учетом срока его выполнения. Оптимизация графика осуществляется с целью сокращения продолжительности критического пути, выравнивания коэффициентов напряженности работ, рационального использования имеющегося ресурсного потенциала. На сокращение продолжительности работ, лежащих на критическом пути, нацелен комплекс мероприятий, важнейшими из которых являются:

- перераспределение различных ресурсов — временных (использование резервов времени, некритических путей), материальных, трудовых, финансовых (перераспределение части сырья и материалов, мощностей и оборудования, исполнителей, денежных средств) с некритических путей на работы критического пути;

- снижение трудоемкости работ критического пути за счет передачи части работ на другие пути, обладающие резервами времени;

- выполнение трудоемких работ критического пути параллельно;

- пересмотр и изменение состава работ и структуры всей сети.

Теоретически конечным результатом оптимизации сетевого графика является равенство любого полного пути длине нового критического пути и, следовательно, равная напряженность всех работ, чего практически не всегда удастся добиться.

Задание 2.

Имеется два вида корма (I и II), содержащих питательные вещества (витамины) S1, S2 и S3. Данные о содержании питательных веществ в 1 кг каждого вида корма и необходимом минимуме питательных веществ приведены в таблице.

| Питательное вещество (витамин) | Необходимый минимум питательных веществ | Число единиц питательных веществ в 1 кг корма |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| S1 | 9 | 3 | 1 |
| S2 | 8 | 1 | 2 |
| S3 | 12 | 1 | 6 |

Стоимость 1 кг кормов: вида I – 4 ден. ед., вида II – 6 ден. ед.

Составьте дневной рацион, имеющий минимальную стоимость. Постройте экономико-математическую модель задачи, дайте необходимые комментарии к ее элементам и получите решение графическим методом. Что произойдет, если решать задачу на максимум, и почему?

Решение:

Обозначим через Х1 и Х2 количество кг корма I и II вида. Тогда целевая функция будет иметь  вид:

4Х1 + 6Х2 → min

при следующих ограничениях:

3Х1 + Х2 ≥ 9  (ограничение по питательному веществу S1)

Х1 + 2Х1 ≥ 8  (ограничение по питательному веществу S1)

Х1 + 6Х2 ≥ 12 (ограничение по питательному веществу S1)

Х1,2 ≥ 0.  (условия неотрицательности переменных)

Строим  область допустимых решений.

Функциональные ограничения неравенства определяют область, являющуюся пересечением нижних полуплоскостей с граничными прямыми:

I  3Х1 + Х2 = 9, проходящей через точки (3; 0) и (0;9)

II Х1 + 2Х1 = 8, проходящей через точки (8; 0) и (0;4)

III  Х1 + 6Х2 = 12, проходящей через точки (12; 0) и (0;2)

Представим ОДР на рисунке:

Рис.1. График ОДР

При помощи пакета MS Excel с использованием инструмента поиск решений находим значение целевой функции:

Рис.2. Значение целевой функции

Значение целевой функции в точке А (2; 3) равно: min (X)=2*4+3*6=26.

Вывод: В дневной рацион должно входить 2 кг корма I вида и 3 кг корма II вида. С таким дневным рационом связаны затраты в 26 ден. ед. Задача на максимум не разрешима, т.к. не существует конечного максимума на неограниченном множестве допустимых решений (вследствие неограниченности целевой функции на ОДР.).

Ответ: Минимальная стоимость дневного рациона при соблюдении необходимого вида питательных веществ будет равна 26 ден. ед., если в него войдет 2 кг корма I и 3 кг корма II.

Задание 3.

Крупная юридическая фирма использует ежедневно в среднем 30 упаковок бумаги. Фирма работает 260 дней в году. Годовая стоимость хранения бумаги оценивается в 20 руб. за упаковку. Затраты на оформление и получение заказа составляют 120 руб. Доставка бумаги осуществляется в течение одного дня. В настоящее время менеджер офиса использует объем заказа в 200 упаковок.

Определите:

а) объем заказа, который обеспечит минимальные расходы;

б) период поставок;

в) точку заказа;

г) затраты на управление запасами за год.

Порекомендуете ли вы менеджеру использовать оптимальный объем заказа вместо 200 упаковок?

Решение:

Оптимальный размер заказа (Н=Th – удельные издержки хранения за период, h – в единицу времени)

qопт=2λsН=2*7800*12020 =305.

Число заказов в течение года N=7800305=25.

Поскольку среднесуточный спрос равен 7800/260=30, точка восстановления запаса (уровень запасов, при котором делается новый заказ) составит 30*1=30.

Минимальные издержки заказа и хранения

Фmin=2sλH=2*120*7800*20=6119.

Задание 4.

В бухгалтерии организации в определенные дни непосредственно с сотрудниками работают два бухгалтера. Если сотрудник заходит в бухгалтерию для оформления документов (доверенностей, авансовых отчетов и пр.) в тот момент, когда оба бухгалтера заняты обслуживанием ранее обратившихся коллег, то он уходит из бухгалтерии, не ожидая обслуживания. Статистический анализ показал, что среднее число сотрудников, обращающихся в бухгалтерию в течение часа, равно , а среднее время, которое затрачивает бухгалтер на оформление документа, – Тср мин (значения   и  Тср по вариантам приведены в таблице)

Оценить основные характеристики работы данной бухгалтерии как СМО с отказами (указание руководства не допускать непроизводительных потерь рабочего времени!). Сколько бухгалтеров должно работать в бухгалтерии в отведенные дни с сотрудниками, чтобы вероятность обслуживания сотрудников была выше 85%?

| № варианта, задачи | Параметр | Параметр Тср=1/μ |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | 8 | 10 |

Решение:

- Рассчитаем вероятность отказа в обслуживании по формуле:

Ротк=Рn=Р0 ⍺nn!,

P0=1+⍺+⍺22!+…+⍺nn!-1;

⍺=λµ - нагрузка на систем.

- Расчет нагрузки на систему (рис.6);

Рис.3. Расчет нагрузки на систему.

- Расчет вероятности Р0  ячейке С5 без степени -1, для 1 числа канала (рис.7);

Рис.4. Расчет вероятности.

Рассчитаем вероятность Р0 для остальных каналов меняя в формуле 1 на ячейку С5, и скопируем для ячеек С6-С14 (рис.8)

- Рассчитаем вероятность Р0 в ячейке D5 ставя ячейку С5 в степень -1, и скопируем формулу в ячейки D6-D14 (рис.9);

- Рассчитаем вероятность Ротк в ячейке Е5, и скопируем формулу в ячейки Е6-Е14 (рис.10).

Рис.5. Расчет вероятности Р0.

Рис.6. Расчет вероятности Р0.

Рис.7. Расчет вероятности отказа в обслуживании.

- Относительная пропускная способность В, т.е. вероятность того, что заявка будет обслужена (рис.11),

В=1-Ротк=1-Р0 ⍺nn!.

Рис.11. Расчет вероятности обслуживания заявки.

- Абсолютная пропускная способность А получим, умножая интенсивность потока заявок 𝜆 на В (рис.12):

А=λВ=λ1-Р0⍺nn!.

Рис.8. Расчет абсолютной пропускной способности.

- Среднее число занятых каналов (рис.13);

М=Аµ=⍺1-Р0⍺nn.

Рис.13. Расчет среднего числа занятых каналов.

Рис.9. График вероятности отказа в обслуживании.

Рис.10.Расчет характеристик системы массового обслуживания.

Из графика на рис. 14 видно, что минимальное число каналов обслуживания, при котором вероятность обслуживания работника будет выше 85%, равно n=5.

Задание 5.

Статистический анализ показал, что случайная величина Х (длительность обслуживания клиента в парикмахерской) следует показательному закону распределения с параметром , а число клиентов, поступающих в единицу времени (случайная величина Y), – закону Пуассона с параметром . Значения параметров   и   по вариантам приведены в таблице.

| № варианта, задачи | Параметр | Параметр μ |
| --- | --- | --- |
| 5.8 | 2,3 | 1,0 |

Организуйте датчики псевдослучайных чисел для целей статистического моделирования (использования метода Монте-Карло). Получите средствами MS Excel 15 реализаций случайной величины Х и 15 реализаций случайной величины Y.

Решение:

Решение:

Для получение случайных чисел с показательным законом распределения использовано соотношение х1=-1λlnРi.

1.Получим случайные числа от 0 до 1 в ячейках $С$3:$Q$Q. При использовании  функции =СЛЧИС() (рис.11).

Рис.11. Случайные данные.

2.Расчитаем время между очередными поступлениями в ячейках $C$4:$Q$4. Для их получения используем следующие функцию (рис.12).

Рис.12. Расчет времени между поступлениями.

3.Расчитаем время обслуживания округленное (в строках 7 и 9) с помощью формулы (рис.13 и рис.14).

Рис.13. Расчет времени обслуживании по работнику 1.

Рис.14. Расчет времени обслуживания по работнику 2.

4.Расчитаем время окончания обслуживания работника 1 строчку 6 складываем со строкой 7 (рис.14) и работника 2 строку 6 складываем со строкой 9 (рис.16).

Рис.15. Расчет окончания обслуживания первого работника.

Рис.16. Расчет окончания обслуживания второго работника.

5.Далее последовательно сравниваются время окончания обслуживания каналами (строки 8 и 10) и время поступления требований (строка 6); соответственно, в счетчике отказов (строка 11) фиксируется 0 (требование принято к обслуживанию) или 1 (требование отказано в обслуживании) (рис.17).

Рис.17. Табличное представление имитации.

В соответствии со счетчиком отказов (в ячейках $C$11:$Q$11) зафиксировано 7 отказов, т.е. статистическая оценка вероятности отказав данной системы массового обслуживания при N=15 равна (7/15) = 0,46.