ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

Заочный финансово-кредитный факультет

Кафедра финансов и кредита

Специальность «Финансы и кредит»

Специализация «Финансовый менеджмент»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант№2

По дисциплине «Инвестиции»

Студент ___________________

Группа                                                                    Номер личного дела

Преподаватель

БАРНАУЛ 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАДАЧА №1………………………………………………………………………3

ЗАДАЧА №5……………………………………………………………………10

ЗАДАЧА №13……………………………………………………………………18

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………………23

ЗАДАЧА №1

Предприятие «Ф» рассматривает возможность замены своего оборудования, которое было приобретено за 150 тыс.руб. и введено в эксплуатацию 4 года назад. Техническое состояние имеющегося оборудования позволяет его эксплуатировать еще в течение 4-х лет, после чего оно будет списано, а выпуск производимой на нем продукции прекращен. В настоящее время имеющееся оборудование может быть продано по чистой балансовой стоимости на конец 4-го года.

Современное оборудование того же типа с нормативным сроком эксплуатации 8 лет доступно по цене 250 тыс.руб. Его внедрение позволит сократить ежегодные переменные затраты на 40 тыс.руб., а постоянные на

15 тыс.руб.. Эксперты полагают, что в связи с прекращением проекта через 4 года новое оборудование может быть продано по цене 150 тыс.руб.

Стоимость капитала для предприятия составляет 15%, ставка налога на прибыль 20%. На предприятии используется линейный метод начисления амортизации.

- Разработайте план движения денежных потоков и осуществите оценку экономической эффективности проекта.

Определим основные элементы денежного потока по операционной деятельности. По условию задачи срок эксплуатации оборудования составляет 4 года. Ежегодное сокращение переменных затрат на 40 тыс.руб., а постоянных на 15 тыс.руб.

Прежде чем рассчитать прибыль до и после налогообложения, необходимо определить ежегодные амортизационные отчисления (А). на предприятии «Ф» используется линейный метод начисления амортизации.

Рассчитаем амортизационные отчисления, используя линейный метод начисления амортизации:

- для нового оборудования: 250 000 / 8 = 31 250;

- для старого оборудования: 150 000 / 8 = 18 750.

Чтобы рассчитать денежный поток по операционной деятельности, необходимо сложить прибыль после налогообложения и амортизационные отчисления.

Свободный денежный поток рассчитывается как сумма денежного потока по операционной и инвестиционной деятельности (CFO + CFI).

Сумма дисконтированного свободного денежного потока представляет собой NPV – чистую приведенную стоимость.

IRR – внутренняя норма доходности рассчитывается посредством MS Excel, с помощью функции ВСД (значения NPV).

PI – индекс рентабельности рассчитывается, как сумма NPV, деленное на модуль затрат.

Соответствующие расчеты представим в таблице  1.

Таблица 1

План движения денежных потоков по инвестиционному проекту

| Показатели | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Операционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. Переменные затраты | - | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |
| 2. Постоянные затраты | - | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 |
| 3. Амортизация (31250 - 18750) | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| 4. Прибыль до налогообложения (0-п.1-п.2-п.3) | - | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 |
| 5. Прибыль после налогообложения (п.4*(1-0,2)) | - | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
| 6. Амортизация | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| 7. Денежный поток по операционной деятельности(CFO) (п.5+п.6) | 0 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 |
| 2. Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 8. Продажа ОС ст. | 75000 |  |  |  |  |
| 9. Приобретение ОС нов. | -250000 |  |  |  |  |
| 10. Ликвидация ОС нов. |  |  |  |  | 150000 |
| 11. Денежный поток по инвестиционной деятельности (CFI) (п.8+п.9+п.10) | -175000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 12. Свободный денежный поток (FCF) (п. 7+п.11) | -175000 | 46500 | 46500 | 46500 | 196500 |

После составления плана движения денежных средств по проекту перейдем к оценке экономической эффективности данного проекта. Для этого применяется ряд показателей.

1. Чистая приведенная стоимость (NPV):

NPV=t=0nFCFt1+rt

Расчеты произведены в среде MS Excel и представлены в таблице 2.

Таблица 2

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта

| Показатели | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
| NPV | -175000 | 40434,78 | 35160,68 | 30574,50 | 112349,51 | 43519,48 |

Если показатель чистой приведенной стоимости имеет положительный знак NPV > 0, то проект принимается к реализации. NPV является мерой добавочной или вновь созданной стоимости проекта, которую фирма получит в случае его успешной реализации. Отрицательная величина NPV < 0 показывает, что проект является убыточным. При NPV = 0, проект окупает только производственные затраты, не принося дохода [2,c.159].  В данном случае NPV = 43 519,48 – следовательно, проект является прибыльным и его следует принять.

2. Внутренняя норма доходности (IRR):

NPV=t=0nCIFt1+IRRt-t=0nCOFt1+IRRt=0

IRR – внутренняя норма доходности – критерий эффективности инвестиций. Чем выше величина IRR, тем больше экономическая эффективность инвестиций. Если IRR > r, где r – стоимость капитала, проект обеспечивает положительную NPV и чистую доходность, равную IRR – r. Если IRR  < r, затраты превышают доходы, проект  убыточный [2, c.162].

Расчет IRR решаем в среде MS Excel с помощью функции ВСД:

Из расчетов получилось что IRR=24% > r = 10%, следовательно проект следует принять.

3. Индекс рентабельности (PI):

PI=t=0nCFIt(1+r)tt=0nCFOt(1+r)t

Показывает, сколько единиц приведенной величины денежных поступлений проекта приходится на единицу предполагаемых выплат. Если величина критерия PI > 1, то денежные поступления от проекта превышают необходимые затраты, обеспечивая тем самым наличие положительной величины NPV. При PI = 1, NPV = 0 и инвестиции не приносят дохода. В случае если PI < 1, проект не покрывает связанных с ним издержек и его следует отклонить [2, c.168].

Расчет PI представлен в таблице 3.

Таблица 3

Индекс рентабельности

| Показатель | Период |  |  |  |  | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| CFI/(1+r)^t | 175000 | 0 | 0 | 0 | 85762,99 | 260762,99 |
| CFO/(1+r)^t | 0 | 40434,78 | 35160,68 | 30574,50 | 26586,53 | 132756,49 |

Величина критерия PI = 260 762,99 / 132 756,49  = 1,96 > 1, то денежные поступления от проекта превышают необходимые затраты, обеспечивая тем самым наличие положительной величины NPV. Следовательно, проект принимается.

2. Как изменится эффективность проекта, если использовать ускоренный метод начисления амортизации (метод суммы лет)? Подкрепите свои выводы соответствующими расчетами.

Разработаем план движения денежных потоков, и осуществим оценку экономической эффективности проекта при ускоренном методе начисления амортизации (метод суммы лет).

Так как оборудование используется 4 года, то сумма годичных чисел равна 4 + 3 + 2 + 1 = 10. Поэтому в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й годы сумма амортизационных отчислений равна 4/10, 3/10, 2/10 и 1/10 от первоначальной стоимости (250 000-150 000=100 000 тыс.руб.).

Рассчитаем амортизационные отчисления за каждый год:

1) 4/10*100% = 40% от 100 000 тыс.руб. (100 000 – 40% = 60 000 тыс.руб.).; 100 000 – 60 000 = 40 000 тыс.руб.

2) 3/10*100% = 30% от  100 000 тыс.руб. (30 000 тыс.руб.);

3) 2/10*100% = 20% от 100 000 тыс.руб. (20 000 тыс.руб.);

4) 1/10*100% = 10% от 100 000 тыс.руб. (10 000 тыс.руб.)

| Таблица 4. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План движения денежных потоков по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |
| Показатели | Период |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Операционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. Переменные затраты | - | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |
| 2. Постоянные затраты | - | -15000 | -15000 | -15000 | -15000 |
| 3. Амортизация | - | 40000 | 30000 | 20000 | 10000 |
| 4. Прибыль до налогообложения (0-п.1-п.2-п.3) | - | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 |

| 5. Прибыль после налогообложения (п.4*(1-0,2)) | - | 12000 | 20000 | 28000 | 36000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Амортизация | - | 40000 | 30000 | 20000 | 10000 |
| 7. Денежный поток по операционной деятельности(CFO) (п.5+п.6) | 0 | 52000 | 50000 | 48000 | 46000 |
| II. Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 8. Продажа ОС ст. | 75000 |  |  |  |  |
| 9. Приобретение ОС нов. | -250000 |  |  |  |  |
| 10. Ликвидация ОС нов. |  |  |  |  | 150000 |
| 11. Денежный поток по инвестиционной деятельности (CFI) (п.8+п.9+п.10) | -175000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 12. Свободный денежный поток (FCF) (п. 7+п.11) | -175000 | 52000 | 50000 | 48000 | 196000 |

Перейдем  к оценке экономической эффективности данного проекта. Для этого применяется ряд показателей.

| Таблица 5. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Период |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
| NPV | -175000 | 45217,39 | 37807,18 | 31560,78 | 112063,64 | 51648,99 |

NPV =51648,99 > 0, а значит, что проект можно принять к реализации, делая вывод по данному критерию эффективности.

Расчет IRR производим в MS Excel с помощью функции ВСД:

IRR=26% > r=10%, следовательно проект следует принять.

Расчет PI представлен в таблице 6.

Таблица 6

Индекс рентабельности

| Показатель | Период |  |  |  |  | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| CFI/(1+r)^t | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 85 762,99 | 260 762,99 |
| CFO/(1+r)^t | 0 | 45 217,39 | 37 807,18 | 31 560,78 | 26 300,65 | 140 886,00 |

Величина критерия PI = 260 762,99 / 140886,00  = 1,85 > 1, то денежные поступления от проекта превышают необходимые затраты, обеспечивая тем самым наличие положительной величины NPV.  Проект принимается.

| Таблица 7. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сравнительная таблица |  |  |
| Показатель | Метод начисления амортизации |  |
|  | линейный | ускоренный |
| NPV | 43519,48 | 51648,99 |
| IRR | 24% | 26% |
| PI | 1,96 | 1,85 |

Ускоренный метод амортизации позволяет получить больший экономический эффект реализации проекта.

ЗАДАЧА №5

Истратив 390 тыс. руб. на разработку новой технологии, предприятие «У» должно решить, запускать ли ее в производство. Необходимые для запуска инвестиции оценены в 630 тыс. руб. Ожидается, что жизненный цикл проекта составит 13 лет, в то же время оборудование должно амортизироваться в течение 16 лет по линейному методу. К концу 13-го года оборудование может быть продано по остаточной балансовой стоимости.

В течение первого года осуществления проекта потребуется дополнительный оборотный капитал в сумме 160 тыс. руб., из которой 125 тыс. руб. восстановятся к концу 13-го года. В течение первого года необходимо будет израсходовать на продвижение продукта 110 тыс. руб.

Полученные прогнозы говорят о том, что выручка от реализации продукта в первые три года составит 300 тыс. руб. ежегодно; с 4-го по 8-й год – 330 тыс. руб.; с 9-го по 13-ый год – 240 тыс. руб. Ежегодно переменные и постоянные затраты определены в 80 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно.

Ставка налога на прибыль равна 20%, средняя стоимость капитала определена равной 12%.

1. Разработайте план движения денежных потоков и осуществите оценку экономической эффективности проекта.

Прежде чем разработать план движения денежных потоков, необходимо определить основные элементы денежного потока по операционной и инвестиционной деятельности.

Исходные данные и план денежных потоков представлены в таблице 8.

Таблица 8

План движения денежных потоков по инвестиционной деятельности

| Показатели | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Операционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выручка от реализации |  | 300000 | 300000 | 300000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
| 2. Переменные затраты | ─ | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 |
| 3. Постоянные затраты | ─ | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 |
| 4. Амортизация (630000/16) | ─ | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 |
| 5. Прибыль до налогообложения (п.1-п.2-п.3-п.4) | ─ | 150625 | 150625 | 150625 | 180625 | 180625 | 180625 | 180625 | 180625 | 90625 | 90625 | 90625 | 90625 | 90625 |
| 6. Прибыль после налогообложения (п.5*(1-0,2)) | ─ | 120500 | 120500 | 120500 | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 144500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 |
| 7. Амортизация | ─ | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 |
| 8. Денежный поток по операционной деятельности(CFO) (п.6+п.7) | 0 | 159875 | 159875 | 159875 | 183875 | 183875 | 183875 | 183875 | 183875 | 111875 | 111875 | 111875 | 111875 | 111875 |
| II. Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Разработка | -390000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Оборудование | -630000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118125 |
| 11. Оборотный капитал | -160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |
| 12. Продвижение продукта | -110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Денежный поток по инвестиционной деятельности (CFI) (п.9+п.10+п.11+п.12) | -1290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243125 |
| 14. Свободный денежный поток (FCF) (п. 8+п.13) | -1290000 | 159875 | 159875 | 159875 | 183875 | 183875 | 183875 | 183875 | 183875 | 111875 | 111875 | 111875 | 111875 | 355000 |

Перейдем  к оценке экономической эффективности данного проекта.

Чистая приведенная стоимость (NPV):

NPV=t=0nFCFt1+rt

Расчеты произведены в среде MS Excel и представлены в таблице 9.

Таблица 9

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта по чистой инвестиционной стоимости

| Показатели | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NPV | -900000 | 142745,54 | 127451,37 | 113795,87 | 116855,89 | 104335,61 | 93156,797 | 83175,712 | 74264,029 | 40343,247 | 36020,756 | 32161,389 | 28715,526 | 81356,837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого NPV = |  | 174378,57 |

NPV =174 378,57  > 0, а значит, что проект можно принять к реализации.

Расчет IRR производим в MS Excel с помощью функции ВСД:

IRR=16%  >  r=12%, следовательно проект следует принять.

Расчет PI представлен в таблице 10

Таблица 10

Индекс рентабельности

| Показатель | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CFI*к.диск. | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55717,975 |
| CFO*к.диск | 0 | 142745,54 | 127451,37 | 113795,87 | 116855,89 | 104335,61 | 93156,797 | 83175,712 | 74264,029 | 40343,247 | 36020,756 | 32161,389 | 28715,526 | 25638,863 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого PI = |  | 2,173184 |

Величина критерия PI = 1,85 > 1, проект покрывает все связанные с ним издержки, его следует принять.

2. Разработаем план движения денежных потоков и осуществим оценку экономической эффективности проекта, если при прочих равных условиях выручка от проекта будет поступать равномерно в сумме 245 тыс. руб., а стоимость капитала увеличится до 15%.

В связи с изменениями, данные плана движения денежного потока представим в таблице 11.

Таблица 11

План движения денежных потоков по инвестиционному проекту

| Показатели | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Операционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выручка от реализации | - | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 |
| 2. Переменные затраты | - | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 | -80000 |
| 3. Постоянные затраты | - | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 |
| 4. Амортизация (630000/16) | - | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 |
| 5. Прибыль до налогообложения (п.1-п.2-п.3-п.4) | - | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 |
| 6. Прибыль после налогообложения (п.5*(1-0,2)) | - | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 |

Продолжение таблицы 11

| 7. Амортизация |  | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 | 39375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Денежный поток по операционной деятельности(CFO) (п.6+п.7) | 0 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 |

| II. Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Оборудование | -630000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118125 |
| 10. Оборотный капитал | -160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |
| 11. Продвижение продукта | -110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Денежный поток по инвестиционной деятельности (CFI) (п.9+п.10+п.11) | -900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243125 |
| 13. Свободный денежный поток (FCF) (п. 8+п.12) | -900000 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 115875 | 359000 |

Расчеты проводятся аналогично.

Таблица 12

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта по чистой инвестиционной стоимости

| Показатели | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NPV | -900000 | 100760,87 | 87618,147 | 76189,693 | 66251,907 | 57610,354 | 50095,96 | 43561,705 | 37879,743 | 32938,907 | 28642,528 | 24906,546 | 21657,866 | 58347,536 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого NPV = |  | -213538,24 |

NPV = -213 538,24 < 0, таким образом, следует сделать вывод о том, что проект не следует принимать.

Расчет IRR производим в MS Excel с помощью функции ВСД:

IRR=10%  <  r=15%, следовательно, проект не следует принимать.

Расчет PI представлен в таблице 13.

Таблица 13

Индекс рентабельности

PI = 939 514,61 / 646 947,15 = 1,45

PI = 1,45  > 1, проект покрывает все связанные с ним издержки, его следует принять.

Сравнительная характеристика проектов представлена в таблице 14.

Таблица 14.

| Показатель | Проект |  |
| --- | --- | --- |
|  | выручка изменяется, стоим-ть кап-ла 12% | выручка постоянна, стоим-ть кап-ла 15% |
| NPV | 174378,6 | -213538,24 |
| IRR | 16% | 10% |
| PI | 2,17 | 1,45 |

ЗАДАЧА №13

Инвестиционная компания «У» обратилась к вам с просьбой провести оценку риска проекта со следующими сценариями развития.

| Показатель | Сценарий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наихудший Р=0,2 | Наилучший Р=0,2 | Вероятный Р=0,6 |
| Объем выпуска (Q), руб. | 16 000 | 20 000 | 32 000 |
| Цена за штуку (Р), руб. | 1600 | 2000 | 2200 |
| Переменные затраты (V), руб. | 1500 | 1000 | 1200 |
| Норма дисконта (r), руб. | 12 | 8 | 12 |
| Срок проекта (n), лет | 4 | 4 | 4 |

Остальные недостающие данные возьмите из задачи 11.

1. Определите критерии NPV, IRR, PI для каждого сценария и их ожидаемые значения.

Определим критерии NPV, IRR, PI для каждого сценария и их ожидаемые значения. Воспользуемся данными приведенными в условии задачи 13, недостающие данные берем из задачи 12.

Таблица 15

План движения денежных потоков по наихудшему сценарию развития (наихудший р=0,2)

| Показатели | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Операционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. Объем выпуска | ─ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 2. Цена за единицу | ─ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 3. Выручка от реализации (п.1*п.2) | ─ | 25600000 | 25600000 | 25600000 | 25600000 |
| 4.Переменные затраты (п. 1*1500) | ─ | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 |
| 5. Постоянные затраты | ─ | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 |
| 6. Амортизация | ─ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

Продолжение таблицы 15

| 7. Денежный поток по операционной деятельности(CFO) (п.5+п.6) | 0 | 1275600 | 1275600 | 1275600 | 1275600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 8.Начальные инвестиции | -30000 |  |  |  |  |
| 9. Остаточная стоимость |  |  |  |  | 6200 |
| 10. Денежный поток по инвестиционной деятельности (CFI) (п.8+п.9) | -30000 | 0 | 0 | 0 | 6200 |
| 11. Свободный денежный поток (FCF) (п.7+п.10) | -30000 | 1275600 | 1275600 | 1275600 | 1281800 |
| Коэффициент дисконтирования (12%) | 1 | 0,89 | 0,80 | 0,71 | 0,64 |
| NPV | -30000,00 | 1138928,57 | 1016900,51 | 907946,88 | 814607,07 |
| NPV | 3848383,04 |  |  |  |  |
| IRR | 4252% |  |  |  |  |
| PI | 0,01 |  |  |  |  |

Норма дисконта в случае наихудшего сценария развития равна 12%. По заданным условиям рассчитываем критерии NPV, IRR, PI аналогичным способом, применяемым в предыдущих задачах.

Составим план движения денежных потоков по наилучшему сценарию развития и определим критерии NPV, IRR, PI.

Таблица 16

План движения денежных потоков по наилучшему сценарию развития (наилучший р=0,2)

| Показатели | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Операционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. Объем выпуска | ─ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 2. Цена за единицу | ─ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3. Выручка от реализации (п.1*п.2) | ─ | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |
| 4.Переменные затраты (п. 1*1000) | ─ | -20000000 | -20000000 | -20000000 | -20000000 |
| 5. Постоянные затраты | ─ | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 |

Продолжение страницы 16

| 6. Амортизация | ─ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Прибыль до налогообложения (п.3-п.4-п.5-п.6) | ─ | 19992000 | 19992000 | 19992000 | 19992000 |
| 5. Прибыль после налогообложения (п.4*(1-0,2)) | ─ | 15993600 | 15993600 | 15993600 | 15993600 |
| 6. Амортизация | ─ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 7. Денежный поток по операционной деятельности(CFO) (п.5+п.6) | 0 | 15995600 | 15995600 | 15995600 | 15995600 |
| II. Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 8.Начальные инвестиции | -30000 |  |  |  |  |
| 9. Остаточная стоимость |  |  |  |  | 6200 |
| 10. Денежный поток по инвестиционной деятельности (CFI) (п.8+п.9) | -30000 | 0 | 0 | 0 | 6200 |
| 11. Свободный денежный поток (FCF) (п.7+п.10) | -30000 | 15995600 | 15995600 | 15995600 | 16001800 |
| Коэффициент дисконтирования (8%) | 1 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 0,74 |
| NPV | -30000,00 | 14810740,74 | 13713648,83 | 12697822,99 | 11761800,70 |
| NPV | 52954013,27 |  |  |  |  |
| IRR | 53319% |  |  |  |  |
| PI | 0,0007 |  |  |  |  |

Составим план движения денежных потоков по наиболее вероятному сценарию развития и определим критерии NPV, IRR, PI.

Таблица 17

План движения денежных потоков по наиболее вероятному сценарию развития (вероятный р=0,2)

| Показатели | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Операционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. Объем выпуска | ─ | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 2. Цена за единицу | ─ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 3. Выручка от реализации (п.1*п.2) | ─ | 70400000 | 70400000 | 70400000 | 70400000 |

Продолжение таблицы 17

| 4.Переменные затраты (п. 1*1200) | ─ | -38400000 | -38400000 | -38400000 | -38400000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Постоянные затраты | ─ | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 |
| 6. Амортизация | ─ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4. Прибыль до налогообложения (п.3-п.4-п.5-п.6) | ─ | 31992000 | 31992000 | 31992000 | 31992000 |
| 5. Прибыль после налогообложения (п.4*(1-0,2)) | ─ | 25593600 | 25593600 | 25593600 | 25593600 |
| 6. Амортизация | ─ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 7. Денежный поток по операционной деятельности(CFO) (п.5+п.6) | 0 | 25595600 | 25595600 | 25595600 | 25595600 |
| II. Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |
| 8.Начальные инвестиции | -30000 |  |  |  |  |
| 9. Остаточная стоимость |  |  |  |  | 6200 |
| 10. Денежный поток по инвестиционной деятельности (CFI) (п.8+п.9) | -30000 | 0 | 0 | 0 | 6200 |
| 11. Свободный денежный поток (FCF) (п.7+п.10) | -30000 | 25595600 | 25595600 | 25595600 | 25601800 |
| Коэффициент дисконтирования (12%) | 1 | 0,89 | 0,80 | 0,71 | 0,64 |
| NPV | -30000,00 | 22853214,29 | 20404655,61 | 18218442,51 | 16270406,74 |
| NPV | 77716719,15 |  |  |  |  |
| IRR | 85319% |  |  |  |  |
| PI | 0,0004 |  |  |  |  |

2. Исходя из предположения о нормальном распределении значений критерия NPV определим вероятность того, что значение NPV будет:

а) не ниже среднего:

P(NPV≥NPVож) = 0,2;

б) больше чем среднее плюс одно стандартное отклонение:

P(NPV> NPVож + σ) = 0,2;

в) отрицательное:

P(NPV<0) = 0.

3. Оценим риск проекта.

Таблица 18

Оценка риска проекта

| Сценарий | Наихудший вариант | Наилучший вариант | Вероятный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV | 3848383,04 | 52954013,3 | 77716719,1 |
| Вероятность (p) | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Ожидаемый NPV (NPVож)=∑NPVi*Рi= | 57 990 510,75 |  |  |
| Среднее квадратическое отклонение σ = (∑(NPVi -NPVож)*Рi)1/2= | 11 835 725,04 |  |  |
| Вариация = σ/NPVож= | 0,204 |  |  |

Риск проекта не высок (диапазон колебаний доходности в пределах одного стандартного отклонения  составляет 0, 204).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Инвестиции. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоятельно работы студентов Vкурса специальности «Финансы и кредит» (первое и второе высшее образование). – М.: ВЗФЭИ, 2009.

- Лукасевич И.Я. Инвестиции: Учебник. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 413с.

«_16__»____мая__________2013г.       _______/___________________/