Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финуниверситет)

Тульский филиал Финуниверситета

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА

по  дисциплине  «Методы оптимальных решений»

вариант № 8

Выполнил:

Тула 2013г.

Оглавление

Задание 1	3

Задание 2	10

Задание 3.	16

Задание 4	18

Задание 5	22

Список использованной литературы:	25

# Задание 1

Методы сетевого планирования и управления

Экономико-математические модели могут строиться не только в виде формул (аналитическое представление модели), но и в виде числовых примеров (численное представление), в виде таблиц (матричное) и в виде графов (сетевое представление).

С целью повышения эффективности планирования необходима  система управления проектом.

Система управления проектами представляет собой организационно-технологический комплекс методических, технических, программных и информационных средств, направленный на поддержку и повышение эффективности процессов планирования и управления проектом.

Система управления проектами содержит набор функциональных средств, которые помогают менеджеру планировать работы, временные, ресурсные и стоимостные оценки выполнения комплекса работ, а затем в процессе выполнения отслеживать ход работ и корректировать план. Функциональные средства, реализующие взаимосвязанные методы, являются основой для информационных систем, которые моделируют комплекс работ и потребности в ресурсах. Эти методы используют оценки требуемых объемов работ и позволяют менеджеру регулировать выполнение работ по времени, стоимости, составу работ, качеству и организационной структуре исполнения.

Основные преимущества использования информационной системы для управления проектами включают:

- централизованное хранение информации по графику работ, ресурсам и стоимостям;

- возможности быстрого анализа влияния изменений в графике, ресурсном обеспечении и финансировании плана проекта;

- возможность распределенной поддержки и обновления данных в сетевом режиме;

- возможности автоматизированной генерации отчетов и графических диаграмм, разработки документации по проекту.

Процесс управления значительно облегчается, представить модель, отражающую план разработки, в котором фиксируется весь ход событий для достижения конечной цели при заданных условиях. Составленная модель должна быть адекватна моделируемой системе. Информационная модель проекта, разработанная на начальной стадии планирования, подвергается в дальнейшем переработке в процессе его реализации. Таким образом, базовые методики планирования используются на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Существует несколько способов формализованного представления выполняемой совокупности работ, применяемых для целей планирования и управления ими. Широкое распространение при построении моделей систем управления комплексом операций получили графические методы как наиболее универсальные и дающие обозримую информацию о ходе работ, к основным из которых относятся метод построения линейного графика Гантта и метод, основанный на использовании теории графов, - метод сетевого планирования и управления (СПУ).

Диаграмма Гантта, или циклограмма, - горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными по времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Линейный график Гантта

Получаемый график отличается статичностью и громоздкостью, по результатам отображения работ нельзя оперативно получать информацию о ресурсах, нельзя оперативно управлять, поэтому для целей планирования и управления он может быть применим при небольших объемах работ.

Сетевые модели свободны от недостатков линейных моделей, легко поддаются обработке на ЭВМ и позволяют более эффективно осуществлять планирование, координацию, контроль и управление процессом создания сложных систем.

Методика СПУ- развитая система планирования и управления, предусматривающая выявление и использование резервов времени и материальных ресурсов, дающая возможность прогнозирования и предупреждения возможных срывов в ходе выполнения программы. Она была разработана в конце 50-х годов в США, в 1956 г., М. Уолкером из фирмы "Дюпон" и Д. Келли из группы планирования капитального строительства фирмы "Ремингтон Рэнд". Они попытались использовать ЭВМ для составления планов-графиков крупных комплексов работ по модернизации заводов фирмы "Дюпон". В результате был создан рациональный и простой метод описания проекта с использованием ЭВМ, который первоначально был назван методом Уолкера - Келли, а позже получил название метода критического пути - МКП (или СРМ - Critical Path Method).

Параллельно и независимо в США был создан метод анализа и оценки программ - PERT (Program Evaluation and Review Technique). Данный метод был разработан корпорацией "Лок-хид" и консалтинговой фирмой "Буз, Аллен энд Гамильтон" для реализации проекта разработки ракетной системы "Поларис", объединявшего около 3800 основных подрядчиков и состоявшего из 60 тыс. операций.

Использование информационно-динамической модели особенного вида (сетевой модели комплекса операций) для логико-математического описания процесса создания системы и алгоритмизации расчетов параметров этого процесса (продолжительности, трудоемкости, стоимости).

Применение ЭВМ с целью обработки исходных и оперативных данных для расчета плановых показателей и получения необходимых аналитических и отчетных сводок.

Комплексы работ, для которых применяются методы СПУ, могут иметь одноцелевой или многоцелевой характер.

В основе системы СПУ лежит построение сетевой модели плана - сетевого графика, на котором в определенном порядке наглядно показаны все операции по созданию сначала промежуточных результатов проектирования с определенной степенью готовности и под конец - полное завершение разработки. При построении сетевого графика необходимо для каждой работы (операции) знать работы (операции), непосредственно предшествующие данной и следующие за ней. Сеть выражает, таким образом, соотношения порядка, существующие на множестве работ, характеризующихся временем выполнения, и событий, которые характеризуются временем начала и временем окончания (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Схема сетевого графика

На сетевых графиках события изображаются кружками с порядковыми номерами, действительные работы, ожидания - сплошными стрелками, фиктивные работы или зависимости -пунктирными линиями - стрелками. Стрелки указывают последовательность выполнения операций. Взаимосвязь кружков и стрелок является графическими символами сетевой модели, которые должны строиться по определенным правилам.

# Задание 2

2.8. Имеется два вида корма (I и II), содержащих питательные вещества (витамины) S1, S2 и S3. Данные о содержании питательных веществ в 1 кг каждого вида корма и необходимом минимуме питательных веществ приведены в таблице.

Стоимость 1 кг кормов: вида I – 4 ден. ед., вида II – 6 ден. ед.

Составьте дневной рацион, имеющий минимальную стоимость.

Постройте экономико-математическую модель задачи, дайте необходимые комментарии к ее элементам и получите решение графическим методом. Что произойдет, если решать задачу на максимум, и почему?

Решение

Экономико-математическая модель задачи

Переменные:   Пусть  xi – кол-во  кг корма  i-го вида, где i = 1,2.

Дневной рацион, обеспечивающая минимальные затраты описывается Целевой функцией:

f() = 4x1 + 6x2 → min.

Ограничения:

3x1 + x2  ≥ 9,

x1 + 2x2  ≥ 8,

x1 + 6x2  ≥ 12.

x1 ≥ 0

x2  ≥ 0

Первое ограничение (по 1-му виду ресурсов) имеет вид 3x1 + x2  ≥ 9. Найдем пересечение с осями координат. Прямая 3x1 + x2  = 9 проходит через точки (0; 9) и (3; 0). Второе ограничение (по 2-му виду ресурсов) имеет вид x1 + 2x2  ≥ 8. Прямая x1 + 2x2  = 8 проходит через точки (0; 4) и (8; 0). Третье ограничение имеет вид x1 + 6x2  ≥ 12. Прямая x1 + 6x2  = 12 проходит через точки (0;2) и (12;0).

В результате пересечения построенных четырех полуплоскостей получаем полуплоскость, которая и является областью допустимых решений (ОДР) задачи (см. рис. 2.1).

Для определения направления движения к оптимуму построим вектор-градиент ∇, координаты которого являются частными производными целевой функции:

Чтобы построить вектор-градиент необходимо соединить точку (4; 6) с началом координат. Затем постоим линию уровня 4x1 + 6x2 =a. Приравняем целевую функцию постоянной величине а. Меняя значение а, получим семейство параллельных прямых, каждая из которых является линией уровня целевой функции:

4x1 + 6x2  = 12     (x1 = 0, x2 =2;  x1 = 3, x2 =0);

Далее будем передвигать линию уровня до ее выхода из ОДР против направления градиента, поскольку речь идет о минимизации расходов.

В крайней угловой точке достигается минимум целевой функции. Для нахождения координат этой точки решаем систему  из двух  уравнений прямых, дающих в пересечении точку минимума:

3x1 + x2  = 9,

x1 + 2x2  = 8.

Получаем

, . При этих значениях

Рис. 2.1. Решение задачи графическим методом

Для минимального расхода в 26 ден. ед. необходимо произвести 2 единицы корма первого вида и 3 единицы второго вида.

Проверка

Для проверки правильности решения задачи воспользуемся MS Excel 2007.

1. Введем исходные данные. Оптимальные значения вектора  будут помещены в ячейках А2:В2 (рис. 2.2)

Рис. 2.2. Введены исходные данные

2. Введем зависимость для целевой функции. В ячейку С3 вводим формулу =СУММПРОИЗВ($A$2:$B$2;A3:B3)   (1).

3.Введем зависимости для ограничений.  Скопируем формулу  (1) в ячейки С4:С6. Результат на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Ввод зависимостей для ограничений

4. Запуск команды    Поиск решения. Данные → Поиск решения.

5. Оптимизировать целевую функцию. Устанавливаем целевую ячейку $C$3 равную максимальному значению (рис. 2.4)

6. Изменить ячейки переменных. В соответствующем поле вводим диапазон ячеек $A$2:$B$2 (рис. 2.4)

7. Ввести ограничения. Согласно условиям задачи имеется три ограничения со знаком ≥ (рис. 2.4)

Рис. 2.4. Введены все условия задачи

8. Сделать переменные без ограничений неотрицательными. В окне Поиск решения → кнопка Параметры → флажок Неотрицательные значения.

9. Найти решение. Кнопка Выполнить.

Результат выполнения задачи выглядит следующим образом:

Рис. 2.5. Решение найдено

Ответ: Необходимый рацион должен включать 2 единицы корма 1-го вида и 2 единицы корма 2-го вида с минимальными расходами в 26 ден. ед. При этом избыточным окажется 8 единиц витамина S3.

Если задачу решать на максимум, то результат будет соответствовать такому рациону, при котором ожидаются максимальные расходы. В этом случае команда Поиск решения выдаст результат:

Рис. 2.6. Решение найдено

Ответ: 2 ед. корма 1-го вида и 3 единицы корма 2-го вида.

# Задание 3.

Крупная юридическая фирма использует ежедневно в среднем 30 упаковок бумаги. Фирма работает 260 дней в году. Годовая стоимость хранения бумаги оценивается в 20 руб. за упаковку. Затраты на оформление и получение заказа составляют 120 руб. Доставка бумаги осуществляется в течение одного дня. В настоящее время менеджер офиса использует объем заказа в 200 упаковок.

Определите:

а) Объем заказа, который обеспечит минимальные расходы;

б) Период поставок;

в) Точку заказа;

г) Затраты на управление запасами за год.

Решение

Согласно условиям задачи, годовой спрос на продукцию λ = 30*260=7800 шт., расходы на доставку s = 120 руб., стоимость хранения единицы товара h = 20 руб./шт в год, период Т = 260 дней, срок доставки 1 день.

а) На основании имеющихся данных найдем оптимальный объем заказа qопт , который обеспечит минимальные расходы по формуле:

qопт =.

qопт = шт.

б) Период поставок, или длительность цикла заказа  τ  рассчитывается по формуле:

сут.

в) Для расчета точки заказа, т.е. уровня запасов, при котором делается новый заказ, необходимо знать среднесуточный спрос, т.е.  шт./сут. Точка заказа при этом будет равна произведению среднесуточного спроса на срок доставки заказа, равного 1 суткам:  30∙1 = 30 шт.

г) Затраты на управление запасами за год:

руб.

Ответ: а)  qопт = 19 шт;

б) τ ≈ 0,6 сут.

в) Точка заказа 30 шт.

г) Годовые расходы на хранение запасов 49400 руб.

# Задание 4

В бухгалтерии организации в определенные дни непосредственно с сотрудниками работают два бухгалтера. Если сотрудник заходит в бухгалтерию для оформления документов (доверенностей, авансовых отчетов и пр.) в тот момент, когда оба бухгалтера заняты обслуживанием ранее обратившихся коллег, то он уходит из бухгалтерии, не ожидая обслуживания. Статистический анализ показал,что среднее число сотрудников, обращающихся в бухгалтерию в течение часа, равно λ, а среднее время, которое затрачивает бухгалтер на оформление документа, - Тср мин.

λ = 8, Тср =10.

Оцените основные характеристики работы данной бухгалтерии как СМО с отказами (указание руководства не допускать непроизводственных потерь рабочего времени!). Определите, сколько бухгалтеров должно работать в бухгалтерии в отведенные дни с сотрудниками, чтобы вероятность обслуживания сотрудников была выше 85%.

Решение:

Данный вид задачи можно рассматривать как n-канальную модель СМО с отказами. Следует определить вероятность того, что заявка, пришедшая в момент времени t получит отказ Ротк, абсолютную (А) и относительную пропускную способность СМО (В), среднее число заявок, обслуживаемых одновременно (М).

- Вероятность отказа в обслуживании рассчитывается по формуле:

где

-  нагрузка на систему.

Среднее время, которое затрачивает бухгалтер на оформление документа, - Тср мин = 10, значит интенсивность потока обслуживания составляет

μ = 60 мин./10 мин. = 6.

- Относительная пропускная способность В:

В = 1 – Ротк.

- Абсолютная пропускная способность А:

А = λВ

- Среднее число занятых каналов М:

.

Произведем необходимые расчеты в MS Excel. Предположим наличие n=10 каналов обслуживания, и рассчитаем для каждого показатели вероятности Ро и вероятности отказа Ротк. Для упрощения расчетов введем столбец, в котором будут содержаться значения  для каждого n.

Для заполнения столбца  введем формулу в ячейку С7=(1+($C$4^B7)/ФАКТР(B7)). В ячейку С8 введем формулу =(C7+($C$4^B8)/ФАКТР(B8)) и скопируем ее в С9:С16.

Для заполнения столбца Ро введем в ячейку D7 формулу D7=C7^(-1) и скопируем ее в D8:D16.

Для заполнения столбца Ротк введем  в ячейку Е7 формулу Е7 =D7*($C$4^B7)/ФАКТР(B7) и скопируем ее в Е8:Е16.

Для заполнения столбца Робсл  введем в ячейку F7 формулу F7 =1-E7 и скопируем ее в F8:F16.

Результаты всех расчетов представлены на рис 4.1.

Рис. 4.1 - Результаты расчетов

В нашей задаче n=2, поэтому в дополнительной таблице «Расчет относительной (В) и абсолютной (А) пропускной способности; среднего числа занятых каналов М (n=2) представленной на рис. 4.1. вводится значение Ротк при n=2.

Для расчета В использована формула С21=1-B21. Для расчета А использована формула D21=C2*C21. Для расчета М использована формула Е21=D21/C3.

Таким образом, из двух бухгалтеров занято, в среднем 0,96, а из обращающихся в бухгалтерию сотрудников около 27,5% получают отказ.

Для анализа данных и принятия решения об оптимальном числе бухгалтеров, построим график, на котором будет отложены вероятности быть обслуженными и получить отказ. Воспользуемся Мастером Диаграм, выбрав для представления точечную диаграмму:

Рис. 4.2. Вероятности отказа заявки на обслуживание

Из рис. 4.2. видно, что вероятность принятия заявки на обслуживание свыше 85%, т.е. вероятность отказа менее 15% возможна при количестве бухгалтеров n=3. Т.о. во избежание потери рабочего времени необходимо выделить не менее 3 бухгелтеров для данного вида работы.

Ответ: Ротк ≈ 0,275, А ≈ 5,79, В ≈ 0,72, М ≈ 0,97, n = 3.

# Задание 5

Статистический анализ показал, сто случайная величина Х (длительность облуживания клиента в парикмахерской) следует показательному закону распределения с параметром µ, а число клиентов, поступающих в единицу времени (случайная величина Y), закону Пуассона с параметром λ.

λ = 2,3,  µ = 1,0.

Организуйте датчики псевдослучайных чисел для целей статистического моделирования (использования метода Монте-Карло). Получите средствами MS Excel 15 реализаций случайной величины Х и 15 реализаций случайной величины Y.

Решение:

Случайная величина Y, распределенная по закону Пуассона:

при x = 0, 1, 2,… .

формируется, согласно  xi = x – первое значение, для которого выполняется неравенство:

.

Случайная величина Х, распределенная по показательному закону распределения:

,

формируется, согласно:

.

В MS Excel ряд случайных чисел Y, распределенных по закону Пуассона удобно получить при помощи надстройки «Анализ данных», инструмента «Генерация случайных чисел», при этом число переменных = 1, число случайных чисел = 15, λ=2,4. Также необходимо указать диапазон ячеек для вывода результатов. Результаты представлены на рис. 5.1.

Рис. 5.1.

В MS Excel ряд случайных чисел Х, распределенных по показательному закону удобно сформировать при помощи формулы =60*(-1/$B$3)*LN(СЛЧИС()), скопированной в ячейки В6:В19. Умножение на 60 дает нам случайное время в минутах.

Рис. 5.2.

# Список использованной литературы:

- Афанасьев М.Ю. Прикладные задачи исследования операций: учебное пособие / М.Ю. Афанасьев, К.А. Багриновский, В.М. Матюшок. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 352 с.

- Гармаш А.Н. Математические методы в управлении: учебное пособие / А.Н. Гармаш, И.В. Орлова. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 272 с.

- Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. –М.: Вузовский учебник, 2011. – 389 с.

- Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вузовский учебник ,  2011. – 140 с.

- Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Орлова И.В. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник для бакалавров /В.В.  Федосеев, А.Н. Гармаш, И.В. Орлова – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. - 304 с.

- Метод Монте-Карло. Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ru.vikipedia.org