ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Финансовый университет)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ»

Тема: Проект бизнес-плана по открытию производственного участка по вторичной переработке полимерных отходов ООО «Соц-Сервис»

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…..……………………………………….………………….…….. | 3 |
| --- | --- |
| 1. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ………………………………………… | 6 |
| - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ БИЗНЕС-ПЛАНА ………………………..……….. | 6 |
| - РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА......................................................................... | 7 |
| - ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ………………..…………..…… | 9 |
| - ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА БИЗНЕСА ОРГАНИЗАЦИИ…...…… | 12 |
| - АНАЛИЗ БИЗНЕС-СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ……………………...…… | 20 |
| - ПЛАН МАРКЕТИНГА …………………………………….……………… | 24 |
| - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН …..……………………….…………… | 28 |
| - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ….…………………………....………… | 32 |
| - ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ………….………………………...…………… | 38 |
| - ОЦЕНКА РИСКОВ (АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА).. | 41 |
| - ПРИЛОЖЕНИЯ К БИЗНЕС-ПЛАНУ…………………...…………… | 45 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………..….….… | 51 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………..………..…. | 53 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы заключается в том, что в наше время без бизнес-плана не может нормально развиваться ни одно предприятие. Бизнес-планирование является важным условием функционирования предприятий, их экономического роста и дальнейшего развития.

Правильно составленный бизнес-план отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в дело и принесет ли проект доходы, которые окупят все затраты сил и средств.

C помощью бизнес-плана решаются следующие вопросы:

- привлечения инвесторов;

- управление развитием предприятия;

- разработка производственных программ;

- программы слияния/ поглощения бизнеса;

- эффективности использования ресурсов;

- понимание стратегических потребностей в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах; источников их получения.

Бизнес-план является комплексным документом, который обосновывает и оценивает проект с позиции всех главных признаков, отличающих проект, как стратегическое решение, от текущих управленческих мероприятий.

Основная ценность бизнес-плана определяется тем, что он:

- дает возможность определить жизнеспособность фирмы в условиях конкуренции;

- содержит ориентир, как должна развиваться фирма;

- служит важным инструментом обоснования для получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.

Личное участие руководителя в составлении бизнес-плана настолько важно, что многие зарубежные банки и инвестиционные фирмы отказываются вообще рассматривать заявки на выделение средств, если становится известно, что бизнес-план с начала и до конца был подготовлен консультантом со стороны, руководителем лишь подписан. Включаясь в работу лично, руководитель фирмы как бы моделирует свою будущую деятельность, проверяя и сам замысел, и себя: хватит ли у него сил обеспечить успех проекту и двинуться дальше.

Следует отметить, что бизнес-план – документ перспективный и составлять его рекомендуется на 2-3 года, то есть именно на период реализации стратегического проекта. При этом для первого года основные показатели рекомендуется представлять в помесячной разбивке, для второго – в квартальной, и лишь начиная с третьего года можно ограничиваться годовыми показателями.

Бизнес-план должен включать в себя:

- титульный лист;

- резюме;

- история бизнеса организации (описание отрасли);

- характеристика объекта бизнеса организации;

- анализ бизнес-среды организации;

- план маркетинга;

- производственный план;

- организационный план;

- финансовый план;

- оценка и страхование риска;

- приложения.

Все разделы бизнес-плана должны корреспондироваться между собой. Разработка каждого последующего раздела может привести к корректировке предыдущих. Поэтому разрабатывается несколько вариантов бизнес-плана.

Предметом данного курсового проекта является разработка бизнес-плана.

Цель курсовой работы заключается в разработке бизнес-плана по созданию участка по вторичной переработке отходов полипропилена ООО «Соц-Сервис» (дочернее предприятие ОАО «ЧЦЗ»).

Актуальность, а также практическая значимость выбранной темы работы заключается в необходимости создания на ОАО «ЧЦЗ» собственного производства по переработке использованных полипропиленовых контейнеров (биг-бэгов, МКР), в связи с постоянно увеличивающимися объемами их использования.

Для достижения цели сформулированы следующие задачи, которые были последовательно решены в ходе работы:

- изучить теоретические аспекты бизнес-планирования;

- сгенерировать бизнес-идею;

- описать вид деятельности, продукт;

- проанализировать рынки сбыта и конкурентов;

- описать маркетинговую стратегию предприятия;

- спланировать процесс производства;

- определить необходимую структуру предприятия;

- произвести экономические расчеты;

- проанализировать чувствительность проекта к рискам.

В ходе курсовой работы были проведены теоретические и эмпирические исследования, для которых были использованы различные учебники, журналы и учебные пособия отечественных и зарубежных специалистов в области бизнес-планирования, а также глобальная сеть Internet.

В ходе исследования были использованы следующие методы: метод экономического анализа, прогнозирование, балансовый метод, эвристический метод.

За основу при разработке бизнес-плана взят Стандарт, рекомендованный Федеральным Фондом поддержки малого предпринимательства РФ.

1. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА

1.1 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ БИЗНЕС-ПЛАНА

Б И З Н Е С  -  П Л А Н

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Г О   П Р О Е К Т А

«Производственный участок по вторичной переработке полимерных отходов ООО «Соц-Сервис»»

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Соц-Сервис».

Адрес: _______________________________.

Директор: ______________________.

Телефон (факс): (_______________________.

Учредители ООО «Соц-Сервис»: ________________________.

Разработчик: _____________________.

Адрес: ___________________________.

Телефон (факс): _______________________________.

Открываемое производство предназначено для переработки полимерных отходов, а именно – бывших в употреблении (б/у) полипропиленовых мешков МКР (биг-бэгов), в целях расширения деятельности и получения дополнительной прибыли ООО «Соц-Сервис», сокращения расходов ОАО «ЧЦЗ» на утилизацию б/у МКР и улучшения экологической обстановки в Челябинской области.

Дата начала проекта: 01.06.2014 г.

1.2 РЕЗЮМЕ БИЗНЕС ПЛАНА

Таблица 1 – Резюме бизнес плана

|  | Идея, цель и суть проекта. | Идея проекта – создать в ООО «Соц-Сервис» новый производственный участок для развития компании и получения дополнительной прибыли. Цель проекта – получение дополнительной прибыли; овладение новыми рынками; развитие перспективного направления деятельности. Суть проекта – создать производственный участок по переработке б/у полипропиленовых МКР (биг-бэгов), которых в достаточном количестве образуется в качестве отходов технологического процесса ОАО «ЧЦЗ». |
| --- | --- | --- |
|  | Особенности предлагаемых товаров и их преимущества в сравнении с аналогичной продукцией конкурентов. | 1. Низкая себестоимость из-за наличия бесплатного сырья. 2. Большой ассортимент + высокое качество. |
|  | Стратегия и тактика достижения поставленных целей. | Стратегия. Создание мощной многопрофильной компании, обеспечивающей жизнедеятельность ОАО «ЧЦЗ» и получающей высокую прибыль. Тактика: 1. Развитие нового производства. 2. Освоение выпуска разных видов продукции. 3. Расширение рынков сбыта. |
|  | Квалификация персонала и особенно ведущих менеджеров. | Ведущие менеджеры проекта имеют высшее техническое образование и опыт руководящей работы более 10 лет. Неоднократно создавали и развивали эффективные и прибыльные производства. |
|  | Прогноз спроса, объемы продаж товаров и суммы выручки в ближайший период (месяц, квартал, год и т. д.). | Объемы продаж за 1-й год: гранулят (ПП и ПВД гранула) – 312 390 кг; сетка упаковочная – 210 000 м; щетка типа «Ерш» – 246 000 м; труба ПВД – 393 000 м. Выручка за 1-й год – 29 477 373 руб. Выручка за 2-й год – 96 571 695руб. |

Продолжение таблицы 1

|  | Планируемая себестоимость продукции и потребность финансирования. | Планируемая себестоимость: 1 год – 9 825 791 руб.; 2 год – 32 190 565 руб. Инвестиционные затраты – 46 950 000 руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Ожидаемая чистая прибыль, уровень доходности и срок окупаемости затрат. | Ожидаемая чистая прибыль: 1-й год – 11 004 886 руб. 2-й год – 36 053 433 руб. IRR проекта (внутренняя норма доходности) – 49% Срок окупаемости – 36 месяцев |
|  | Основные факторы успеха (описание способов действий и мероприятий). | 1. Постоянный растущий спрос на гранулу ПВД и гранулу ПП. 2. Конкурентоспособная цена товара. Практически у всех конкурентов цена выше порога 37 рублей за килограмм, цена нашей продукции будет составлять менее 33 рублей за килограмм (за счет бесплатного сырья), что будет предпочтительнее для потребителей. 3. Бесплатное сырье. Сырьем для ПП и ПВД гранул являются полимерные отходы производства и потребления (на начальном этапе – б/у биг-бэги ОАО «ЧЦЗ»), стоимость которых практически равна нулю, а объем для производства есть в достаточном количестве. 4. Экологическая направленность проекта. Ожидается всесторонняя поддержки бизнеса со стороны властей, т.к. данный проект улучшает экологическую ситуацию в регионе и городе. |

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Соц-Сервис» (ООО «Соц-Сервис»), создано в феврале 1998 года.

Место нахождения: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.

Руководство обществом осуществляет совет директоров ООО «Соц-Сервис».

Доля ОАО «ЧЦЗ» в уставном капитале: 100%.

Доли участия дочернего общества в уставном капитале ОАО «ЧЦЗ» нет.

Основные виды деятельности общества:

- оказание услуг по эксплуатации и обслуживанию объектов социальной сферы;

- сбор и вывоз на полигон твердых бытовых отходов (ТБО);

- оказание медицинских и иных оздоровительных услуг, в т.ч. и эксплуатация оздоровительного комплекса «Лесная Застава»;

- организация общественного питания;

- заготовка и реализация лома черных и цветных металлов;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- автотранспортное обеспечение производства и жизнедеятельности ОАО «ЧЦЗ»;

- строительная деятельность и пр.

Значение общества для деятельности ОАО «ЧЦЗ» – оказание услуг в социальной сфере и разностороннее обеспечение жизнедеятельности предприятия.

В соответствии с видами деятельности ООО «Соц-Сервис» имеет несколько структурных подразделений (Приложение А):

- Управление ООО «Соц-Сервис».

- Ремонтно-хозяйственный участок.

- Оздоровительный комплекс «________________________» расположенный по адресу Челябинская область, _____________________________. В период летних и зимних каникул проводятся детские заезды. За время действия летнего лагеря в нем отдыхает 880 детей, в том числе 330 детей работников завода. В период межсезонья оздоровительный комплекс предоставляет свои площади для проведения фестивалей, торжеств, обучения, отдыха и т.д.

- Общепит, в состав которого входит:

- основная столовая на 300 мест;

- столовая цеха КЭЦ;

- кафе-столовая.

- Энергослужба, которая обеспечивает общепит и оздоровительный комплекс «____________________________».

- Участок погрузочно-разгрузочных работ.

- Участок по вторичной переработке полимерных отходов.

Таблица 2 – Сильные и слабые стороны нового предприятия

| Сильные стороны |  | Слабые стороны |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Преимущества товара | Причины преимущества | Недостатки товара | Методы их преодоления |
| 1. Экологичность | - нет выбросов в окружающую среду - продукция не оказывает отрицательного влияния на организм человека | 1. Высокая горючесть сырья и продукции | - соблюдение требования пожарной безопасности; - обеспечение средствами пожаротушения |
| 2. Широкая сфера применения продукции | - продукция широко используется в производстве различных изделий | 2. Наличие конкурентов | - снижение себестоимости за счет бесплатного сырья; - стабильность поставок продукции |
| 3. Удобность транспортировки продукции | - продукция фасуется в любую тару |  |  |
| 4. Наличие большого количества бесплатного сырья | - б/у биг-бэги (отходы технологического процесса ОАО «ЧЦЗ») |  |  |

Миссия нового предприятия: Чистый город – успешный бизнес. Взаимовыгодное сочетание прибыльного бизнеса и деятельности по оздоровлению экологической ситуации в области.

Цель настоящего проекта состоит в создании комплекса по переработке полимерных отходов производства и потребления, имеющем согласованное сочетание существующих технологий (обеспеченных сертифицированным оборудованием, не требующим разработки и апробированным), что позволит исключить вывоз полимерных отходов на полигоны, использовать полимерные отходы вторично, получая при этом максимальный выход полимерного сырья и товарной продукции в цепи рециклинга.

Построенный участок по переработке отходов позволит перевести переработку полимерных отходов из затратного проекта в доходный и прибыльный бизнес.

Проект строительства участка по переработке полимерных отходов также направлен на экологическое оздоровление территории Челябинской области.

Производственная мощность комплекса по переработке полимерных отходов составляет 150 тонн полимерных отходов в месяц.

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА БИЗНЕСА ОРГАНИЗАЦИИ

- Сегодня в России перерабатывается только незначительная часть (5%) пластиковых отходов, причем 70-80% переработки приходится на долю промышленных отходов. Поэтому, проблема переработки, обретает актуальное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но и также связано с увеличивающимся дефицитом первичного полимерного сырья, которое изготавливается из нефтепродуктов.

Основной объем пластиковых отходов, уничтожают захоронением в почву или сжиганием. При захоронении в почву пластиковые отходы не подвергаются гниению, коррозии, а при сжигании, в атмосферу выделяется большое количество вредных веществ.

Внедрение технологий переработки пластиковых отходов тормозится следующими факторами:

- отсутствие в России организационных и нормативно-технических условий приемлемого качества вторичного сырья, производимого из полимерных отходов;

- низкая конкурентоспособность продукции с использованием полимерных отходов;

- отсутствие экономических условий для сбора и переработки основной массы пластиковых отходов.

Вместе с тем, ожидается, что в ближайшие 10 лет производство и потребление пластиков в России будет опережать темпы роста промышленного производства, а, следовательно, способствовать дальнейшему обострению экологических и экономических проблем, связанных с ростом образования полимерных отходов.

Подсчитано, что капитальные и эксплуатационные затраты по основным способам утилизации отходов, не превышают, а в ряде случаев даже ниже затрат, на их уничтожение. Это связано со специфическими особенностями пластмасс, значительно затрудняющими или делающими невозможными, известные методы уничтожения твердых отходов.

Использование отходов полимеров позволяет существенно экономить первичное сырье (прежде всего нефть) и электроэнергию. Также положительной стороной утилизации пластиковых отходов является и то, что в процессе переработки, получается дополнительное количество полезных товарных продуктов для различных отраслей народного хозяйства, и не происходит повторного загрязнения окружающей среды. По этим причинам переработка пластиковых отходов является не только экономически целесообразным, но и экологически предпочтительным решением проблемы, использования полимерных отходов.

Несмотря на то, что Россия, по сравнению с другими странами, характеризуется сравнительно невысоким уровнем производства и потребления полимерных материалов, образование пластиковых отходов в России составляет значительную величину - около 3,3 млн. тонн в год. Из них 34% из полимерных отходов  составляют отходы из полиэтилена, 20% – из ПЭТ, 17% – из ламинированной бумаги, 14% – отходы из ПВХ, 8% – из полистирола, 7% – из полипропилена (рисунок 1). Объём полимеров в структуре ТБО в 2010 году составил 3277 тыс. тон, из которых около 30% (983 тыс. тонн) попали на переработку.

Рисунок 1 – Структура пластиковых отходов по видам полимеров.

Основу вторичных полимеров составляют отходы упаковок пищевых продуктов, корпусных и тарных элементов. Такой вторичный полимер является сегодня основой производства широкой номенклатуры товаров. В частности, в США уже сегодня разработана технология строительства малоэтажных домов, в которых практически все конструкционные материалы, кроме фундаментных бетонных блоков, изготовлены из полимерного сырья, полученного с городской свалки.

Наблюдающаяся тенденция увеличения применения полимерных материалов в одноразовых упаковках как пищевых, так и не пищевых продуктов гарантирует не только сохранение объемов сырьевого рынка, но и увеличения доли полимерных отходов в ТБО, а желание и возможности использовать как полимерные, так и сопутствующие материалы при изготовлении строительных и отделочных материалов, и повышающаяся активность предприятий, желающих изготавливать такие материалы – делают сегмент рынка изделий из вторичных полимеров достаточно привлекательным.

Кроме того, выход на российский рынок полимерных строительных и отделочных материалов зарубежного производства, таких как плинтуса, наличники, вагонка, напольные и потолочные покрытия, скользящие опалубки и т.д. стимулировал развитие российского рынка аналогичных материалов. И несмотря на то, что этот рынок сегодня только начинает развиваться, динамичность его развития не вызывает сомнений в его возрастающих потребительских возможностях.

Большой объем потребления полимерных материалов характерен для предприятий, ориентированных на выпуск потребительских товаров различного назначения с применением вторичных пластмасс.

Таким образом, ситуация на рынке вторичных полимеров (на полимерное сырье и изделия из него) характеризуется повышенным спросом, что говорит о целесообразности создания предприятия по переработке пластиковых отходов.

В рамках бизнес-проекта предполагается осуществить выпуск продукции вторичной переработки полимерных отходов, предназначенной для последующей реализации сельскохозяйственным и промышленным предприятиям, использующим данный вид продукции для последующего использования и выпуска своей товарной продукции.

- Планируемая к выпуску продукция:

- цилиндрическая гранула ПВД (полиэтилен высокого давления) и гранула ПП (полипропилен) – для дальнейшего использования в собственных целях, как сырье;

- цилиндрическая гранула ПВД и гранула ПП – для продажи потребителям.

- Наша продукция удовлетворяет потребности промышленных предприятий, занимающихся производством готовой продукции:

- упаковочных сеток для овощей и фруктов;

- технологических пленок и пленок для упаковки товаров;

- мешков для мусора;

- канализационных труб, фитингов и т.д.;

- емкостей для технических жидкостей (белизна, тосол, масло и т.д.);

- деталей сантехнического назначения;

- мебельной фурнитуры;

- полимерной черепицы;

- включение в качестве компонента для улучшения свойств битумных соединений в кровельном производстве и в производстве асфальта;

- товаров народного потребления технического назначения (емкости для мусора, ведра, тазики, совочки, искусственные цветы, венки и т.д.);

- в качестве добавки к первичному полимерному сырью до 50%;

- полиэтиленового листа (используется для гидроизоляции чердачных и подвальных помещений, полигонов, а также при пошиве рюкзаков и сумок для придания жесткости и формы);

- изделий для автомобильного промышленности: подкрылки, полки багажника, клипсы бампера, коврики для машин и т.д.

Данные виды производства из полимерного сырья развиваются во всех регионах России, в том числе в Челябинской области, и спрос на вторичные полимеры устойчиво растет.

- Характеристика продукции (приложение Б)

1. Полиэтилен высокого давления. Цвет черный, прозрачный, цветной.

- полиэтилен высокого давления ПВД-108 вторичный;

- полиэтилен высокого давления ПВД-158 вторичный;

- полиэтилен высокого давления ПВД-153 вторичный;

- полиэтилен высокого давления ПВД-115 вторичный.

Применение: ПВД-153 – для производства термоусадочной пленки, ПВД-труб водоснабжения и канализации; ПВД-158 – для производства пленка и пакетов разной толщины и цветовой гаммы.

Сырьём для производства вторичной ПВД гранулы являются промышленные отходы ПВД, представляющие из себя обрезки, куски пленки, рукава полиэтиленовые, технологический брак и литники образующиеся при их производстве.

2. Полипропилен вторичный

Полипропилен вторичный гранулированный производится из отслуживших свой срок полимерных изделий и производственных отходов в виде брака изделий.

Марки полипропилена:

- полипропилен вторичный ПП 01030. Исходное сырьё – мешок пп, чистый биг-бег. Гранулы имеют светлый сероватый цвет. Легко красится в зеленый, синий, красный, коричневый, серый и черный цвет;

- полипропилен вторичный ПП-01030. Исходное сырьё – литник ПП-01030. Производятся гранулы прозрачного, белого и черного цвета. Полипропилен вторичный ПП 01030 подойдет как замена первичному полипропилену;

- полипропилен вторичный ПП-01130. Исходное сырьё полипропиленовая пленка с печатью. Цвет вторичной гранулы зависит от цвета печати. Эластичный ПП-01130 не трескается на излом, имеет хорошие литьевые свойства;

- полипропилен вторичный ПП-01250, ПП-21270. Вторичные гранулы изготавливаются из спанбонда. ПП-01250  подойдет для литья изделий с тонкой стенкой. При грануляции вторичный полипропилен ПП-21270 проходит стадию фильтрации;

- вторичный полипропилен PP-02015, PP-8300G. Применяется для экструзии. Чистый материал из производственного брака полипропиленового листа. Производится PP-8300 G в гранулированном и дробленом виде. Цвет –  серый, белый, прозрачный, черный. Полипропилен вторичный не трескается на излом, имеет хорошие литьевые свойства;

- вторичный полипропилен 8348 S. Исходное сырьё – колпачки, крышки. Высокотекучий полипропилен подойдет для проскощеловой экструзии, тонкостенного литья на ТПА;

- полипропилен вторичный 21060, 8332M. Морозостойкий ударопрочный. Широко применяется в производстве полипропиленовых лопат, аккумуляторных батарей, полипропиленовых переходников и фитингов различного назначения. Цвет –  прозрачный, белый, серый, цветной, черный, Исходное сырьё – брак аккумуляторов, полипропиленовые листы, ПП-тара.

3. Дополнительные виды продукции

- сетка упаковочная для овощей и фруктов;

- щетка цилиндрическая типа «Ерш»;

- труба ПВД.

- Показатели качества полипропилена вторичного представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели качества

| Наименование показателя | Единица измерения | ПП вторичный гранулированный | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатель текучести расплава | г/10 мин | не менее 0,2; в зависимости от вида сырья* | ГОСТ 11645 |
| 2. Массовая доля летучих веществ | % | не более 0,1* | 4.5 |
| 3. Насыпная плотность | кг/м3 | не менее 400* | ГОСТ 11035.1 |
| *Фактическое значение указывается в паспорте качества на каждую партию полипропилена. Паспорт качества выдается по требованию заказчика. |  |  |  |

- Внешнее оформление.

Фасовка продукции: полиэтиленовые мешки по 25 кг или мягкие контейнеры («биг-бэги») по 500 – 1000 кг. На упаковке указывается вся обязательная информация, а также фирменный логотип.

- Ключевые факторы успеха

1. Постоянный растущий спрос на гранулу ПВД и гранулу ПП

Продукция производства по переработке полимерных отходов ежегодно пользуется постоянным возрастающим спросом в связи с удорожанием первичных полимеров, производство которых основано на переработке нефти.

2. Конкурентоспособная цена

Практически у всех конкурентов цена выше порога 37 рублей за килограмм, цена нашей продукции будет составлять менее 33 рублей за килограмм (за счет бесплатного сырья), что будет предпочтительнее для потребителей.

3. Сырье

Сырьем для ПП гранул и ПВД гранул являются полимерные отходы производства и потребления (на начальном этапе – б/у биг-бэги ОАО «ЧЦЗ»), стоимость которых практически равна нулю, а объем для производства есть в достаточном количестве.

4. Экологическая направленность проекта

Ожидается всесторонняя поддержки бизнеса со стороны властей, т.к. данный проект улучшает экологическую ситуацию в регионе и городе.

1.5 АНАЛИЗ БИЗНЕС-СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

- Возможные аналоги, конкуренты, конкурентные технологии или существующие решения

Конкурентами по вторичным ресурсам и сырьевым материалам в основном являются предприятия, созданные на основе некогда монопольных организаций. Неблагоприятная экономическая и налоговая ситуация внутреннего рынка резко уменьшило количество фирм-переработчиков, большинство которых не могут предложить стабильных объемов поставок.

На рынке переработки полимерных отходов и продаж готовой продукции из них, отсутствует упорядоченный селективный подход к переработке вторичных ресурсов.

На данный момент на территории Челябинской области не много крупных переработчиков полимерных отходов и предприятий по изготовлению из них готовой продукции. Мелкие предприятия перерабатывают пластиковые отходы в небольших количествах и получают полимерные гранулы невысокого качества.

Постоянный растущий спрос на гранулу ПВД и гранулу ПП создают условия постоянной востребованности продукции настоящего бизнес-плана. В других регионах России эта проблема стоит не менее остро.

- Характеристика рынка

- по географическому признаку – местный, региональный;

- по товарно-отраслевому признаку – товарный;

- в зависимости от объема потребителя – оптовый;

- в зависимости от степени вовлеченности потребителя – доступный;

- по законодательству данный рынок – легальный;

- по сроку использования товаров – рынок товаров однократного использования.

- Основные конкуренты на рынке Челябинской области:

- ООО «Уральский Завод Полимеров». Адрес: г. Челябинск, Хлебозаводская 15.

- ООО «МК УралУником». Адрес: г. Челябинск, пр-т Победы, д. 317.

- ООО «ФАБУС». Адрес: г.Челябинск, Комсомольский, 37-134.

- ООО «Бум полимеров». Адрес: г. Челябинск, улица Свободы, 139.

- ООО «Пионер». Адрес: г. Челябинск, улица Автодорожная, 19б.

Продукция данных конкурентов практически вся высокого качества (за исключением ООО «ФАБУС»), это обусловлено достаточно высоким уровнем технологии производства, все эти предприятия находятся в устойчивом финансовом положении, так как существует постоянная потребность в продукции данного бизнеса.

Цены на продукцию у этих предприятий остаточно высокие. Стоимость полимерных гранул, полученных в результате переработки отходов из полимеров в зависимости от качества составляет от 30 до 45 руб./кг, а стоимость первичного гранулята (из нефти) равна 78-82 руб./кг.

Прослеживается прямая зависимость внутренних цен на вторсырье от цен на нефть и первичные полимеры.

Главные конкуренты в области реализуют ПП-гранулы по следующей цене:

- ООО «Уральский Завод Полимеров» – 38-42 руб.за кг.;

- ООО «МК УралУником» – 50-55 руб. за кг.;

- ООО «ФАБУС» – 35-37 руб.за кг.;

- ООО «Бум полимеров» – 40-45 руб.за кг.;

- ООО «Пионер» – 42-47 руб.за кг.

- Основные преимущества конкурентов:

- ООО «Уральский Завод Полимеров» – большие объемы производства (до 250 тонн в месяц);

- ООО «Бум полимеров» – широкий ассортимент выпускаемой продукции;

- ООО «Пионер» – хорошие условия для логистики;

- ООО «ФАБУС», ООО «МК УралУником» – нет.

- Слабые стороны конкурентов

1. Недостатком бизнеса всех конкурентов является необходимость поиска и покупки сырья – вторичных отходов полипропилена.

Для нашего предприятия такой проблемы не стоит. ОАО «ЧЦЗ» готов бесплатно предоставить ПП отходы в достаточном объеме.

2. Принципиальных качественных отличий от продукции конкурентов выделить нельзя, так как в общем виде технологические процессы не сильно отличаются друг от друга.

Но основной отличительной чертой от продукции конкурентов можно назвать цену.

Практически у всех конкурентов цена выше порога 37 рублей за килограмм, цена нашей продукции будет составлять менее 33 рублей за килограмм (за счет бесплатного сырья), что будет предпочтительнее для потребителей.

Цены за продукцию у предприятий-конкурентов завышены по причине увеличивающегося дефицита и повышения стоимости вторичных ресурсов для предприятий-потребителей.

- Перспективы развития рынка полипропилена

По данным одного из ведущих профессиональных обозревателей рынков полимеров – аналитического агентства Маркет Репорт прогнозирует рост цен на полиэтилен высокого давления.

Ограниченное предложение ПВД на российском рынке продолжают толкать цены вверх. Еще в середине марта, под давлением растущих цен на нефть, фактически все российские производители объявили о повышении контрактных цен ПВД для внутреннего рынка.

Данные обстоятельства позволяет считать наш проект выгодным и позволит реализовывать на региональном рынке около 400 тонн ПП гранул в 1-й год, и более 600 тонн – в последующие годы.

- Потенциальные потребители нашей продукции в Челябинской области и соседних регионах:

- ООО «ПЛАСТ МАСТЕР-УРАЛ». Адрес: г. Челябинск, ул. Худякова, д. 18, кор. 1, оф. 417.

- ООО «ЖИЛКОМСНАБ». Адрес: Челябинская область, г. Коркино, ул. Пролетарская, 39а.

- ООО «ААА ТЕКС, фабрика шнуров». Адрес: г. Челябинск, Бугурусланская, 64.

- ООО «СантехУрал». Адрес: г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, 18А.

- ООО «СибМашПолимер». Адрес: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 270/1.

- Завод НАНОПЛАСТ. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Климовская, 23.

- И др. подобные организации.

1.6 ПЛАН МАРКЕТИНГА

- Цели и стратегия маркетинга

Главной целью предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по производству продукции более высокого качества и по более низким ценам, а также расширение ассортимента товара.

Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых способов конкурентной борьбы.

Главной целью маркетинга является создание положительного имиджа предприятия:

- для юридических лиц – надежный партнер, производитель продукции высокого качества;

- для населения и органов власти – активный участник борьбы за экологию, социально ответственный работодатель, производитель качественной продукции.

Главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: использование нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить себестоимость продукции, введение системы накопительных скидок и индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.

- Ценообразование

Наша фирма применяет подход к ценообразованию – цены в зависимости от цен конкурентов. Уровень цен установленных на продукцию должен быть минимально достаточным, чтобы обеспечить предприятию запланированную прибыль и конкурентоспособность.

Практически у всех конкурентов цена выше порога 37 рублей за килограмм, цена нашей продукции будет составлять менее 33 рублей за килограмм (за счет бесплатного сырья), что будет предпочтительнее для потребителей.

Динамика цен в зависимости от жизненного цикла товара:

- на стадии внедрения товара цена будет равна 28-30 руб. за кг.;

- на стадии роста – 30-32 руб. за кг.;

- на стадии насыщения цена снизится до 29-30 руб. за кг.;

- на стадии спада установится цена 27-28 руб. за кг.

Мы считаем, что такая цена позволяет нашей продукции быть конкурентоспособной и соответствует имиджу производителя недорогой, но качественной продукции.

- Схема распространения товара

Таблица 4 – Схема распространения товара

| № пп | Каналы сбыта продукции | Способ доставки | Особенности сбыта |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП гранул |  |  |  |
|  | Продажа организациям-производителям изделий из ПП гранул (по долгосрочным договорам) | Со складов, транспортом заказчика | Только крупными партиями, для постоянных и оптовых покупателей |
|  | Продажа организациям-производителям изделий из ПП гранул (по разовым контрактам) | Со складов, транспортом фирмы | Для мелкооптовых и разовых покупателей |
|  | Через посредников | Со складов, транспортом заказчика | Необходимо производить отбор посредников (*) |
| Готовой продукции |  |  |  |
|  | Через посредников | Со складов, транспортом заказчика | Необходимо производить отбор посредников (*) |
|  | Через оптовые магазины | Со складов, транспортом заказчика | Договоры с магазинами (скидки 5%) |
|  | Сайт и контакты в интернете |  |  |

(*) Отбор предполагаемых посредников будет производиться на основе анализа их деятельности.

Географические рамки распространения товара на начальном этапе ограничим Челябинской областью, а также соседними с ней регионами (Свердловская, Курганская, Тюменская области и т.д.).

- Методы стимулирования продаж

Основными методами привлечения покупателей мы считаем (конечно, наряду с оптимальной ценой и качеством продукции):

крупным торговым партнерам, в зависимости от объемов покупаемой продукции, а также постоянным покупателям предоставляются бонусные скидки до 10%;

скрытые скидки в виде бесплатного хранения продукции до востребования;

предоставление возможности, в случае необходимости, доставки товара нашим транспортом;

возможность продажи товаров по прямым договорам;

максимальное обеспечение необходимых потребителю сроков поставки;

систематическая оценка качества работы фирмы через анкетирование (возможно, «Книги отзывов» и другой формы «обратной связи» с потребителями товаров);

широкая рекламная деятельность.

- Реклама

рекламные каталоги;

объявления в журналах и газетах;

теле и радио реклама;

интернет-сайт;

уличная реклама (баннеры, растяжки и т.п.).

- Формирование общественного мнения о фирме

участие в специализированных выставках, деловых встречах и т.п.;

участие в природоохранных проектах органов власти.

- Бюджет маркетинга

Расходы предполагаются в основном на рекламу (таблица 5).

Таблица 5 – Расходы на рекламу

| Виды расходов | Сумма (руб.) |
| --- | --- |
| Первоначальные расходы | 15 000 |
| Ежемесячные расходы | 4000 |

В дальнейшем, количество средств, затрачиваемых на продвижение товара (рекламную деятельность) необходимо корректировать ежемесячно на основании сравнения количества потребителей, привлеченных каждым из вышеуказанных способов.

1.7  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

      - Технология производства

Предприятие предлагает совершенно технологию переработки полимерных отходов, которая позволит максимально механизировать все этапы производства, начиная от сбора, сортировки, разделения, очистки сырья и заканчивая производством полимерных гранул ПП, ПВД и готовой продукции.

Подготовительный этап включает: доставку полимерных отходов, их взвешивание, контроль и сортировку.

На основном этапе переработки пластиковых отходов (после сортировки), готовое для переработки сырье поступает непосредственно в цех, где находится комплекс переработки в гранулу.

Состав комплекса:

- Измельчитель отходов полимеров.

- Вентилятор пневмотранспорта.

- Циклон накопитель.

- Линия мойки и сушки.

- Агломератор.

- Дозатор.

- Экструдер.

- Ванна охлаждения.

- Стренговый гранулятор.

Состав комплекса совпадает с технологической цепочкой изготовления вторичной полимерной гранулы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема технологического процесса изготовления вторичной полимерной гранулы.

После основного этапа переработки полимерных отходов и получения ПП гранулы и ПВД гранулы (как сырье) поступают в цех по изготовлению готовой продукции: сетка упаковочная, «ерш» полипропиленовый, труба ПВД и т.д.

Таблица 6 – Технические характеристики оборудования

| Характеристики | PET |  | PE/PP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность (кг/час) | 300 | 1000 | 300 | 1000 |
| Габарит. размеры (мм) (ДxШxВ) | 18500x1250 x3400 | 22700x2500 x3400 | 38500x2250 x3500 | 43700x4500 x3500 |
| Установленная мощность (кВт) | 62.6 | 198 | 83.75 | 184.35 |
| Вес линии (т) | 45 | 68 | 84 | 110 |

Помещения производства делятся на помещения основного производства и вспомогательные: складские и обслуживающие (бытового, социального назначения).

К производственным площадям цеха относятся площади, занятые производственным оборудованием.

К вспомогательным площадям относятся площади цеховых складов и кладовых; помещений персонала; прочих вспомогательных помещений: пожарных и технологических проездов.

Исходя из состава помещения и строительных норм, определены основные размеры строений – два строения. Общей площадью 1000 м2.

      - Производственное кооперирование

С целью получения необходимого количества сырья для переработки, предусматривается производственное кооперирование с участком погрузочно-разгрузочных работ, на котором происходит «разтаривание» МКР («биг-бэгов»).

Для осуществления кооперации труда внутри производства использована бригадная форма организации труда. Возможны две основные формы производственных бригад – специализированные и комплексные.

В нашем проекте выбрана комплексная бригада. Она формируется из рабочих различных профессий и специальностей. Распределение работ в бригаде осуществляется в зависимости от профессии, квалификации и состава работ, подлежащих выполнению. При этом имеются различные варианты совмещения профессий, позволяющие улучшить организацию труда и более рационально использовать рабочее время.

      - Охрана окружающей среды

Загрязнения воздуха в процессе переработки сырья не происходит. Поэтому строительство систем очистки воздуха не требуется.

Загрязненные воды, которые появляются после помывки сырья, отводятся в пром-ливневую канализацию ОАО «ЧЦЗ», благодаря чему не загрязняются почва и грунтовые воды.

      - Производственная программа

Планируемый объем выпуска продукции представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Планируемый объем выпуска продукции по годам

| Продукция | 1 год | 2 год | 3 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Гранулят (ПП гранула и ПВД гранула), кг | 312 390 | 624 780 | 624 780 |
| Сетка упаковочная для овощей и фруктов, метр | 210 000 | 420 000 | 420 000 |
| «Ерш», метр | 246 600 | 493 000 | 493 000 |
| Труба ПВД, метр | 393 000 | 786 000 | 786 000 |

      - Объем и структура требуемых инвестиций

Учитывая технологию переработки полимерных отходов и получения готового продукта, на комплексе планируется установка двух моечных комплексов и двух технологических линий переработки – общая стоимость 23 910 000 рублей.

Общий размер инвестиций в таблице 8.

Таблица 8 – Инвестиционные затраты.

| Инвестиционные затраты | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| линия по переработке твердых и пленочных отходов из полипропилена (ПП) и получения готового продукта | 12 000 000 |
| линия по переработке пленочных отходов из полиэтилена высокого давления (ПВД) и получения готового продукта | 12 000 000 |
| вторичное оборудование для производства продукции из собственного сырья | 4 910 000 |
| вспомогательная техника (грузовой автомобиль и 2 погрузчика) | 5 640 000 |
| доставка, монтаж оборудования и пуско-наладочные работы | 2 950 000 |
| строительно-монтажные работы | 4 900 000 |
| обучение персонала | 600 000 |
| оборотные средства и эксплуатационные затраты | 3 950 000 |
| ИТОГО: | 46 950 000 |

1.8  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- Организационная структура

Создаваемый участок по вторичной переработке полимерных отходов организационно входит в структуру ООО «Соц-Сервис».

Все сотрудники участка по вторичной переработке полимерных отходов находятся в непосредственном подчинении начальника участка, который в свою очередь подчинен главному инженеру и директору ООО «Соц-Сервис» (рисунок 3).

Рабочие

(производство продукции) – 2

Водитель автомобиля

Бригадир

Рабочие

(линия ПП) – 3

Директор ООО «Соц-Сервис»

Начальник участка

Рабочие

(линия ПВД) – 3

Водители погрузчиков – 2

Главный инженер

Рисунок 3 – Организационная структура участка по вторичной переработке полимерных отходов ООО «Соц-Сервис».

Все сотрудники будут приняты на постоянную работу. Поиск и наём работников будет производиться через службу занятости г. Челябинска и с помощью объявлений в газетах.

- Ключевой управленческий персонал

В состав ключевого управленческого персонала данного производства входят директор и главный инженер ООО «Соц-Сервис», начальник участка.

Данный персонал имеет большой опыт руководства производственными подразделениями, а также обладает практическими навыками стратегического планирования развития организации.

Директор ООО «Соц-Сервис» ________________. Возраст __________ года, образование высшее. Стаж работы на руководящих должностях – ____________- лет. Обязанности в отношении нового производства – стратегическое планирование развития.

Главный инженер ООО «Соц-Сервис» _____________ _________. Возраст ____________ лет, образование высшее. Стаж работы на руководящих должностях – 15 лет. Обязанности в отношении нового производства – оперативное руководство, обеспечение взаимосвязей с другими подразделениями и сторонними организациями.

Начальник участка _____________________________. Возраст ________________ года, образование высшее. Стаж работы на руководящих должностях – 3 года. Инициативный, грамотный специалист. Обязанности в отношении нового производства – непосредственное руководство персоналом, обеспечение выполнение производственного задания.

- Персонал

Квалификационные требования к персоналу и его обязанности указаны в таблице 9.

Таблица 9 – Характеристика персонала.

| Должность | Кол-во работников | Квалификационные требования | Должностные обязанности | Заработная плата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бригадир | 1 | Среднее (среднее специальное) образование, опыт организации работ, аттестация по технике безопасности | Организация работ в бригаде, ведение отчетной документации | 18 000 руб. |
| Рабочий | 8 | Обучаемость, среднее образование, общие знания механики | Работа на оборудовании, погрузочно-разгрузочные работы. | 12 000 руб. |

Продолжение таблицы 9

| Водитель погрузчика | 2 | Наличие удостоверения на право управление автопогрузчиком; опыт работы не менее 3 лет. | Обеспечение работы технологических линий, подвоз сырья и материалов, вывоз из цеха готовой продукции | 14 000 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водитель автомобиля | 1 | Наличие водительского удостоверения категории С; опыт работы не менее 3 лет. | Доставка готовой продукции клиентам, обслуживание автомобиля. | 14 000 руб. |

- Кадровая политика

Организация ведет активную кадровую политику. Направления кадровой политики организации соответствуют функциям действующей системы управления персоналом (таблица 10).

Таблица 10 – Направления кадровой политики ООО «Соц-Сервис»

| Направления | Принципы | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. Управление персоналом | Принцип одинаковой необходимости достижения индивидуальных и организационных целей (основной) | Необходимость искать честные компромиссы между администрацией и работниками, а не отдавать предпочтение интересам организации |
| 2. Подбор и расстановка персонала | Принцип: - соответствия - профессиональной компетенции - практических достижений - индивидуальности | - Соответствие объема заданий, полномочий и ответственности возможностям человека - Уровень знаний, соответствующий требованиям должности - Требуемый опыт, руководящие способности (организация собственной работы и подчиненных) - Облик, интеллектуальные черты, характер, намерения, стиль руководства |

Продолжение таблицы 10

| 3. Оценка и аттестация персонала | Принцип: - отбора показателей оценки - оценки квалификации - оценки выполнения заданий | - Система показателей, учитывающих цель оценок, критерии оценок, частоту оценок - Пригодность, определение знаний, необходимых для выполнения данного вида деятельности - Оценка результатов деятельности |
| --- | --- | --- |
| 4. Развитие персонала | Принцип: - повышения квалификации - самовыражения - саморазвития | - Необходимость периодичного пересмотра должностных инструкций для постоянного развития персонала - Самостоятельность, самоконтроль, влияние на формирование методов исполнения - Способность и возможность саморазвития |
| 5. Мотивация и стимулирование персонала, оплата труда. | Принцип соответствия оплаты труда объему и сложности выполняемой работы | Эффективная система оплаты труда |
|  | - Принцип равномерного сочетания стимулов и санкций - Принцип мотивации | - Конкретность описания задач, обязанностей и показателей - Побудительные факторы, влияющие на повышение эффективности труда |

- Правовое обеспечение деятельности организации

ООО «Соц-Сервис» является юридическим лицом и осуществляет деятельность на основе устава и учредительных документов. Правовая форма организации – общество с ограниченной ответственностью (ООО). Единственным учредителем ООО «Соц-Сервис» является ОАО «Челябинский цинковый завод».

Адрес организации: 454008, г _____________________.

Директор: __________________________.

- Календарный план

1.8.6.1 Текущая ситуация по проекту (что сделано)

- Проведены работы по оценке воздействия производства на окружающую среду в составе материалов для государственной экологической экспертизы.

- Проведена экологическая экспертиза проекта и получено положительное заключение.

- Проект по переработке пластиковых отходов поддержан на уровне Администрации города и области, рассматривается возможность предоставления налоговых льгот.

- Проведены расчеты производственной линии, определены узкие места и способы их устранения.

- Проведен выбор необходимого оборудования и подготовлена спецификация на оборудование (основное и вспомогательное).

- Согласованы договора на поставку оборудования, определены графики и сроки поставок.

- Проведены переговоры с поставщиками сырья – пластиковых и полимерных отходов.

- Достигнуты предварительные договоренности с покупателями ПП и ПВД гранул, а также готовой продукции о продаже 90% объемов производства.

- Проведен предварительный выбор необходимой производственной площадки – земельный участок площадью 1,5-2 Га промышленного назначения с необходимыми коммуникациями (вода, тепло, электричество).

- Подготовлено архитектурное решение для строительства двух производственных помещений из быстровозводимых конструкций (общая площадь 1000 кв.м).

- Подготовлена документация по проекту.

1.8.6.2 Календарный план реализации проекта (таблица 11)

Таблица 11 – Календарный план реализации проекта.

|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Составление бизнес-плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение оформления документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.9  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план составлен на перспективу 5 лет, исходя из срока окупаемости (36 месяцев) и норм амортизации оборудования. Информация для расчета подготовлена по годам.

Расчеты выполнены в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана.

Таблица 12 – Отчет о прибылях и убытках, руб.

| Наименование показателя | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 29 477 373 | 96 571 695 | 96 571 695 | 96 571 695 | 96 571 695 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 9 825 791 | 32 190 565 | 32 190 565 | 32 190 565 | 32 190 565 |
| Валовая прибыль | 19 651 582 | 64 381 130 | 64 381 130 | 64 381 130 | 64 381 130 |
| Коммерческие расходы | 2 947 737 | 9 657 169 | 9 657 169 | 9 657 169 | 9 657 169 |
| Управленческие расходы | 2 947 737 | 9 657 169 | 9 657 169 | 9 657 169 | 9 657 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 13 756 107 | 45 066 791 | 45 066 791 | 45 066 791 | 45 066 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 13 756 107 | 45 066 791 | 45 066 791 | 45 066 791 | 45 066 791 |
| Текущий налог на прибыль | 2 751 221 | 9 013 358 | 9 013 358 | 9 013 358 | 9 013 358 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 11 004 886 | 36 053 433 | 36 053 433 | 36 053 433 | 36 053 433 |

Накопление чистой прибыли отражено на диаграмме (приложение В).

Таблица 13 – Отчет о движении денежных средств, руб.

| Наименование показателя | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Движение денежных средств по текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| Поступило денежных средств | 29 477 373 | 96 571 695 | 96 571 695 | 96 571 695 | 96 571 695 |
| Направлено денежных средств | 18 472 487 | 60 518 262 | 60 518 262 | 60 518 262 | 60 518 262 |
| Результат движения денежных средств от текущей деятельности | 11 004 886 | 36 053 433 | 36 053 433 | 36 053 433 | 36 053 433 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |
| Поступило денежных средств | 46 950 000 |  |  |  |  |
| Направлено денежных средств |  | 23 475 000 | 23 475 000 |  |  |
| Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности | 46 950 000 | - 23 475 000 | - 23 475 000 | - | - |
| Результат движения денежных средств за отчетный период | 57 954 886 | 12 578 433 | 12 578 433 | 36 053 433 | 36 053 433 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | - | 57 954 886 | 70 533 319 | 83 111 751 | 119 165 184 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 57 954 886 | 70 533 319 | 83 111 752 | 119 165 184 | 155 218 617 |

Таблица 14 – Показатели проекта

| Наименование показателя | значение |
| --- | --- |
| IRR проекта (внутренняя норма доходности), % | 49 |
| NPV (чистая приведенная стоимость), руб. за 5 лет | 33 331 704 |
| DR (ставка дисконтирования NPV), % | 20 |
| Срок окупаемости, месяцев (приложение Г) | 36 |
| ARR - Средняя норма рентабельности, % | 331 |
| PI - Индекс прибыльности | 1,3 |
| Мультипликатор при выходе (x) | 2 |

1.10 ОЦЕНКА РИСКОВ (АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА)

Оценка коммерческих рисков будет проводиться экспертным путем. Экспертные оценки будут включать балльную оценку вероятности наступления рискового события (от 0 до 5, где 0 – невероятное событие; 5 – реальное событие), а также балльную оценку величины возможного ущерба (от 0 до 5, где 0 – отсутствие ущерба; 5 – ущерб, равный величине активов предприятия).

- Коммерческие риски, связанные с воздействием так называемых форс-мажорных обстоятельств. В частности, они включают военные действия, мятеж, гражданские беспорядки, восстания, несчастный случай, пожар, взрыв, землетрясение, наводнение, стихийное бедствие, забастовку, конфликты между предпринимателями и рабочими, дефицит необходимых материалов, рабочей силы или транспорта, случаи введения эмбарго, ограничения, вызванные карантином. Вероятность возникновения оценивается как 1; ущерб от возможной реализации рискового события достаточно велик – 4.

- Следует отметить, что на рынке вторичных полимеров отмечается довольно высокая степень конкуренции, в том числе и со стороны крупных фирм. Таким образом, возникает риск снижения объемов реализации из-за падения спроса вследствие вытеснения ООО «Соц-Сервис» конкурирующими фирмами. Вероятность наступления равна 2, так как рассматриваемое предприятие будет являться одним из крупных производителей с положительной репутацией. Ущерб от реализации рискового события оценивается как 3, что связано с широкой диверсификацией продукции фирмы.

- Риск зависимости от поставщиков, связанный с ограничением поставок товара, диктованием условий сделки, наличием других рычагов воздействия, оценивается невысоко с точки зрения вероятности. Это обусловлено наличием постоянного поставщика сырья ОАО «ЧЦЗ». Вероятность наступления события равна 1; ущерб от наступления, включающий расходы на поиск нового поставщика, заключение договора, либо увеличение цены сделки в случае принятия условий поставщика, равен 2.

- Риск отказа потребителя от оплаты товара возникает крайне редко. Что касается работы с юридическими лицами, здесь такой риск не возникает. Таким образом, вероятность возникновения риска оценивается как 1, величина возможного ущерба также равна 1.

- Риск, связанный с низкой платежеспособностью потребителя. В отношении физических лиц данный риск практически нереализуем и связан с очень малой величиной убытков. В отношении юридических лиц величина ущерба может быть связана с полной неоплатой товара (сумма сделки), с оплатой, отложенной по времени, либо осуществляемой частями, нерегулярно. В последних случаях фирма теряет средства в размере дохода от альтернативного вложения данных денежных средств, а также инфляции. В совокупности вероятность реализации рискового события равна 3 (за счет юридических лиц и с учетом кризисного состояния экономики); величина возможного ущерба – 3.

- Риск, связанный с повышением закупочной цены на оборудование, сырье, энергоносители. Вероятность наступления рискового события достаточно высока (4), что связано, прежде всего, с высоким темпом инфляции. Возможный ущерб от возникновения события оценивается невысоко (1).

- Риск, связанный с работой персонала предприятия. Прежде всего, он связан с неверным анализом и прогнозированием конъюнктуры рынка сбыта; неэффективной организацией маркетинговой деятельности предприятия. Вероятность наступления такого события довольно низка (1), что обусловлено профессионализмом и высоким уровнем компетенции персонала, регулярным повышением квалификации, заинтересованностью в повышении результатов работы фирмы. Величина возможного ущерба оценивается как 3, так как в случае реализации риска предприятие может понести расходы, связанные с невозможностью продажи товара (цена сделки приобретения, расходы на ликвидацию, транспортные расходы, расходы на дополнительные исследования).

Следует отметить, что, разумеется, были рассмотрены не все коммерческие риски, их перечень значительно превышает приведенный здесь. Однако, перечисленные выше виды коммерческих рисков относятся к наиболее значимыми, что обуславливает необходимость их оценки и выбора мер воздействия и профилактики.

Представим оцененные экспертным путем выявленные риски, а также их интегральную оценку (индекс риска), в виде таблицы 15.

Таблица 15 – Оценка вероятности, ущерба и интегральная оценка основных коммерческих рисков ООО «Соц-Сервис»

| № п/п | Вид коммерческого риска | Вероятность (балл) | Ущерб (балл) | Индекс риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риск форс-мажорных обстоятельств | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Риск снижения объемов реализации товаров | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Риск зависимости от поставщиков | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Риск отказа потребителя от оплаты | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Риск, связанный с низкой платежеспособностью потребителя | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Риск, связанный с повышением закупочной цены на оборудование, сырье, энергоносители | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Риск, связанный с работой персонала предприятия | 1 | 3 | 3 |

Индекс риска дает возможность судить о степени воздействия и уровне риска. Степень воздействия показывает серьезность негативных последствий в будущем и показывает будущее развитие событий. Уровень риска характеризует степень его приемлемости для компании и показывает нуждается ли риск в нейтрализации или нет. Если в деятельности предприятия выявляются недопустимые риски, то они обрабатываются в первую очередь.

Исходя из таблицы 14 наиболее значимыми рисками (по индексу риска) ООО «Соц-Сервис» являются риск, связанный с низкой платежеспособностью потребителя, риск снижения объемов реализации из-за падения спроса на продукцию фирмы вследствие вытеснения ее конкурирующими фирмами.

Для снижения подверженности проекта рискам предусматривается план мероприятий на случай возникновения конкретных ситуаций.

Риск, связанный с низкой платежеспособностью потребителей, может быть снижен за счет гибкой ценовой политики, повышения качества продукции и введению новых видов продукции. Потребителям может быть предложена система постепенной оплаты товара (равными частями в течение определенного периода времени).

Приложение А

Организационная структура ООО «Соц-Сервис»

Кафе-столовая

Столовая цеха КЭЦ

Директор

Главный бухгалтер

Главный инженер

Юрист

Начальник общепита

Заместитель директора

Бухгалтерия

Начальник участка по вторичной переработке полимерных отходов

Основная столовая

Оздоровительный комплекс

«Лесная застава»

Энергослужба

Начальник участка погрузочно-разгрузочных работ

Начальник ремонтно-хозяйственного участка

Автотракторное отделение

Хозяйственное отделение

Отделение бытового обслуживания

Погрузочно-разгрузочные бригады

Водитель автомобиля

Бригадир

Рабочие

(линия ПП)

Рабочие

(линия ПВД)

Водители погрузчиков

Рабочие

(производство продукции)

Приложение Б

Образцы продукции, выпускаемой ООО «Соц-Сервис»

Полипропилен вторичный

Полиэтилен высокого давления.

Сетка упаковочная для овощей и фруктов

Щетка цилиндрическая типа «Ерш»

Труба ПВД

Приложение В

Приложение Г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный мир предъявляет бизнесу все больше и больше требований. Организации должны быть гибкими, однако в то же время, каждое действие, каждое решение должно быть четко обосновано и продумано заранее.

Бизнес-планирование – один из методов, помогающих в удобной форме обосновать принятие тех или иных решений, спрогнозировать их результаты и спланировать свои действия в той или иной ситуации.

Бизнес-план представляет собой результат исследований и организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления деятельности фирмы (продукта или услуг) на определенном рынке в сложившихся организационно-экономических условиях.

Разработка бизнес-плана помогает спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Целью настоящей работы былая разработка и экономическое обоснование бизнес-плана создания нового производственного участка ООО «Соц-Сервис»по переработке б/у полипропиленовых МКР (биг-бэгов).

В ходе разработки бизнес-плана было выявлено, что для реализации данного проекта требуется наличие финансовых средств в размере 46 950 000 рублей.

Срок окупаемости проекта составляет 36 месяцев.

Так же была разработана политика ценообразования и стимулирования сбыта.

В бизнес-плане описана оптимальная организационная структура для данной организации, которая будет способствовать повышению эффективности менеджмента.

Кроме того, были оценены потенциальные риски и описаны методы по их снижению.

В финансовом плане обоснованы расходы по реализации проекта, а так же доказана эффективность реализации бизнес-плана.

Таким образом, бизнес-план помогает организации выбрать из возможных альтернатив наиболее эффективное решение, доказать необходимость тех или иных расходов, привлечь потенциального инвестора, а так же заранее спланировать мероприятия, которые организация собирается провести.

Задачи курсовой работы выполнены, цели достигнуты полностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

            - Барроу Колин. Бизнес-планирование: Полное руководство / Колин Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун; Пер. с англ. М. Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.

            - Горемыкин В.А. Богомолов А.Ю. Бизнес-план. Методика разработки. – М: 2002. 850с.

            - Дохолян С. В. Бизнес-планирование на промышленных предприятиях: вопросы теории и практики  / Дохолян С. В., Абачараева А. М. Махачкала : Наука плюс , 2011.

            - Матвеева Л.Г. Бизнес-план: методика расчета. Методические материалы к курсу. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ. 2001.

            - Пивоваров К.В. Бизнес-планирование . – 6-е изд. – М.: Дашков и К, 2011.

            - Попов В.М. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков и конфликтов / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, А.А. Касаткин  М.: КноРус , 2011.

            - Попов В.М. и др. Бизнес-планирование: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодик. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Финансы и статистика, 2012.

            - Ушаков И.И. Бизнес-план. «Питер», 2009, 224 с.

            - Черняк, В.З. Бизнес-планирование: Электронный учебный курс. – М.: КноРус, 2008.

            - Черняк, В.З. Бизнес-планирование: Учебно-практическое пособие / В.З.Черняк, А.В.Черняк, И.В. Довдиенко. – М. : РДЛ, 2000.

            - Шаш Н. Бизнес-план предприятия: Практический справочник. – М.: Гросс-Медиа, 2007 г. 488 с.

            - Фандина В. Г.  Бизнес-планирование по программе Project Expert 6.2 / В. Г. Фандина, О. Г. Кузьмина; Барнаул: Изд-во АлтГТУ , 2010.

            - www.minfin.ru

            - www.economy.gov.ru/minec/main/

            - www.cbr.ru

            - www.tacisinfo.ru

            - www.mrcplast.ru/pages/about-us.html

            - www.1000ideas.ru/

            - http://e-plast.ru/pererabotka-polimerov/

            - www.openbusiness.ru/bplan/trebFond.htm

            - www.bisgid.ru

            - http://venture-biz.ru/katalog-proektov/

            - www.bishelp.ru/svoe_delo/

            - www.business-idei.ru/

            - www.hombiz.ru/

            - www.homeidea.ru/

            - www.idearu.com/

            - www.svdelo.ru/

            - www.tiu.ru/