6.По инвестиционному проекту известны данные о суммах инвестиционных вложений и прогнозируемой величине денежного потока от производственной деятельности (млн. руб.):

| Показатель | Шаги расчета (год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инвестиции | 15 | 5 |  |  |  |  |
| Денежный поток от производственной деятельности |  |  | 5 | 8 | 10 | 10 |

-Рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости и внутреннюю норму рентабельности. Ставку дисконта принять равной 14 %.

-Определить, как изменится величина перечисленных показателей при изменении ставки дисконта до 20 %.

-Сделать выводы

1. Рассчитаем показатели эффективности инвестиционного проекта при ставке дисконта 14%.

а) Чистый дисконтированный доход (NPV)  рассчитывается по формуле:

NPV=Ct(1+r)t-It(1+r)t

где, NPV - чистый дисконтированный доход;

r - ставка дисконта;

Ct - денежный поток в период t;

It - инвестиции в период t.

| Показатель | Шаги расчета (год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инвестиции | 15 | 5 |  |  |  |  |
| Денежный поток от производственной деятельности |  |  | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Денежный поток нарастающим итогом | -15 | -20 | -15 | -7 | 3 | 13 |
| Коэффициент дисконтирования (14%) | - | 0,877 | 0,769 | 0,675 | 0,592 | 0,519 |
| Чистый денежный поток (14%) | -15 | -4,39 | 3,85 | 6,96 | 5,92 | 5,19 |
| Коэффициент дисконтирования (20%) | - | 0,833 | 0,694 | 0,579 | 0,482 | 0,402 |
| Чистый денежный поток (20%) | -15 | -4,16 | 3,47 | 4,632 | 4,82 | 4,02 |

NPV=51+0,142+81+0,143+101+0,144+101+0,145-151+0,140+51+0,141=3,85+6,96+5,92+5,19-15-4,39=2,53

Чистый дисконтированный доход по проекту составил 2,53.

б) Индекс доходности - это доход на единицу вложенных средств. Он определяется как отношение текущей стоимости денежного потока доходов к текущей стоимости инвестиционных затрат:

PI=1+NPVIC

где, NPV - чистый  дисконтированный доход;

IC - сумма дисконтированных инвестиций.

PI=1+2,5315+4,39=1+0,13=1,13

Таким образом, на каждый рубль, вложенный в проект, инвестор получит 1,13 руб. дохода.

в) Так как поступления по годам различаются, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, за которые кумулятивный доход будет равен размеру начальных инвестиций:

PP=3+77+3=3,7 года.

г) внутренняя норма рентабельности определяется по формуле:

IRR=r1+NPV(r1)NPV(r1)-NPV(r2)∙(r2-r1)

IRR=0,14+2,532,53--2,22∙0,2-0,14=0,14+0,532∙0,06=0,172

При ставке дисконтирования равной 17,2%, чистый дисконтированный доход проекта будет равен  нулю.

2. При ставке дисконтирования 20%:

а) Чистый дисконтированный доход составит:

NPV=51+0,22+81+0,23+101+0,24+101+0,25-151+0,20+51+0,21=3,47+4,63+4,82+4,02-15-4,16=-2,22

б) Индекс прибыльности составит:

PI=1+-2,2215+4,39=0,89