Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

Глава I. Сущность реконструкции и технического перевооружения предприятия……………………………………………………………………….5

1.1 Цели реконструкции и особенности ее осуществления на предприятии.6
1.2 Мероприятия, намечаемые в ходе реконструкции…………………………7
1.3 Переход на изготовление новых видов продукции……………………….15
Глава II. Роль технического перевооружения в развитии предприятия……16 2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия ЗАО «Тульский хлебокомбинат»………………………………………………………….............16

2.2 Экономическая эффективность реконструкции предприятия….....……..19
2.3 Преимущества технического перевооружения предприятия…………….23

Глава III. Совершенствования реконструкции и технического перевооружения производства.............................................................................24

3.1 Анализ мероприятий по техническому перевооружению 
на ЗАО «Тульский хлебокомбинат»……………………………………………24

3.2 Особенности процесса планирования по техническому 
перевооружению на ЗАО «Тульский хлебокомбинат»………………………. 28

3.3 Организационно-управленческие решения  по техническому перевооружению на ЗАО «Тульский хлебокомбинат»..………………………29

Заключение……………………………………………………………………….35
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….37
SWOT-анализ………………………………………………………………….…41

Список литературы………………………………………………………………42

Введение

Курсовая paбoтa посвящена анализу опыта реконструкции и технического перевооружения как теоретически, так и на примере конкретного предприятия ЗАО «Тульский хлебокомбинат».

Данная тема еще плохо изучена нашими российскими экономистами. Хотя начальные теоретические разработки возникли еще в 20-х гг. XX в. за границей, тем не менее, до сих пор не выявлено универсальной концепции, которая бы удовлетворяла нужды большинства предприятий, хотящих или вынужденных проводить техническое перевооружение.
	Начиная с середины 80-х годов на предприятиях, производящих ТНП (товары народного потребления), в основном, не проводились мероприятия по техническому перевооружению, накапливались производственные мощности, что приводило к отставанию в качестве, возрастанию цены.

По данным Госкомстата возраст производственных мощностей по промышленности составляет в среднем 17-20 лет.

Подобное положение в обществе, где наблюдаются большие темпы развития, сказываются негативно.

Рыночные отношения открывают возможности для отечественного бизнеса, но в то же время значимое количество компаний не в состоянии обеспечить устойчивую деятельность, а многие из них живут в условиях кризисного развития. Действенным инструментом стабилизации и роста результативности работы, в текущих условиях, является процесс реформирования предприятий. Тем не менее, руководящий персонал к этому психологически не готов. Из этого следует вывод, прежде всего, на этапе становления предприятия следует развить у руководящего персонала такие качества, которые нужны в дальнейшем в условиях кризисного развития компании, одолеваемого путем реформирования и технического перевооружения производства.

Целью мероприятий технического перевооружения является увеличение качества, понижение цены, рост гибкости производства. По вышеизложенным критериям многие российские предприятия уступают ведущим компаниям в своих отраслях, что негативно отражается на общем экономическом положении предприятия.

На многих предприятиях при планировании мероприятий по техническому перевооружению сталкиваются с недостатком финансовых ресурсов, но как показывает опыт отечественных предприятий, проведших техническое перевооружение, при правильном подходе можно отыскать источники финансирования. Одним из решений данного вопроса является объединение предприятий, выпускающих одинаковую продукцию с целью аккумуляцию небольших финансовых источников для проведения нужных преобразований.

Целью данной курсовой работы является исследование направлений и механизмов технического перевооружения предприятий.
	В рамках определенной цели решаются следующие задачи:
          - разобрать теоретические аспекты технического перевооружения;
          - проанализировать работу предприятия и аргументировать необходимость технического перевооружения;

- предложить мероприятия по техническому перевооружению предприятия;
       - оценить эффективность использования теоретического перевооружения на предприятии.

Объектом исследования является техническое перевооружение на предприятии ЗАО «Тульский хлебокомбинат».

Предметом исследования является процесс управления техническим перевооружением и реконструкцией предприятия.

Глава I. Сущность реконструкции и технического перевооружения предприятия

Большая степень износа основных фондов и небольшой технический уровень предприятий являются серьезной проблемой экономики области. Главным приоритетным направлением инвестирования должны стать техническое перевооружение и реконструкция производств,  применяющих действенные ресурсы области – лесные, водные, топливно-энергетические.

Техническое перевооружение - это мероприятия, которые могут проводиться как для отдельных цехов и участков производства, так и для предприятия в целом. Замена старого и изношенного оборудования, механизация и автоматизация участков позволяют уменьшить рабочие места, что отражается на качестве продукции и ее себестоимости.

На данный момент заметны позитивные сдвиги в техническом снабжении производства. Выросли инвестиции, предполагаемые на эти цели. Несмотря на активизацию инвестиционной политики основного улучшения пока нет. В итоге увеличивается изношенность основных фондов, наблюдается тенденция уменьшения фондоотдачи. Но при этом каждый год продолжает возрастать объём изношенных фондов.

Значительные утраты народное хозяйство имеет из-за того, что для поддержания изношенного оборудования в рабочем состоянии и проведения его ремонтов используются существенные материальные и трудовые ресурсы. Возникшее положение обостряется тем, что ввиду слабости ремонтных служб и необеспеченности их деталями и средствами, выделяемыми на ремонтно-эксплуатационные нужды, ремонт и модернизация происходит не всегда эффективно и вовремя. Из-за этого увеличились потери от брака, повысилось численность аварий[13; с.437].

Установление сущности технического перевооружения производства является главным этапом в основании экономического механизма управления этим процессом.

1.1 Цели реконструкции и особенности ее осуществления на предприятии

Целью всяких проводимых мероприятий, будь то мероприятие по техническому перевооружению, рекламных компаний и других, является закреплением заранее определенных позиций на рынке. По многим показателям большинство отечественных предприятий уступают ведущим предприятиям в своих отраслях, что отрицательно сказывается на общем экономическом положении предприятия.

Главные цели реконструкции:

a) повышение производительности и объемов выпуска;

б) совершенствование качества продукции;

в) понижение себестоимости продукции;

г) совершенствование качества технологических линий.

А еще: экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов, уменьшение рабочих мест, понижения материалоемкости, совершенствования других технико-экономических показателей работы предприятия в целом и т.д.

На многих предприятиях встречаются с многочисленными трудностями при планировании мероприятий по техническому перевооружению, одна из них связана с отсутствием финансовых ресурсов.

Как показывает опыт российских предприятий, проведших техническое перевооружение, при верном подходе можно найти источники финансирования.

Объединение предприятий производящих сходную продукцию с целью аккумуляцию незначительных финансовых средств, для проведения необходимых преобразований, является одним из решений данной проблемы. [5; с.37].

1.2. Мероприятия, намечаемые в ходе реконструкции и перед принятием решения о ее реализации.

Технико-экономическое обоснование.

Мероприятия по техническому перевооружению проводят в том случае, если они экономически разумны, то есть для этого компания должна сделать аналитическую работу. Данная работа состоит в проведении внешнего и внутреннего анализа.

Процесс подготовки производства к выпуску новейшей техники имеет комплексный характер.

В обязанности функциональных менеджеров входит управление подготовкой производства. Она делится на внешнюю и внутреннюю.

Внутренний анализ включает следующее: анализ себестоимости продукции; избытка продукции; качества;  объемов выпуска.

Внутренняя подготовка исполняется непосредственно самим предприятием, внешнюю подготовку исполняют проектные институты, НИИ, конструкторские бюро и другие организации.

Внешний анализ заключается в: структуре рынка; объем выпуска; анализ качества; цены, объема рынка и избытка продукции у конкурентов.

Таблица 1. Сравнение качеств фирменного и конкурентного товаров

|  | Конкурент | Особенности ваших товаров |
| --- | --- | --- |
| 1. Качество товара 2. Более низкие цены 3. Широта продуктовой линии 4. надежность продукта 5. Продукт в полном комплекте, а не по частям |  |  |

Эта таблица оценивается по системе «+», «-».

Если объем рынка разрешает повысить объем продаж и если преимущества  компании в сравнении с конкурентами больше 30%, то это значит, что продукция обладает маленькой конкурентоспособностью, значит надо сделать замену устаревшего оборудования на более новое.

Предприятие имеет достаточную конкурентоспособность и при этом  необходимо сделать в модернизации оборудования, если преимущества       30-50%.

Предприятие функционирует удачно, если преимущества более 50%.

Принимаются к техническому анализу и составлению плана и графика технического перевооружения, когда выявлена надобность смены устаревшего оборудования на более новое.

Нельзя разработать наиболее результативный и реально достижимый план технического перевооружения предприятия, не оценив технического уровня средств производства. Поэтому главной задачей является определение технического уровня производимой продукции, а также методов и средств ее производства [17; с.126].

Главная проблема это обнаружение функциональных зависимостей среди качества производимой продукции, экономическими результатами, темпами увеличения технического уровня производства.

По факту используются разные инструкции и методики, регламентирующие направленность и содержание проведения технико-экономических расчетов производственной деятельности предприятий, основная цель которых – обнаружение резервов повышения результативности производства. Тем не менее, в основном они не решают  вопросы, позволяющие увязать итоги проводимых на предприятии мероприятий по техническому перевооружению с конечными итогами их деятельности и количественно выразить убыток или прирост в объемах производимой продукции, понижение ее себестоимости, увеличение рентабельности от проведения или не проведения каждого намечаемого мероприятия по техническому  улучшения производства.

Анализ и оценка технического уровня должны основываться на экономическом критерии, так как основной целью усовершенствования методов и средств производства являются достижения  итоговых результатов с наименьшими расходами финансовых и производственных ресурсов.

Цель анализа: установление воздействия технических мероприятий на экономические результаты.

Отталкиваясь от выше сказанного, анализ результативности технического перевооружения производства предлагается делать в следующей последовательности: анализ обоснованности плана перевооружения производства и резервов улучшения эффективности применения финансовых источников.

Целью изложенной методики является увеличение эффективности итогов деятельности предприятий и целесообразного применения собственных финансовых источников на основе качественной разработки плана и  полного обоснования технического перевооружения.

Поэтапность  проведения и конкретные направления последующего применения итогов анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2. Этапы анализа и использование его итогов

| Процессы и итоги анализа | Направления применения итогов анализа |
| --- | --- |
| 1.Анализ технического уровня и выявление направлений улучшения производственной базы |  |
| 1.1 Определение изменение критериев достигнутого технического уровня производственной базы по соотношению с прошлым планом и периодом. 1.2 Определение обобщающих и интегрального показателей технического уровня, сравнение произошедших в нем изменений с изменениями экономических итогов деятельности. 1.3 Поиск «узких мест». Разработка мероприятий по их устранению. Конечное выявление нужных финансовых и производственных источников для увеличения технических условий. | 1. Аргументированность создания планов и повышение качества технического перевооружения. 2. Разработка нужных мероприятий по устранению «узких мест», увеличению качественного состояния производственной базы, для создания наиболее оптимальных, долгосрочных и текущих планов технического перевооружения. Увеличение их обоснованности и качества. 3. Установление необходимых изменений в техпроцессах, а также нужд в требуемых финансовых источниках и оборудовании для его покупки и внедрения разработанных мероприятий. 4. Аргументирование подачи заявок на оборудование. 5. Аргументирование составления сметы по FIFO. |
| 2.Анализ выполнения плана мероприятий технического перевооружения за предыдущий (отчетный) период |  |
| 2.1 Общая оценка результативности применения капитальных вкладов на качественное усовершенствование производства. 2.2 Количественная оценка воздействия технического перевооружения на хозрасчетные критерии деятельности главных звеньев. 2.3 Выявление воздействия техперевооружения на применение производственных ресурсов. 2.4 Итоги исследования главных направлений введения мероприятий. Выявление более действенных из них . 2.5 Сопоставление экономических итогов введения мероприятий техперевооружения в отчетном году с плановыми показателями. 2.6 Анализ компенсирования потраченных ресурсов. | 1. Принятие наилучших управленческих решений по совершенствованию факторов научно-технического прогресса на экономику предприятия. 2. Выявление более действенных направлений для вложения средств, для увеличения итогов хозяйственной деятельности. 3. Создание комплекса организационных мер по исполнению в предшествующем периоде таких мероприятий, неисполнение которых понизило результативность процесса технического перевооружения. |
| 3. Анализ обоснованности плана перевооружения и резервов увеличения результативности применение финансовых источников |  |
| 3.1 Выявление и анализ потребности в финансовых средствах. 3.2 Выбор из созданных (по итогам предыдущих этапов анализа) мероприятий наилучшего сопоставление более результативных, имеющих максимум возрастание прибыли при ограниченных ресурсах заемных и своих финансовых вложений. 3.3 Сравнительный анализ результативности применения кредитов банка и собственных источников. 3.4 Анализ направлений внедрения мероприятий АО их результативности. 3.5 Предпочтение наилучшей совокупности мероприятий, которые разрешают компании уменьшить расход материалов, трудоемкость выпускаемых товаров, в тех моментах, если пере техперевооружением поставлены конкретные задания. | 1. Поиск источников финансирования. 2. Добавление в план будущего периода оптимальной совокупности более действенных мероприятий. 3. Выявление более наилучшего направления в плане мероприятий, подлежащие внедрению. 4. Установление наилучшего сочетания мероприятий для наиболее результативного применения заемных и личных средств. |

Исходя из выше изложенного анализа обнаруживаются «узкие места» и ведется разработка мероприятий по их устранению и увеличению качества производства, устанавливают также надобность в оборудовании, нужное для  осуществления разрабатываемых мероприятий и потребность в финансовых источниках на эти цели. Возникает возможность сопоставить имеющие интегральный и обобщающие критерии технического уровня со сходными критериями предшествующего периода, сравнить их возрастание с изменениями экономических итогов хозяйственной деятельности.

Оценка организационной и технической степени производства на базе интегральных показателей содержит выявление его комплексного и обобщающих показателей. Комплексный показатель рассчитывается как сумма величин обобщающих показателей технического уровня изготавливаемой продукции, уровней организации и механизации производства в баллах,  скорректированных на коэффициент значимости подсистем, уровня технологии участков и однородных цехов[20; с.60].

После технико-экономического обоснования следует процесс предпочтения соответствующего оборудования.

Первая ступень – поиск  информации о производителях нужного оборудования. Такая информация есть на ярмарках, в каталогах и так далее.

Затем подвергаются анализу технико-экономические параметры, то есть трудоемкость, фондоотдача, энергопотребляемость, производительность, занимаемая площадь, качество продукции, изготовляемых на предоставленной линии, стоимость линии, безотходное производство.

Отдают предпочтение той линии, которая по технико-экономическим параметрам более  близка к нужным.

Описание свойств продукции. Тут нужно  показать какую  потребность удовлетворит  предоставленная продукция. Как  полно будет удовлетворять предоставленной продукции. Затем необходимо показать технико-экономические  свойства изделий: объем, масса, специфические характеристики, качества, цену и время на ее создание[7; с.392].

Сравнение новой линии с конкурентами. Неотъемлемой долей нынешней рыночной экономики является конкуренция. Надо сравнить технологическую линию предприятия с конкурентами. Нужно беспристрастно показывать плюсы и минусы своей линии.

Сравнение своей линией с конкурентными линиями по критериям: трудоемкость, энергоемкость, себестоимость выпускаемых изделий, широта номенклатурной продукции, фондоотдача и уровень качества.

План производства.  Здесь нужно указать какое оборудование будет использовано при производстве продукции. Какие при этом нужны будут производственные мощности и сырье. Коротко надо указать технологию производства.

Финансовый план. Финансовый план – это комплексный план  развития и функционирования предприятия в ценовом выражении. В нем прогнозируются финансовые итоги и результативность финансовой, производственной и инвестиционной работы предприятия.

В финансовом плане указываются:

1. Источники средств: заемные и собственные; график погашения заемных средств.

2. Намечаемый объем продаж и цена за единицу изделий.

3. Стоимость строительно-монтажных работ, оборудования.

4.Издержки связанные производством изделий.

5. Намечаемый  объем чистого дохода.

6. Намечаемая норма амортизационных отчислений.

7. График выплаты сборов и налогов.

8. Траты напрямую не касающиеся  производства (страхование, реклама, административные траты, аренда).

9. Баланс фирмы.

10. Задуманная динамика финансовых показателей.

График проводимых мероприятий. Необходимым звеном реализации технического перевооружения является делово расписание. В деловом расписании отмечается временной график основных действий (разработка изделия и процесс его производства, разработка программы продаж, анализ рынка). Также необходимо отметить и основные частные задания, критические события, определяющие хороший результат дела. Перечисление этих событий содержит: завершение оформления; показ продукции на выставке; заказ материалов, сырья и комплектующих в необходимых количествах для организации предполагаемого объема производств;  получение первого заказа, первая продажа и оплата первых счетов. Составление делового расписания дает возможность следить за ключевыми моментами дела, предусматривать и исправлять появляющиеся сбои для того, чтобы снизить вероятный риск.

Правильно составленное деловое расписание показывает иностранному партнеру профессионализм управленческого состава.

Нужно изобразить на графике важные для успеха бизнеса произошедшие события:

а) основание компании;

б) завершение научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

в)  создание прототипа продукции;

г) вывоз изделий на торговые показы;

д) достижение согласований с торговыми представителями;

е) оформление договоров с оптовиками;

ж) оформление в нужном количестве для производства первых партий  заказов материалов;

з) начало работы производства;

и) появление первых заказов;

к) поставка первых партий изделий;

л) получение  платежей, поступление на счет денежных средств.

На графике нужно показать, по каждому производимому продукту или услуге, какое время затрачивается от приобретения сырья и до получения выручки; как меняется численность производственного и управленческого персонала, идет процесс покупки или  строительства сооружений, зданий и оборудования по мере раскручивания бизнеса[18; с.44].

Таблица 3. График проводимых мероприятий

| Область деятельности(события) | Ответственный | Начало событий | Окончание событий | Допустимые изменения в расписании и их корректировка | Максимальные отклонения в расписании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. Переход на изготовление новых видов продукции

Новый продукт – это продукт с новыми свойствами,  производство и сбыт которого добавляются к имеющему ассортименту. Обычные совершенствования уже имеющихся изделий сюда не входят. Новые продукты бывают принципиально новым изделием или сочетанием новых механизмов, устройств, без изменения самого продукта.

Цели инноваций:

1.  Поиск нового технического решения задачи - создание изобретения.

2. Выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок.

3. Организация серийного производства продукции.

4. Одновременная организация и подготовка реализации.

5. Ввод новой продукции на рынок.

6. Укрепление позиций на новых рынках путем увеличения конкурентоспособности изделия и регулярного улучшения технологии.

Ясная политика в сфере создания новых изделий задает направленность формированию предложений и сбору информации, что приводит к  настоятельному поиску новых потенциалов и формирует мотивацию для экспериментальных групп.

Новый товар технологически близок к уже выпускаемым изделиям, тогда это дает право употреблять существующие мощности предприятия, этим увеличить их результативность. Ощутимые  преимущества появляются, когда для реализации  свежего изделия применяется  существующая сбытовая сеть и методы воплощение в жизнь уже проработаны. Тогда реализация нового товара не потребует добавочных расходов на товародвижение и осуществление [14; с.229].

Глава II. Роль технического перевооружения в развитии предприятия.

2.1 Характеристика предприятия ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

ЗАО «Тульский хлебокомбинат» расположен по адресу город Тула, улица Комсомольская, дом 52.

Предприятие начало свою работу с 1972 году. Хлебозавод стал одним из ведущих предприятий промышленного хлебопечения России. ЗАО «Тульский хлебокомбинат» входит в состав Российский Союз пекарей.

Хлебокомбинат производит следующую продукцию: хлеб, сушки,  хлебобулочные изделия, печенье сухари, пряники, пирожные и торты.

На сегодняшний  день ЗАО «Тульский хлебоокомбинат» возглавляет Драгунков Алексей Викторович.

Главные структурные подразделения комбината это: кондитерский, хлебный цеха и отдел сбыта.

Второстепенными структурными подразделениями являются: отделы главных энергетика и механика, отдел снабжения, строительный участок, транспортный участок, склад бестарного хранения муки.

Структура управления.

Членами ЗАО «Тульский хлебокомбинат», далее «Общество»  являются физические и юридические лица.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Предмет деятельности «Общества» является производство и реализация продукции; посредническая и коммерческая деятельность; торговля оптом и в розницу, перевозка грузов и транспортные услуги; оказание услуг населению; иная деятельность не запрещенная законом.

По законодательству Российской Федерации ЗАО «Тульский хлебокомбинат» является юридическим лицом и имеет в своем распоряжении обособленное имущество,  которое учитывается на его самостоятельном балансе.

В учрежденном законодательном порядке, Общество выполняет все виды внешнеэкономической деятельности. Предприятие само назначает штаты  и устанавливает структуру управления.

Органы управления:

* Генеральный директор;

* совместное  собрание членов Общества.

Управление всей работой генеральный директор фирмы реализовывает  через заместителей. Генеральный директор стоит во главе Общества,  организует работу и отвечает за продолжительность и состояние компании.  А также он контролирует работу юриста, бухгалтерию, коммерческого директора. Коммерческий директор управляет подчиненными ему маркетинговым отделом и менеджерами.

За снабжение рекламы продукции дистрибьюторов хлебозавода и  продвижение ее на рынке несет ответственность маркетинговый отдел.

Одним из структурных подразделений компании является бухгалтерия, которую во главе которой стоит главный бухгалтер.  Глава компании несет ответственность за организацию бухгалтерской работы, за соблюдение методологических основ при ведении бухгалтерского учета, а также генеральный директор назначает и освобождает от должности главного бухгалтера.

Контролирует и своевременно отображает на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций главный бухгалтер, а также формирует оперативную информацию и бухгалтерскую отчетность для ее предоставления в определенные адреса и сроки (рис.1).

Предприятие выпускает кондитерскую и хлебобулочную продукцию производимую из муки высшего сорта и  выделяющихся: неплохим вкусом; калорийностью; медленно черствеют; быстро усваиваются; продажа в фасовочном виде.

В изделия добавляют пряности и ароматические вещества для улучшения аромата и вкуса. Для покупателя внешний вид изделия привлекателен. Маркетинговым отделом проводился опрос населения, в результате которого выявилось, что к основным показателям при покупке хлеба относятся: упаковка – 9%, цена – 15%, полезность – 16%, внешний вид – 17%, вкус – 18%, свежесть – 25% .

Места предпочтения приобретения товара: рынок – 6%, магазин – 29%, киоск – 63%, другие места – 2%.

Исследование продвижения.

Реклама является главным средством коммуникации в компании. Любая оплачиваемая форма не персональной презентации и проталкивания идей, продукции и услуг, исполняемая заказчиком называется рекламой.

В нынешней обстановке реклама – это нужное звено производственно-сбытовой деятельности, метод создания рынка реализации, средство борьбы за рынок.  Реклама на ЗАО «Тульский хлебокомбинат» готовит потребителя к  адекватному восприятию новой продукции; помогает увеличению рынка реализации; удерживает спрос на высоком уровне на этапе массового производства продукции. Изменяются интенсивность и объемы рекламы,  в зависимости от этапа жизненного цикла продукции, а также соответствие между товарной и престижной рекламой, способы ее распространения, освежаются ее аргументы, подбираются новые, наиболее оригинальные мысли.

2.2 Экономическая эффективность реконструкции предприятия и ее показатели

Квалифицированное применение показателей, которые исполняют роль рабочего инструмента в процессе технико-экономического анализа, является необходимым обстоятельством его качественного исполнения, позволяющий обеспечить выявление действительно имеющихся запасов увеличения результативности производства и создание подходящей почвы для принятия конструктивных, экономически аргументированных управленческих решений

Методической основой разработки правил к системе показателей являются определяющие принципы планирования научно-технического прогресса: научность, результативность, комплексность.

Требования для экономической оценки результативности перевооружения предприятия:

1. Ориентация системы критериев на последний итог и доход компании;

2.  Обеспечение потенциала планирования, измерения и оценки направленности техперевооружения по функциональным элементам производства на всех этапах управления;

3.  Соединение частей плана технического развития производства с планами техперевооружения и планами между действенностью производства и техническим уровнем, учета фактического  эффекта от освоения современной техники;

4. Обеспечение вероятности применения предполагаемых и оценочных данных улучшения уровня для целей морального и экономического стимулирования, выполнение контроля и анализа за результативностью применения потраченных на эти цели  средства.

Данные анализа и результативности качественного улучшения производственной базы предприятия, обязаны обеспечить в итоге оценку ретроспективных экономических результатов исполнении мероприятий и плана техперевооружения,  изменения технического уровня производства и оценку его перспектив[19; с.153].

Предлагается употреблять для технико-экономического анализа и оценки экономической эффективности расходов капитальных вложений на качественное улучшение производственной базы компаний следующую систему показателей:

1) Главные показатели: полная результативность капитальных вложений; время окупаемости капитальных затрат; прирост производственных мощностей; изменение выпуска товара; себестоимости;  дохода.

2) Второстепенные показатели:

а) показатели, характеризующие  результативность применения производственных ресурсов;

б) показатели результативности инвестиционного процесса – удельные капитальные вложения на единицу вводимой мощности на 1 руб. рост изготовляемого товара, на 1 руб. прироста  прибыли;

в) показатели обновления производственных фондов, цена основных фондов, подлежащих ликвидации и смене, коэффициент ввода нового оборудования (в %), коэффициент выбытии (в %);

г) показатели изменения технического уровня производственной основы компании, интегральный и обобщающие показатели качественного состояния производства.

Показатели для установления экономического эффекта от технических мероприятий:

1. Результативность вложений от мероприятий, сосредоточенных на увеличение производственных мощностей: Эпм = ПМтех  / КПМ,

где ПМтех - увеличение производственных мощностей за счет перевооружения;

КПМ – вложения на перевооружение,сосредоточенные на увеличение производственной мощности.

ПМтех = ПМтех - ПМобор * Упм

где ПМтех  - увеличение мощности за счет технического перевооружения;

ПМобор – увеличение производственной мощности за счет увеличении доли установленного оборудования;

Упм - уровень применения приростной производственной мощности;

2. Экономическую эффективность капиталовложений от мероприятий, обращенных на увеличение качества товара, находят по формуле:

,

где Э2, Э1 – экономический результат базового товара и нового товара повышенного качества;

Kкп – вложения на перевооружение, обращенные на увеличение качества товара;

B2 – изготовление товара после  исполнения мероприятий;

3. Экономическая эффективность от мероприятий, сосредоточенных на понижение материалоемкости выпуска, находится по формуле:

Эм = Мт /Kм  ;

где Мт  - экономия от уменьшения материалоемкости товара;

Kм  - расходы капиталовложений на уменьшение материалоемкости.

где М1, М2 – материалоемкость выпуска до  реализации мероприятий и после;

Q – объем товара;

4. Экономическая эффективность мероприятий, обращенных на уменьшение себестоимости, рассчитывается:

Эс = С/Кс ;

где С – уменьшение себестоимости товара за счет технического перевооружения;

Kс  - капиталовложения на эти мероприятия;

С = B2 * (C1 - C2);

5. Экономическая эффективность капиталовложений мероприятий по уменьшению трудоемкости, находится:

Эт = Этр / Kт ;

где Этр – экономия за год от снижения трудоемкости производимой продукции;

Kт – капиталовложения на эти цели.

где Tпз1,2 – подготовительно-заключительный период времени на партию деталей до введения нового оборудования и после;

M1,2 – количество деталей в партии до введения нового оборудования и после;

Tосн.1,2 – основное время на производство одной детали введения нового оборудования и после;

Tвсп.1,2  - дополнительное время на производство одной детали введения нового оборудования и после;

Ур1,2  - стоимость одного часа работы работника с основной стоимость часа работы рабочего с основной и дополнительной заработной платой и начислениями введения нового оборудования и после[6; с.310].

2.3 Преимущества технического перевооружения предприятия

Правильно проведенное техперевооружение предприятия может стать посылом увеличения эффективности производства.
К примеру, если траты в пределах той или иной отрасли являются по своей натуре постоянными, значит их деление по различным участкам с высокими объемами продаж идет к существенному уменьшению удельных издержек. Обстоятельством увеличение результативности при техперевооружении является  присутствие перспективных, имеющих стратегическую заинтересованность, основных компетенций. Компания Honda начала пользоваться технологией моторостроения в изготовлении разных видов продукции, тогда у нее возникла возможность  вкладывать большую часть средств в научно-исследовательские разработки без убытка для удельных издержек.

Суммирование технологического опыта в различных сферах при этом  содействовало последующему увеличению технологического уровня предприятия. Также компания Honda достигла преимуществ в сфере качества, что положительно повлияло на ее рыночные позиции. Бывают случаи, когда основные компетенции широко применяются при производстве разных видов изделий, техперевооружение фирмы раскрывает новые  возможности в сфере научно-исследовательских разработок. Увеличение хозяйственной деятельности в таких случаях приводит к основанию критической массы ресурсов, которая дает возможность обойти конкурентов.
Перевооружение в рамках конкретной группы отраслей дает возможность предприятию более масштабно применять накопленный опыт в сфере маркетинга, производственных технологий и так далее и вследствие чего наращивать конкурентные преимущества, а также уменьшить уровень хозяйственных рисков.

Глава III. Совершенствование реконструкции и технического перевооружения производства.

3.1 Анализ мероприятий по техническому перевооружению на ЗАО «Тульский хлебокомбинат» 2006-2009 гг.

С 2006 по 2009 г. на ЗАО «Тульский хлебокомбинат» проводились технические мероприятия по техническому перевооружению.

Введена в 2006 г. пекарня по изготовлению хлеба мощностью 2024тн в год, мощностью 5596 тн в год линия итальянского производства по формированию короткорезанных макаронных изделий. Для заливки лимонных долек в кондитерский цех установили оборудование мощностью 110 тн в год.

Для производства мелкоштучных хлебобулочных изделий в 2007 г. установлена линия югославского производства мощностью 3980 тн в год и прибор по опарке дрожжей мощностью 259 тн в год, а также была выбита в кондитерском цеху линия по производству неглазированных конфет мощностью 108 тн в год.

Благодаря установке в 2008 г. электрической печи в хлебобулочном цехе, повысился выпуск конечной продукции на 120 тн.

С производства демонтирована линия по производству вафельных сортов мощностью 16 тн в год в 2009 году, а в кондитерском цехе введено в производство оборудование по завертке штучных тел мощностью 25 тн в год.

Вышеизложенные мероприятия обращены на: повышение выпука товара, диверсификации производства, разнообразие ассортимента, повышение качества продукции, уменьшение себестоимости.

Нужно провести анализ для выявления влияния техперевооружения на работу хлебозавода.

Коэффициент обновления и выбытия производственных фондов ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступило ОПФ | 172 | 1658 | 182 | 59 |
| Выбыло ОПФ | - | 52 | - | 17 |
| Среднегодовая стоимость ОПФ | 14680 | 15200 | 13797 | 13585 |
| Коэфициент обновления | 1,1 | 10,9 | 1,3 | 0,4 |
| Коэфициент выбытия | - | 0,3 | - | 0,1 |

Фввед – стоимость введенных фондов

Фк – стоимость ОПФ на конец года

Фликв – стоимость ликвидированных фондов

Фн – стоимость ОПФ на начало года

По таблице видно, что на хлебозаводе происходит увеличение мощностей при накапливании изношенных ОПФ, что негативно отражается на общих издержках. Также говорит  это о том, что на предприятии применяется устаревшее оборудование, хотя этот же ассортимент товара можно изготавливать на новом оборудовании.

Ассортимент выпускаемой продукции.

Хлебозавод выпускал 22 вида изделий до технического перевооружения. Сейчас же комбинат  производит 35 наименований кондитерских изделий, 25 хлебобулочных изделий и 70 видов кондитерских мучных изделий.

Производительность труда.

На предприятии отмечалась следующая динамика ППП с 2006 по 2009 г.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +20 | -69 | -11 | 12 |

В 2006г. увеличение ППП на 20%, после внедрения в производство оборудование для заливки лимонных долек и пекарни экономически не выгодно, хотя это обосновывается тем, что на комбинате не выло выбытия ОПФ и на работу принимали людей, для эксплуатации новых мощностей.

В 2007 г. уменьшение рабочих на 69 чел. из-за внедрения в производство новых мощностей, а выбытием линии по изготовлению неглазированных конфет.

Уменьшение численности ППП в 2008 г. на 11 чел. обосновывается внедрением в работу новой электрической печи.

В 2009 г. увеличение ППП при внедрении в работу оборудования для расфасовки твердых сыпучих тел и выбытием  оборудования для изготовления вафельных тортов.

Качество товара.

Изделия изготовляемые на новых технологических линиях отвечает критериям ГОСТа. Брак выпускаемых изделий, связанных с использованием нового оборудования сведен к нулю.

Отображение итогов мероприятий на экономическую деятельность ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

| Показатели | ед. изд. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая прибыль | тыс.руб. | 7185 | 1627 | 1300 | 2305 | 3477 |
| Себестоимость | руб. | 1992 | 8078 | 4525 | 4644 | 7988 |
| Рентабельность | % | 134 | 21 | 12 | 23 | 20 |
| Фондоотдача | % |  | 11 | 8 | 16 | 25 |

Повышение себестоимости в 2006 г. по сравнению с 2005 г. при уменьшении количества выпуска объясняется большой инфляцией – 128% и тем, что при вводе новой пекарни большой удельный вес имели амортизационные отчисления, изменения структуры управления.

В 2007 г. увеличение себестоимости по сравнению с 2006 г.  инфляция – 107%, объясняется увеличением количества товара, возрастанием амортизационных отчислений,  изменением структуры изготовления продукции.

В 2008 г. снижение темпов роста себестоимости при инфляции – 14,4% объясняется тем, что в финансовый кризис предприятие применяло в производстве сырье, запас которого был 3 месяца.

В 2009 г. сильный скачок себестоимости объясняется увеличением стоимости на материалы и сырье вследствие финансового кризиса в 2008 году.

Прибыль, рентабельность, фондоотдача напрямую зависят от себестоимости и объема продаж. По данным таблицы заметно, что динамика фондоотдачи и рентабельности обратно пропорциональна динамике среднегодовой стоимости ОПФ.

Затраты, связанные с использованием оборудования.

С 2006 г. по 2009 г. затраты на ремонт внедренного оборудования  составляли  0,3%, это ниже намеченного, что показывает  о надежности внедренных мощностей.

План амортизационных отчислений  введенных мощностей 12%, но из-за маленького уровня их употребления доля амортизационных отчислений возросла. В таком случае нужно учитывать уровень инфляции, что сказывается на стоимости материалов и сырья для выпуска товара, но если иметь в виду общий показатели инфляции с 2006 по 2009 гг. – 588% и показатели индексации остаточной стоимости оборудования с 2006 по 2009 гг. – 3,8%, доля амортизационных отчислений в себестоимости продукции была больше по сравнению с намеченной, из-за маленького объема производства.

3.2 Особенности процесса планирования по техническому перевооружению на ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

Определение особенностей планирования является сопоставление со  стандартной методикой создания бизнес-плана.

На хлебозаводе были проделаны такие мероприятия как:  введены в эксплуатацию линии по изготовлению макаронных и хлебобулочной изделий, электрическая печь, оборудование для заливки лимонных долек, упаковочный и дрожжевой станок.

Анализ перевооружения на предприятии показал:

1) Нет бизнес-плана аналитической и маркетинговой части, а также финансового плана;

2) Если и писали какие-нибудь бизнес-планы, то по макаронному цеху и пекарни (предполагаемые затраты и плановые технико-экономические показатели деятельности);

3) Бизнес-план не готовился по внедрению упаковочного оборудования и оборудования для заливки лимонных долек;

4) Из-за нахождения в арбитражном суде бизнес-плана по введению в производства электрических печей и дрожжевого станка, то провести анализ бизнес-плана по данным нововведениям нет возможности.

Значит анализ бизнес-плана можно провести только по введению и применению мощностей пекарни и по изготовлению макарон.

Критические замечания:

1) не проведен анализ рынка хлебобулочной продукции;

2) затраты на приобретение оборудования, нормы по производству готового товара показаны в ценах 2006 г., это не дает ясного представления о будущих затратах;

3) отсутствие плана покупки оборудования, сырья для изготовления товара, графика установки станков, отсутствие финансового и маркетингового планов[13; с.266].

3.3 Организационно-управленческие решения по техническому  перевооружению на ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

Перед тем как провести мероприятия по техперевооружению нужно аргументировать их полезность.

В первой главе было сказано, что целью перевооружения являются: уменьшение себестоимости, повышение качества товара, увеличению ассортимента товара, повышение производительности труда, наличие систем производства[19; с.114].

ЗАО «Тульский Хлебокомбинат» уступает частным пекарням по себестоимости хлебобулочных изделий, но у АО «Хлебзавод №2» себестоимость больше. А в соотношении «цена-качество» хлебозавод имеет лучшие позиции, чем у частных пекарен.

Хлебозавод лидирует на местном рынке следующим позициям: ассортимент и качество товара.

Из-за нехватки информации сравнить производительность труда ЗАО «Тульский хлебокомбинат» с конкурирующими предприятиями невозможно,  но отталкиваясь от того, что коэффициент применения мощностей выше 0,45%, у завода есть возможность для увеличения производительности труда.

Наилучшее положение на местном рынке по показателям гибкости  систем производства в сравнении с конкурентными предприятиями у ЗАО «Тульский хлебокомбинат», однако сопоставление мощностей у комбината с  наилучшими аналогами уступает, это сравнение бессмысленно, как хлебозавод работает на местном рынке.

По вышеперечисленным данным можно подвести последующий итог: по техническим данным исследуемое предприятие занимает первые позиции на местном рынке.

Причины маленькой экономической эффективности работы предприятия это: сбытовая сфера, маркетинговая деятельность, сфера поставок сырья, а не состояние производственного оборудования.

Производить действия в сторону технического перевооружения не стоит, т.к. изготавливаемый на имеющих мощностях товар конкурентоспособен, возможности установленных мощностей до последнего не использованы. На рынке кондитерской и хлебобулочной продукции конъюнктура спроса не поменяется в ближайшее время

На данный момент на хлебозаводе собирается приступить к изготовлению карамели и зефира.

Бизнес-план производства карамели и зефира

Анализ рынка: емкость рынка зефира

|  | Московская область |  | Калужская область |  | Рязанская область |  | Брянская область |  | Тульская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Емкость т | Цена 1 кг | Емкость т | Цена 1 кг | Емкость т | Цена 1 кг | Емкость т | Цена 1 кг | Емкость т | Цена 1 кг |
| Ванильный зефир | 110 | 33 | 215 | 35 | 143 | 34 | 60 | 31 | 160 | 36 |
| Зефир в шоколаде | 40 | 55 | 90 | 60 | 48 | 57 | 15 | 48 | 50 | 60 |
| Зефир крем-брюле | 60 | 42 | 50 | 48 | 36 | 43 | 8 | 45 | 49 | 49 |
| Пастила | 45 | 52 | 80 | 60 | 52 | 48 | 12 | 46 | 53 | 56 |

Анализ рынка: емкость рынка карамели

|  | Московская область |  | Калужская область |  | Рязанская область |  | Брянская область |  | Тульская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Емкость т | Цена 1 кг | Емкость т | Цена 1 кг | Емкость т | Цена 1 кг | Емкость т | Цена 1 кг | Емкость т | Цена 1 кг |
| Фруктовая карамель | 580 | 32 | 450 | 35 | 420 | 31 | 130 | 28 | 460 | 36 |
| Карамель маскарад | 230 | 32 | 300 | 37 | 340 | 31 | 80 | 28 | 290 | 36 |
| Молочная карамель | 50 | 30 | 280 | 34 | 130 | 31 | 90 | 26 | 190 | 32 |

Данные таблицы отображают, какая продукция имеет больший спрос и реальную стоимость, которую покупатель готов заплатить[15; с.2ю71].

Анализ конкурентов.

Главными поставщиками зефира в Тульской области являются следующие компании: московская фирма «Красный Октябрь»,  «Ударница», «Нева». Представленные компании это производители большого круга кондитерской продукции. В 2009 г. в Тульской области объем продаж компании «Красный Октябрь» равен 489т., цена фирменного товара на главных фирмах города Москва равна 23руб. - ванильный зефир, 38руб.– зефир в шоколаде, 30 руб.– зефир крем-брюле. Товары фирмы «Красный октябрь» обладают высоким качеством.

Продажи компании «Нева» равны 150 т. из них 60 т. это ванильный зефир, оптовая цена его 25 руб. и зефир крем-брюле по оптовой цене 36 руб.

Продажи компания «Ударница» составляют 400 т. из них 150 т. это ванильный зефир, оптовая цена его 21 руб. за 1 кг, зефир в шоколаде – 140 т. по оптовой цене 45 руб., зефир крем-брюле – 110 т., по оптовой цене 28 руб.

Плюсы конкурентных фирм: дизайн упаковки, высокое качество, гибкие производственные системы, позволяющие производить значительный ассортимент товаров в таких количествах, которые востребованы рынком.

Минусы конкурентных фирм: высокие цены, вследствие потеря возможных клиентов.

Внутренний анализ фирмы.

На местном рынке кондитерской и хлебобулочной продукции ЗАО «Тульский хлебокомбинат» имеет следующие позиции:

| Показатель | Уровень позиции |
| --- | --- |
| Качество товара | Ведущее |
| Стоимость товара | Уступает частным производителям, но по соотношению «цена-качество» изделия хлебозавода является предпочтительней |
| Объем продаж | Ведущее, хотя есть большая возможность для роста |
| Ассортимент | Ведущее |

Главными сторонами работы компании является сбытовая, производственная и финансовая деятельность.

Характеристика производственных мощностей:

На текущий момент ЗАО «Тульский хлебокомбинат» обладает производственными линиями мощностью 14 тыс.т., некоторые из них современные и отвечают требованиям рынка. На предприятие есть свободные площади, которые совершенно не задействованы в работе.

Сбытовая деятельность:  осуществление продажи происходит через собственную сбытовую сеть (передвижные и стационарные магазины). Доля товаров реализовывается владельцами частных магазинов, для последующей реализации товаров потребителю.

Необходимое оборудование.

Комбинат не производит зефир и карамель, а рыночная ситуация Тульской области свидетельствует о том, что при верном подходе к сбытовой и производственной деятельности можно извлечь выгоду.

ЗАО «Тульский хлебокомбинат» намеревается занять следующие позиции на рынке:

а) ассортимент: ванильный зефир, зефир в шоколаде, зефир крем-брюле;

б) качество – высокое благодаря употреблению натуральных ингредиентов;

в) цена – меньше сложившихся на 15-20%.

Упор делается на изготовления ванильного зефира, т.к. оно больше доступно потребителю.

Из ходя из данного анализа видно, что конкурентные предприятия уже производят такие товары, но из-за высоких цен на них спрос не до конца удовлетворен.

Идет поиск информационного обслуживания после того, как установлены технические параметры оборудования.

На рынке средств производства наблюдается достаточное количество необходимого оборудования, но более приемлемыми по отношению «цена-качество» является оборудование итальянской компании «Фата-групп».

Характеристика производственных линий:

По изготовлению зефира – мощность равна 200 т., качество высшее, себестоимость изделий равна 12 руб.;

По изготовлению карамели – мощность равна 1140 т., качество высшее, себестоимость товара равна 14 руб.

Эти линии могут провести весь производственный цикл от отделки сырья до упаковки готового товара. Также производственные мощности применяют в выпуске прочей продукции.

Описание ассортимента товара.

Планируемый ассортимент продукции: ванильный зефир, зефир в шоколаде, зефир крем-брюле. Производственная линия разрешает применять  естественные фруктовые добавки, карамель молочная,  кофейная, фруктовая, карамель в шоколаде.

План закупок материалов и сырья.

Необходимые материалы и сырье для изготовления карамели и зефира: яйцо, желатин, молоко, сода, сливочное масло, маргарин, помадка фруктовая, молочная, кофейная, шоколадная глазурь, какао порошок. При изготовлении кондитерской и хлебобулочной продукции хлебозавод применяют те же самые ингредиенты. Налажены хорошие взаимоотношения между поставщиками и хлебокомбинатом. При изготовлении зефира и карамели материалы и сырье будут приобретаться у этих же поставщиков. Норма запаса материала и сырья будет составлять две недели. Эта норма  обуславливаться тем, что на хлебозаводе не так много складских помещений и при изготовлении хлебобулочной продукции себя оправдывает.

Сбытовая деятельность.

Главными оптовыми покупателями карамели и зефира являются дошкольные, школьные учреждения, супермаркеты, владельцы оптовых магазинов.  При опросе данных клиентов все выразили желания покупать данные товары при условии соблюдения указанной цены и качества товара. Продажу продукции планируется  осуществлять напрямую.

План по персоналу.

Производственные мощности на хлебозаводе недостаточно загружены. На одного рабочего уровень выполнения норм меньше установленного. Планируется некоторых рабочих перевести в отделы по изготовлению карамели и зефира, что повлечет повышение загруженности остальных работников, то есть увеличение зарплаты.

Работники по изготовлению карамели и зефира должны пройти обучение по эксплуатации вводимых мощностей[17; с.95].

Заключение

В курсовой работе были исследованы технико-экономические характеристики предприятия ЗАО «Тульский хлебокомбинат».  Проведено исследование опыта реконструкции производства на предприятии. Перед предприятием стала проблема низкой экономической эффективности.

В начале исследования была доказана целесообразность нововведений и аргументирована необходимость их введения. Также был проведен анализ мероприятий по техническому перевооружений, которые уже были осуществлены в период с 2006 по 2009 г.  В итоге проведенного анализа местного рынка и исследования фирм конкурентов сделан вывод: причина низкой экономической эффективности работы комбината нужно искать не в состоянии производственного оборудования, а в сбытовой сфере, сфере поставок сырья и маркетинговой деятельности. Значит, проводить мероприятия по техническому перевооружению действующего оборудования на сегодняшний момент не имеет смысла. Ведь производимый на действующих мощностях товар конкурентоспособен, об этом свидетельствует то, что по качеству и ассортименту, а также по техническим показателям ЗАО «Тульский хлебокомбинат»  является лидером на местном рынке. Значит, проблема заключается в том, что не до конца реализован потенциал действующих мощностей.

В ближайшее время не поменяется конъюнктура спроса на рынке кондитерской и хлебобулочной продукции, поэтому лучше всего начать производство новых видов изделий – карамели и зефира. Поэтому был предложен проект бизнес-плана по изготовлению карамели и зефира, в результате производство было реконструировано для выпуска новых видов изделий.

Экономическая эффективность предприятия заметно увеличилась после реализации разработанного проекта по реконструкции. Это свидетельствует о том, какое большое значение имеет реконструкция в деятельности любого предприятия.

По курсовой работе можно сделать следующие выводы: план технического перевооружения предприятия и реконструкции не должен сводиться к документу, в котором должны указываться планируемые технико-экономические показатели или просто график замены оборудования.

Экономическая обоснованность должна быть четко указана в плане реконструкции, какие стороны производственной деятельности должны улучшить использование нового оборудования, все расходы, связанные с использованием оборудования и т.д.

При реализации плана технического перевооружения многие предприятия сталкиваются со следующими проблемами:

- несовпадение между реальными и плановыми показателями;

- отсутствие финансовых средств.

Для того чтобы не было разницы между реальными и плановыми показателями, составителю бизнес-плана необходимо определить динамику таких показателей, как индекс цен в отрасли, инфляция, предполагаемую динамику платежеспособного спроса и т. д. План реконструкции будет готов к реализации только тогда, когда все указанные показатели будут учтены, и только тогда его осуществление приведет к достижению поставленных целей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1 Производственная структура предприятия

Отдел маркетинга

Транспортный участок

Склад бестарного хранения муки

Отдел снабжения

Строительный участок

Отдел главного энергетика

Отдел главного механика (котельная)

Вспомогательные

подразделения

Отдел сбыта

Кондитерский цех

Хлебный цех

Основные

подразделения

завода

Рис.2 Динамика ОПФ предприятия ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

в период с 2006 по 2009 г.

Рис.3 Коэффициент выбытия ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

Рис.4 Динамика среднегодовой стоимости ОПФ ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

Рис.5 Коэффициент обновления ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

Рис.6 Взаимосвязь общей прибыли и себестоимости на предприятии ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

Рис.7 Динамика изменения фондоотдачи и рентабельности производства ЗАО «Тульский хлебокомбинат»

SWOT-анализ

| Среда | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
|  | Возможности | Угрозы |
| В Н Е Ш Н Я Я | - Планируется новый вид продукции - Свободные площади - Твердые отношения с поставщиками - Новые потребности - Наращивание объема продаж - Конкурентоспособная продукция - Дополнительные услуги - Недостаточно загружены производственные мощности - Входит в Российский Союз пекарей | - Уровень выполнения норм на одного работника меньше установленного - Конъюнктура спроса не изменится в ближайшее время - Накапливание изношенных ОПФ - Не проведен анализ рынка - Высокая себестоимость - Финансовый кризис - Высокая инфляция |
|  | Преимущества | Недостатки |
| В Н У Т Р Е Н Н Я Я | - Лидерство в отрасли - Широкий ассортимент - Высокое качество продукции - Демократичные цены - Современное оборудование - Собственная сбытовая сеть - Хорошая реклама - Брак продукции сведен к нулю - Лидер на рынке по техническим показателям | - Не производит зефир и карамель - Не обучен персонал по новой линии продукции - Низкая экономическая эффективность - Увеличение амортизационных отчислений - Низкий объем производства - Нет четкого представления о предстоящих расходах - Отсутствие стратегии |

Список литературы

1. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ. – М.: Профиздат , 2009. – ст.22.

2. О стимулировании инновационной деятельности и внедрения в производство наукоемких технологий: решение Правительства Российской Федерации от 22 января 2004 года // Собрание законодательства РФ. – 2003.

3. Афанасьева Т.П. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие/Т.П. Афанасьева, В.И. Ерошин  – М.: КОНСЭКО, 2010. – 336с.

- 4.  Белый М. К вопросу о гибкости организаций органического типа/М.Белый // Проблемы теории и практики управления.- № 4/2013. - С. 79-82.

- 5.  Буров В.П. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример/ В.П.Буров, О.К. Морошкин - М.: ЦИПКК  АП, 2011.-275с.

- 6. Виленский М.А. Экономическое содержание технического перевооружения производства/М.А. Виленский // Вопросы экономики.- №5/2009.-С.46-49.

- 7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник/ О.С. Виханский - М.: Гардарика, 2012. - 438с.

- 8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник/ И.Н. Герчикова - М.: ЮНИТИ, 2011. - 501с.

- 9. Джугурян А.Г. Анализ эффективности научно-технических мероприятий: Учебное пособие/ А.Г. Джугурян - М.: Экономика, 2014. – 76с.

- 10. Зайцев Б.Ф.  Технико-экономический уровень производства: Учебное пособие/ Б.Ф. Зайцев, В.Г. Чирсов - М.: Экономика, 2012. – 223с.

- 11. Касьянов С.И. Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий: учебник / С.И. Касьянов - М.: Экономика, 2014.-99с.

- 12. Ковалев, А.И. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, перераб. и доп./ А.И. Ковалев, В.П. Привалов – М.: Центр экономики и маркетинга, 2009. – 192с.

- 13. Луцкий, С.Я. Корпоративное управление техническим перевооружением фирм: Учеб. пособие / С.Я. Луцкий, А.Я. Ландсман; Под ред. А.Г. Поршнева.-М.: Высш. шк., 2009. –319 с.

- 14. Лихтенштейн В.М. Экономика подготовки производства новой техники: Учеб. пособие / В.М. Лихтенштейн - М.: Наука, 2010. - 411с.

- 15. Нейкова Л.И. Анализ эффективности технического перевооружения промышленных предприятий: Учеб. пособие / Л.И. Нейкова - М.: Финансы и Кредит, 2013. – 109с.

16.Пастухова Л.Г. ЗАО «Тульский хлебокомбинат» /Л.Г.Пастухова//Хлебопечение России. – 2009. - №4. – С.6-7.

- 17. Пирожников Л.Б. Техническое перевооружение производства: учебник / Л.Б. Пирожников  - М.: Знание, 2013. – 700с.

- 18. Старобинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой фирме: Учеб. пособие /  Э.Е. Старобинский - М.: Бизнес- школа «Интел-Синтез», 2011. - 196с.

- 19. Уткин Э.А. Управление фирмой: учебник /  Э.А. Уткин - М.: «Акалис», 2012. - 516с.

- 20. Филиппов А.Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности: Учеб. пособие / А.Н. Филиппов - М.: Статистика, 2010. – 28с.

21. Реконструкция предприятия [www.ngpedia.ru] – режим доступа http://www.ngpedia.ru/id397638p1.html - Загл. с экрана.