МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.И. НОСОВА»

Институт –ЭиАС__ Кафедра – прикладной информатики Специальность – 080801.65 Прикладная информатика (в экономике)

Допустить к защите Заведующий кафедрой ___________ /__В.Е. Петеляк/ «____» _______ 201_ г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

О.ЭА.080801.65.124.ДР.15.ПЗ.001

Студента _____Кучиной Алёны Сергеевны____________________________

(фамилия имя отчество)

На тему: _____Внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС» в образовательную деятельность МОУ Ржавская средняя общеобразовательная школа»______

(полное наименование темы)

Составдипломного проекта:

1 Пояснительная записка на ____ страницах

2Графическая часть:презентация 21 слайд

Руководитель _________________доцент каф. ПИ, к.п.н., Давлеткиреева Л.З.

(подпись, дата, должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

Консультанты: ________учитель информатики МОУ Ржавская СОШ Лукьянова О.Л.

(подпись, дата, должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

Рецензент ______________    ______директор МОУ Ржавская СОШ Петрушенко Т.С.

(подпись, дата, должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

| Отметка нормоконтролера _________________ /__В.Е. Петеляк__/ (подпись, дата) (ФИО) | Студент ___________________ (подпись) «____» _____________ 20___ г. |
| --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.И. НОСОВА»

Кафедра  прикладной информатики

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

____________ /_В.Е.Петеляк_/

«____»  ____________  20___ г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

ЗАДАНИЕ

Тема: ___ Внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС» в образовательную деятельность МОУ Ржавская средняя общеобразовательная школа»______

Студенту Кучиной Алёне Сергеевне________________________

(фамилия имя отчество)

Тема утверждена приказом____от__________ 20___ г.

Срок выполнения «_____»  ____________________ 20___ г.

Исходные данные к работе:

- устав МОУ Ржавская СОШ,

- руководство пользователя системы «ИН-КЛАСС»,

- методические указания по расчету показателей экономической эффективности дипломного проекта,

- различные ГОСТы и ISO.

Перечень вопросов, подлежащих разработке в дипломном проекте:

1) анализ образовательной деятельности МОУ Ржавская СОШ и построение функциональной модели процесса управления системой электронного дневника «ИН-КЛАСС»;

2) обоснование потребности внедрения электронного дневника в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ, анализ существующих разработок и обоснование выбора системы для реализации проекта;

3) написание технического задания на внедрение системы электронного дневника «ИН-КЛАСС» в МОУ Ржавская СОШ;

4) обоснование проектных решений на внедрение системы электронного дневника «ИН-КЛАСС» в МОУ Ржавская СОШ;

5) обоснование методики и расчет показателей экономической эффективности проекта.

Графическая часть: электронная презентация к докладу при защите дипломного проекта содержит в себе:

Слайд1: Титульный лист;

Слайд2: Актуальность;

Слайд3: Объект и предмет;

Слайд4: Задачи;

Слайд5: Структура МОУ Ржавская СОШ;

Слайд6: Анализ рынка услуг электронного дневника;

Слайд7: ИН-КЛАСС;

Слайд8: ИН-КЛАСС. Варианты использования;

Слайд9: ИН-КЛАСС. Факторы, влияющие на работу;

Сладй10: ИН-КЛАСС. Документооборот;

Слайд11: ИН-КЛАСС. Главная страница;

Слайд12: ИН-КЛАСС. Форма авторизации;

Слайд13: ИН-КЛАСС. Главная форма;

Слайд14:ИН-КЛАСС. Домашнее задание;

Слайд15: ИН-КЛАСС. Журнал оценок;

Слайд16: ИН-КЛАСС. Журнал посещаемости;

Слайд17:ИН-КЛАСС. Массовая рассылка;

Слайд18: План-график работ по внедрению;

Слайд19: Расчет эффективности и окупаемости проекта;

Слайд 20: Выводы по работе;

Слайд21: Заключительный.

Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов):

Глава 1, 2 - учитель информатики МОУ Ржавская СОШ Лукьянова О.Л.__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Руководитель:______________________________________  /Давлеткиреева Л.З./

(подпись, дата)

Задание получил:___________________________________  /Кучина А.С./

(подпись, дата)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.И. НОСОВА»

Институт энергетики и автоматизированных систем

Кафедра прикладной информатики

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

На работу студента Кучиной Алёны Сергеевны, выполненную на тему:

Внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС»

в образовательную деятельность

МОУ «Ржавская Средняя общеобразовательная школа»

Дипломная работа Кучиной А.С. посвящена внедрению электронного дневника «ИН-КЛАСС» в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ. В ней отражено обследование предметной области, описаны «узкие места» системы, предложены способы их устранения на основании анализа.

Теоретическая значимость определяется анализом различных типовых решений, определением требований к электронному дневнику, внедренного для МОУ Ржавская СОШ. Практическая значимость работы состоит в разработке пакета рабочей документации и внедрении электронного дневника «ИН-КЛАСС», который позволит создать удобство и комфорт при взаимодействии между учителем, родителями и школьником.

Решение (внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС»), которое предлагает Кучина А.С. облегчает взаимодействие между родителем и образовательным процессом ребенка. В работе присутствует теоретическая и практическая значимость.

В ходе работы над выпускной квалификационной работой Кучина А.С. проявила следующие качества: самостоятельность, усердие, умение анализировать большой объем информации и выделять основные идеи. Считаю, что работа выполнена на достаточно высоком уровне, удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к дипломным работам по специальности 080801 – «Прикладная информатика (в экономике)» и заслуживает оценки «Отлично».

Научный руководитель __________  Давлеткиреева Лилия Зайнитдиновна

подпись                       		фамилия, имя, отчество

к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики МГТУ

ученая степень, звание, должность, место работы

02 февраля 2015г.

Реферат

Дипломная работа состоит из пояснительной записки на 72 страницах, графической части на 21 слайде, 4 приложений. Для ее составления были использованы 31 источник.

Ключевые слова: электронный дневник, школа, «ИН-КЛАСС», внедрение, электронная система, образовательный процесс, информатизация.

Цель исследования - внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС», где объект исследования - образовательная деятельность МОУ Ржавская СОШ, а предмет исследования — электронный дневник «ИН-КЛАСС» в образовательной деятельности МОУ Ржавская СОШ.

Для описания бизнес-процессов предметной области используется технология структурного анализа и проектирования SADT, методология функционального моделирования. Инструментарием проектирования являются средства пакета компании СА AllFusionProcessModeler и программный продукт IBM RationalRose.

Внедрение электронного дневника в деятельность МОУ Ржавская СОШ позволит:

- получать оперативную информацию;

- реализовать возможность общения с родителями учеников, составления отчетов, позволит проводить электронные тесты для учеников во время их отсутствия в школе.

Окупаемость электронного дневника составляет 1,03 года, она будет достигнута за счет сокращения времени работы учителей с системой электронного дневника и, соответственно, уменьшение затрат на заработную плату.

В результате исследования была реализована цель дипломной работы: разработано техническое задание на внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС» в деятельность МОУ Ржавская СОШ.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	8

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ МОУ «РЖАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» К ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА	12

1.1	Описание деятельности МОУ Ржавская СОШ	12

1.2	Обоснование потребности создания электронного дневника «ИН-КЛАСС» в МОУ Ржавская СОШ	20

1.3	Обзор существующих решений и выбор электронного дневника для внедрения в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ	24

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1	28

Глава 2. Разработка и реализация проектных решений. Разработка концепции системы электронного дневника «ИН-КЛАСС», порядок внедрения	29

2.1	Моделирование бизнес-процессов деятельности МОУ Ржавская СОШ	29

2.2	Интерфейс электронного дневника«ИН-КЛАСС». Проектирование внедрения. План-график проекта	35

2.3	Состав и содержание работ по созданию системы. План-график проекта	39

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2	50

Глава 3. Учет затрат на реализацию проекта, эксплуатацию и сопровождение	51

3.1	Выбор и обоснование методики расчета экономической эффективности	51

3.2	Расчет показателей экономической эффективности проекта	58

выводы по главе 3	64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	65

Список используемых источников	69

Приложения	72

ВВЕДЕНИЕ

Отличительной особенностью современного этапа развития общества является процесс его информатизации. Этот процесс начался в 70-х гг. прошлого столетия, а в наше время он приобрел поистине глобальный характер. Информатизация представляет собой использование информации, прежде всего знаний, в интересах человечества и общества в целом.

Сейчас во всем мире повсеместно происходит информатизация общества, т.е. применение компьютерной техники и информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности. Одним из важнейших шагов к информатизации общества является информатизация образования. Информатизация образования — процесс научной разработки и методического обеспечения оптимального использования современных информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, развития, воспитания [2]. Благодаря этому процессу совершенствуются механизмы управления системой воспитания, принципы отбора содержания, методов и организационных форм образования, соответствующих задачам развития личности обучающихся, в условиях информационного общества. Главная цель информатизации образования состоит «в подготовке обучаемых к полноценному и эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного общества» [3].

В условиях информатизации образования создаются благоприятные условия для формирования систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала и познавательных способностей учащихся, их инициативности и самостоятельности. Использование технологий Интернета, поисковых систем и моделирующих программ позволяет создать многовариантную информационную образовательную среду, способствующую развитию творческих способностей обучающихся. Благодаря доступу к различным источникам информации, развитию способностей учащихся, связанных с ее поиском, восприятием, пониманием и использованием, информатизации образования создает условия для самообразования. Таким образом, становится возможной реализация идеи непрерывного образования.

Информатизация образования  является необходимым условием и важнейшим этапом информатизации России в целом. Поскольку именно в сфере образования подготавливаются и воспитываются те люди, которые не только формируют новую информационную среду общества, но и которым предстоит жить и работать в этой новой среде. Информатизация общества и как следствие информатизация образования приводят к появлению новых форм организации образования. Компьютерная техника является эффективным средством компьютерного обучения учащихся. Современный этап применения компьютерной технологии обучения в учебном процессе заключается в использовании компьютера как средства обучения не эпизодически, а систематически с первого до последнего занятия при любом виде обучения [6]. Компьютерное обучение действительно является эффективным, способствует реализации известных дидактических принципов организации учебного процесса, наполняет деятельность учителя, преподавателя принципиально новым содержанием, позволяя им сосредотачиваться на своих главных – обучающих, воспитательных и развивающих – функциях.

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р утвержден  сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями согласно приложению №1 этого распоряжения [23].

Для реализации распоряжения  №1993-р в настоящее время актуально предоставление услуг в электронном виде для всех участников образовательного процесса. Электронный дневник – это услуга, которая может оказывать образовательное учреждение родителям, учащимся.

Актуальность проблемы позволила сформулировать следующую тему: «Внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС» в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ».

Для цели исследования было рассмотрено внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС», где объектом исследования является образовательная деятельность МОУ Ржавская СОШ, а предметом исследования — электронный дневник «ИН-КЛАСС» в образовательной деятельности МОУ Ржавская СОШ.

Проблема: технология внедрения электронного дневника «ИН-КЛАСС» в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ.

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:

- анализ образовательной деятельности МОУ Ржавская СОШ и построение функциональной модели процесса управления системой электронного дневника «ИН-КЛАСС»;

- обоснование потребности внедрения электронного дневника в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ, анализ существующих разработок и обоснование выбора системы для реализации проекта;

- написание технического задания на внедрение системы электронного дневника «ИН-КЛАСС» в МОУ Ржавская СОШ;

- обоснование проектных решений на внедрение системы электронного дневника «ИН-КЛАСС» в МОУ Ржавская СОШ;

- обоснование методики и расчет показателей экономической эффективности проекта.

Для описания бизнес-процессов предметной области используется технология структурного анализа и проектирования SADT, методология функционального моделирования, в частности нотация IDEF0, так как с ее помощью можно в полной мере показать разграничение функций сотрудников, а также обозначить регламентирующие документы и способы обработки различных документов. Инструментарием проектирования являются средства пакета компании СА AllFusionProcessModeler и программный продукт IBM RationalRose.

Практическая значимость дипломной работы состоит во внедрении системы электронного дневника «ИН-КЛАСС» в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ. Материалы исследования будут способствовать внедрению системы в образовательный процесс школы. Приложение предназначено для работы сотрудников МОУ Ржавская СОШ.

Апробация результатов работы проходила посредством внедрения в образовательный процесс МОУ Ржавская СОШ системы электронного дневника «ИН-КЛАСС».

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ МОУ «РЖАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» К ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА

Описание деятельности МОУ Ржавская СОШ

МОУ Ржавская  средняя общеобразовательная школа» ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося.

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует  Совет школы через директора школы и его заместителей по УВР и ВР.

Год ввода здания  в эксплуатацию - 1995; в 2006 году школа стала победителем проекта «Государственная поддержка школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы», МОУ Ржавская СОШ имеет лицензию и государственную аккредитацию на право ведения образовательной деятельности.

Проектная мощность школы - 168 человек, реальная наполняемость 100 учащихся (9 классов -комплектов)

Два учителя ОУ имеют звание «Почетный работник общего образования», 13 человек имеют грамоты МОиН Челябинской области, 2 человека – грамоты МОиН РФ. В составе педагогического  коллектива 4 выпускника школы.

Организация учебного процесса регламентируется  годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение односменность занятий, шестидневная учебная неделя и 45-минутная продолжительность уроков. Учебный план школы разработан на основе Закона об образовании, утвержден директором школы, согласован с органами управления образования. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом шестидневной учебной недели. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований государственных образовательных стандартов. В условиях малокомплектной школы, когда отсутствуют параллели и нет возможности предложить учащимся различные профили, школа остановилась на учебном плане для универсального (непрофильного) обучения.

Школа включает в себя две ступени.

Первая ступень обучения - начальная школа: продолжительность обучения 4 года, возраст обучающихся на 1 сентября - 6,5 лет. Обучение осуществляется по программам для детей младшего школьного возраста. Обучение проходит по традиционной образовательной программе. Программа имеет преемственность между дошкольным образованием, начальной и средней школой.

Вторая ступень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. Вторая ступень школы обязательна для всех школьников в возрасте до 15 лет. Основная ее цель - обеспечение высокого уровня социализации школьников, а также обеспечение профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся (таблица 1).

Таблица 1 - Состав учащихся

| Классы | Число классов (ед.) | Всего обучающихся |
| --- | --- | --- |
| 1 класс | 1 | 13 |
| 2 класс | 1 | 10 |
| 3 класс | 1 | 12 |
| 4 класс | 1 | 10 |
| 5 класс | 1 | 10 |
| 6 класс | 1 | 12 |
| 7 класс | 1 | 10 |
| 8 класс | 1 | 15 |
| 9 класс | 1 | 8 |
| Итого | 9 | 100 |

Приоритетом образования является качество обучения. Педагогический коллектив школы решал поставленную задачу через реализацию Концепции развития образования Челябинской области на период до 2014 года, инициативы «Наша новая школа», программы развития школы, образовательной программы, в которых отражена система непрерывного образования и индивидуализации образовательного процесса в зависимости от познавательных интересов и способностей обучающихся с использованием современных педагогических технологий, в том числе информационных.

Ведущими идеями развития образования в школе является идея системности и создания единого обучения на разных ступенях обучения с учетом  экологического компонента.

Основными направлениями работы в 2014 году являлись:

- Формирование оптимальных способов самостоятельной образовательной деятельности учащихся.

- Обеспечение максимально благоприятного психологического климата.

- Развитие творческих способностей и адаптивных возможностей учащихся.

- Обеспечение доступности и непрерывности образовательного процесса для каждого учащегося.

- Совершенствование процедуры обучения школьников с целью повышения качества образования.

- Совершенствование предпрофильной подготовки на завершающем этапе  основной школы и профильного обучения в старшей школе.

Администрация школы в своей деятельности по реализации прав граждан на получение образования руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации.

- Законом Российской Федерации «Об образовании».

- №149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- №8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

- №210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

- №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 г. №246-р «Об утверждении плана первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год в целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

- Решением заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 22.12.2010 г. №А4-18040 п. II «О внедрении электронных образовательных ресурсов в учебный процесс и мерах по методической и технической поддержке педагогов на местах»и другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Челябинской области и органа управления образования Агаповского района, Уставом и локальными  правовыми актами Школы.

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обладает обособленным имуществом. Школа как бюджетное учреждение имеет счёт в органах казначейства и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Школа имеет печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.

Деятельность Школы финансируется в соответствии с законодательством на основе нормативов. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются бюджетные и внебюджетные средства:

- имущество, переданное  Школе муниципальным учреждением «Комитет по управлению имуществом»;

- средства Учредителя;

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан или иностранных юридических лиц.

Привлечение Школой дополнительных средств не влечёт за собой снижения нормативов и абсолютных размеров её финансирования из бюджета Учредителя.

Школа самостоятельна в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, «Типовым положением об общеобразовательном учреждении» и Уставом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счёт. Руководство учебным процессом осуществляется директором при поддержке заместителей (рис.1).

Заместители

директора

Руководители МО

Зам. директора по УВР

Зам. директора по воспитательной работе

Методические объединения

Попечительский совет Приморского сельского поселения

Совет школы, родительский комитет

Директор

Педсовет

Профком

Рисунок 1 - Структура управления ОУ

В МОУ Ржавская СОШ персональными компьютерами, подключёнными к единой сети, оснащены 15 из 18 кабинетов.

Системные характеристики у большинства компьютеров одинаковы:

- процессор: AMD Athlon™ 64 X2 Dual core processor 2,11 ГГц;

- оперативная память: 1 Гб;

- видеокарта: Radeon 9600 SE 512 Мб;

- жёсткий диск: 160-200 Гб.

- Основные программы, установленные на ПК:

- операционная система: MicrosoftWindows XP SP3;

- офисный пакет: MicrosoftOffice 2010;

- антивирусная программа: KAV;

- браузеры: Internet Explorer или Mozilla Firefox.

Кроме того, директором школы планируется оснащение каждого учебного кабинета не только АРМ учителя, но и доступом к сети Интернет. Эта задача обусловлена работой каждого учителя в системе «ИН — КЛАСС», позволяющий вести учителю электронный журнал, а ученику — электронный дневник.

Функционирует школьный сайт, его адрес в сети Интернет: www.rzhavka.edusite.ru, где полезную информацию могут найти как родители, учащиеся, так и учителя и администрация школы. Сайт постоянно пополняется новой информацией и полезными ссылками на другие образовательные ресурсы [20].

К прилегающей к школе территории находятся: баскетбольная площадка и школьный стадион, где проходят уроки физической культуры.

Школа наряду с семьёй является базовым социальным институтом, формирующим личность, приобщающим новые поколения к ценностям отечественной и мировой культуры, делающим человека цивилизованным. Поэтому, главная задача современной школы — это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире [9].

В связи с этим был создан государственный проект «Наша новая школа», который определяет пять основных направлений общего образования:

- Обновление образовательных стандартов.

- Система поддержки талантливых детей.

- Развитие учительского потенциала.

- Развитие школьной инфраструктуры.

- Обеспечение здоровья школьников [9].

Школьное образование обеспечивает переход от дошкольного детства, семейного воспитания к осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, реальной самостоятельной жизни. От того, как будет устроена школьная действительность, система отношений школы и общества, зависит во многом и успешность в получении профессионального образования, и вся система гражданских отношений. Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько общество сможет выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны.

Целями информатизации системы образования Агаповского района было и остается совершенствование образовательного процесса в учреждениях образования города на основе создания современных компьютерных классов, использования новейших интеллектуальных информационных технологий, а также возможности интеграции в территориальные и глобальные информационные сети; обеспечение получения и освоения обучающимися знаний и навыков в области информатики и компьютерной техники, необходимых для дальнейшей деятельности и образования; введение в общеобразовательный процесс высокого уровня информационной культуры [8].

Параллельно с процессом компьютеризации ведётся работа по построению информационной инфраструктуры системы образования МОУ Ржавская СОШ.

Управление процессом информатизации осуществляет директор и учитель информатики, функционально обеспечивающие данное направление деятельности. Преподавание учебного предмета «Информатика и ИКТ» в рамках школьного учебного плана ведется учителем информатики. Кроме того, владеют информационно-коммуникационными технологиями и используют их в преподавании других предметов учителя-предметники школы.

В системе образования МОУ Ржавская СОШ созданы условия для развития единой образовательной инфраструктуры. Обеспечивающей свободное, многостороннее движение информационных потоков, необходимых для организации деятельности образовательного учреждения на качественно новом уровне, что позволяет говорить о формировании единой открытой образовательной информационно-коммуникационной среды школы.

Таким образом, программа информатизации МОУ Ржавская СОШ вызвана необходимостью создания единой открытой образовательной информационно-коммуникационной среды школы в целях:

повышение качества образования на основе использования новых информационных технологий;

обеспечение равных возможностей всем участникам образовательного процесса на получение информации и реализацию прав по использованию информационных ресурсов.

Обоснование потребности создания электронного дневника «ИН-КЛАСС» в МОУ Ржавская СОШ

Дневник – основной документ школьника на то время, пока он учится. Его ведение и заполнение регламентируется определенными правилами, которые должны соблюдаться всеми участниками образовательного процесса.

Дневник школьника – это:

- журнал, в котором регистрируются оценки учащегося;

- показатель успеваемости ученика;

- средство для обращения школы к родителям.

Чем взрослее становится ребенок, тем больше находчивости он проявляет для того, чтобы скрыть от родителей негативные школьные новости и факты. Большинство учеников не хотят демонстрировать родителям свои неудовлетворительные оценки, сообщать о новом вызове их в учебное заведение или упоминать о количестве домашних заданий. По обыкновению дневник в самый ответственный момент «забывается», "одалживается заболевшему однокласснику", "теряется", "портится" и т. п. Чтобы предотвратить такие "случайные" неприятности и повысить родительский контроль, в современной российской школе дополнительно внедряется система электронных дневников. Однако без традиционных дневников обойтись всё равно невозможно.

Развитие информационных технологий дает новые возможности для организации учебного процесса в современной школе и эффективного взаимодействия всех его участников: администрации школы, учителей, учеников и родителей. Одним из инструментов такого взаимодействия является создание и ведение электронных школьных дневников и электронных школьных журналов.

Внедрение электронного дневника позволяет образовательному учреждению автоматизировать составление школьной отчетности, оперативно получать различные статистические срезы с целью повышения качества управленческой деятельности. Школьникам стать более ответственными и открытыми перед родителями, а родители получат возможность принять непосредственное участие в образовательном процессе ребенка. В конечном итоге благодаря электронному дневнику повышается успеваемость и посещаемость школьников, тем самым, повышается престиж школы.

Преимущества, которыми электронный дневник наделяет систему образования:

- улучшенная система образования и воспитания детей при активном участии их родителей,

- повышает процесс информатизации системы образования,

- способствует повышению информационной грамотности всех участников системы образования,

- дает возможность обучаться дистанционно, используя систему электронных журналов [23].

Электронный дневник позволит родителям своевременно получать всю информацию, касающуюся успеваемости своих детей, быть в курсе школьных мероприятий, в свою очередь школьники — станут более ответственными.

Система предусматривает следующие функциональные возможности:

- Публикация объявлений, новостей, информации касающейся успеваемости учеников, школьных мероприятий.

- Оптимальная форма учета выставленных оценок.

- Публикация домашних заданий, расписаний на неделю для каждого класса отдельно.

- Проведение опросов не только среди учеников, но и среди их родителей.

- Получение информации об учебном плане (предметы, учителя, ученики, родители, экзамены).

- Оповещение родителей об общей успеваемости ребенка при помощи e-mail или sms-уведомлений.

- Информация о пропусках (прогулах), замечаниях, доступная для просмотра лишь администрации учебного заведения и родителям.

- Форум, где родители могут общаться с классным руководителем [23].

В настоящее время планируется внедрить в образовательную систему школы программно-методическое обеспечение электронного дневника «ИН-КЛАСС».

Система «ИН-КЛАСС» позволяет создать единую информационно-образовательную сеть для основных участников образовательного процесса. Он представляет собой современный и удобный инструмент взаимодействия учителей, родителей и учащихся. В системе «ИН-КЛАСС» пользователь, имеющий к нему доступ, может оперативно  получить необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения и воспитания [23].

Рассмотрим некоторые содержательные возможности системы «ИН-КЛАСС». Например, школьное расписание доступно ученикам, сотрудникам и родителям. Расписание уроков поддерживает все виды отчетных периодов: четверти, семестра. «ИН-КЛАСС» позволяет создавать понедельные и дробные расписания, групповые и поточные занятия. С помощью удобного механизма замен можно отменять и переносить уроки, заменять учителя и кабинет.

Каждому ученику в электронном дневнике доступны для просмотра  все выставленные ему оценки по всем предметам. Есть возможность  просматривать оценки по предметам и за определенный период (неделя, четверть). Все оценки ученика доступны его родителям.

Учитель в электронном журнале имеет возможность выставлять  оценки за урок, просматривать  успеваемость, в том числе и по периодам. Учителя могут выставлять оценки в тех классах, в которых они преподают, а при наличии административных прав, то и в любом классе школы. Механизм выставления оценок сделан максимально наглядным и удобным.

Для учителя доступны различные ведомости и отчеты по успеваемости, как всего класса, так и отдельных учеников. У каждого урока есть специальная страница, где учитель может управлять домашними заданиями и работами на уроке, а также отмечать присутствие и выставлять оценки.

В системе «ИН-КЛАСС» функция домашних заданий позволяет учителям выдавать задания и контролировать ход их выполнения. Учителю доступен архив домашних заданий для всей школы. Он может просматривать как свои домашние задания, так и задания тех классов, в которых он замещает другого учителя. Кроме того, учитель может создавать новые домашние задания с помощью удобного пошагового мастера. В созданном домашнем задании учитель видит детали задания, список учеников, которым оно выдано и статус выполнения задания каждым учеником. По каждому ученику доступен журнал всех действий с заданием [3].

На сегодняшний день электронный дневник планируется апробировать и ввести в использование в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ. Несмотря на успешность данного проекта в других школах города можно выделить трудности, встретившиеся на пути к реализации системы «ИН-КЛАСС». В первую очередь это недостаточная оснащенность школы рабочими местами для доступа к системе «ИН-КЛАСС». Поскольку снижается оперативность выставления оценок учителем. Отсутствие Интернета дома у родителей так же является значительным препятствием для работы с системой.  В среднем у пяти — шести учащихся из класса отсутствует дома подключение к сети Интернет.

В настоящее время в школе ведется работа по оснащению автоматизированными рабочими местами (АРМ) учителя и доступом к сети Интернет в каждом учебном классе. Кроме того, электронный дневник не отменял так называемого традиционного дневника, который можно потерять или забыть дома. Электронный дневник выступает как дополнительная форма контроля со стороны родителей, а также вспомогательным инструментом для учителя — предметника, классного руководителя и администрации школы.

Обзор существующих решений и выбор электронного дневника для внедрения в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ

В наше время современные технологии проникают во все сферы жизни и деятельности человека. Еще какие-то двадцать лет назад мобильный телефон, компьютер, Интернет казались чем-то далеким, непонятным, недостижимым и даже немного пугающим. А сейчас очень трудно представить себе человека, который живет в современном мире и не пользуется всем этим. Наука, космос, медицина, образование и пр. Это те области, где внедряются и используются высокие технологии. В жизнь нашего современника активно входят такие понятия, как «электронное правительство», «электронный документооборот».

Информационные технологии приходят и в школы. Компьютеры, интерактивные доски и проекторы вытесняют классические мел и доску, и всё это используется не только для изучения предмета информатики, но буквально на каждом уроке. С помощью Интернета проводится дистанционное обучение. И как альтернатива традиционному дневнику появляется«электронный дневник».

Самым распространенным и перспективным является «электронный дневник» — сайт. Он представляет собой Интернет — портал, позволяющий родителям видеть успеваемость и посещаемость своего ребенка, домашние задания, информационные сообщения, например о предстоящих мероприятиях, родительских собраниях и т.п. от классного руководителя, преподавателя или администрации образовательного учреждения.

Основанием для внедрения электронного дневника в МОУ Ржавская СОШ являются идеи, содержащиеся в ряде документов федерального уровня:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 г. № 246-р «Об утверждении плана первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год в целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- Решение заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 22.12.2010 г. №А4-18040 п. II «О внедрении электронных образовательных ресурсов в учебный процесс и мерах по методической и технической поддержке педагогов на местах»;

- План действий Министерства образования и науки РФ по снижению излишнего документооборота в школах от 22.10.2012 г.;

- Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 №АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде».

Совместно с директором МОУ Ржавская СОШ мной был проведен анализ готовых продуктов систем электронных дневников, позволяющих выполнять функции, возложенные на систему.В таблице 2 «Анализ рынка услуг электронного дневника» подробно рассматриваются сравнительные характеристики электронных журналов, разработанные различными компаниями — разработчиками .

Таблица 2 — Анализ рынка услуг электронного дневника

| Название электронного дневника | Сайт | Разработчик | Интерфейс | Стоимость | Потребность в оборудовании | Лицензия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КлассИнфо | klassinfo.ru | «Электронная школа» | Веб — приложение | Бесплатно | База данных хранится на серверах разработчика | Не требуется |
| ИН-КЛАСС | in-class.ru | ООО «ИН-КЛАСС» | Веб — приложение | Бесплатно | База данных хранится на серверах разработчика | Не требуется |
| АНО ЦРО | anocro.ru | Автономная Некоммерческая Организация «Центр Развития Образования» | Веб — приложение | Платная для школ | Устанавливается на сайт школы | Не требуется |
| Электронный дневник | journal.schoole.ru | Анонимная группа фрилансеров, издатель Вензелев Артем Александрович | Веб — приложение | Полная — платная, урезанная —бесплатная | Устанавливается на сайт школы, либо автономно на веб.сервер или хостинг | Не требуется |
| Баллов нет | ballov.net | ООО «ОПТИМ», г. Москва | Веб — приложение | Бесплатно | База данных хранится на серверах разработчика | Не требуется |

В ходе анализа рынка информационных технологий было принято решение о внедрении в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ электронного дневника «ИН-КЛАСС», компании – разработчика ООО «ИН-КЛАСС». Система «ИН-КЛАСС» позволяет создать единую информационно-образовательную сеть для основных участников образовательного процесса. Он представляет собой современный и удобный инструмент взаимодействия учителей, родителей и учащихся. В системе «ИН-КЛАСС» пользователь, имеющий к нему доступ, может оперативно получать необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения и воспитания. Введенная в эксплуатацию система электронного дневника «ИН-КЛАСС» позволит создавать удобство и комфорт при взаимодействии между учителем, родителями и школьником.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

В первой главе была рассмотрена деятельность МОУ Ржавская СОШ. Были рассмотрены материально — техническая база школы и процессы, протекающие в ней. На основании анализа «узких мест», выявленных в ходе построения функциональной модели, и проведенного анкетирования сотрудников был сделан вывод, что необходимо создать систему электронного дневника.

В рамках дальнейшей работы были определены границы проекта на основании методики «будет – не будет», составлен план-график работ, а также проведено обоснование необходимости внедрения электронного дневника в деятельность МОУ Ржавская СОШ.Далее был произведён поиск готовых продуктов, позволяющих выполнять функции, возложенные на систему. В ходе анализа рынка информационных технологий было принято решение о внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС».

Введенная в эксплуатацию система электронного дневникапозволит создать удобство и комфорт при взаимодействии между учителем, родителями и школьником. Посредством электронного дневника облегчается взаимодействие между родителем и образовательным процессом ребенка.

Глава 2. Разработка и реализация проектных решений. Разработка концепции системы электронного дневника «ИН-КЛАСС», порядок внедрения

Моделирование бизнес-процессов деятельности МОУ Ржавская СОШ

Одним из приоритетных направлений развития образовательной системы Агаповского района является информатизация системы образования, обеспечивающая создание условий для решения стратегической  цели и задач, поставленных в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 — 2015 годы [6] и приоритетным национальным проектом «Образование» [7]. Совершенствование содержания и технологии образования, развитие системы обеспечения качества образовательных услуг, повышение эффективности управления в сфере образования – эти задачи могут быть решены при условии соответствия ресурсной обеспеченности (кадровой, технической, интеллектуальной и др.) всех субъектов муниципальной образовательной системы современным требованиям информационного общества

МОУ Ржавская СОШ осуществляет свою деятельность по управлению процессами информатизации школьной образовательной системы на принципах преемственности с:

- Законом Российской Федерации «Об образовании»;

- №149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- №8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- №210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 г. №246-р «Об утверждении плана первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год в целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- Решением заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 22.12.2010 г. №А4-18040 п. II «О внедрении электронных образовательных ресурсов в учебный процесс и мерах по методической и технической поддержке педагогов на местах».

В настоящее время планируется внедрить в образовательную систему школы программно-методическое обеспечение электронного дневника «ИН-КЛАСС». Система «ИН-КЛАСС» позволяет создать единую информационно-образовательную сеть для основных участников образовательного процесса. Он представляет собой современный и удобный инструмент взаимодействия учителей, родителей и учащихся. В системе «ИН-КЛАСС» пользователь, имеющий к нему доступ, может оперативно  получить необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения и воспитания [23].

Система «ИН-КЛАСС» реализует следующие возможности:

- ведение электронных дневников;

- ведение электронного журнала;

- выдача и получение домашних заданий.

В данной системе есть все основные функции социальных сетей, которые адаптированы для использования в школах, и позволяют общаться между собой ученикам, учителям, родителям.

Для того, чтобы более точно понять как работает система, все чаще используется описание функциональности системы через варианты использования (UseCase или прецеденты). Варианты использования — это описание последовательности действий, которые может осуществлять система в ответ на внешние воздействия пользователей или других программных систем. Варианты использования отражают функциональность системы с точки зрения получения значимого результата для пользователя, поэтому они точнее позволяют ранжировать функциипо значимости получаемого результата.

На диаграмме вариантов использования UseCase наглядно представлено, как происходит взаимодействие всех пользователей в системе (рис.2).

Рисунок 2— Диаграмма вариантов использования

Рассмотрим факторы, которые смогут повлиять на результат работы исследуемой нами информационной системы. В качестве основной методологии проектирования на данном этапе будем использовать методологию ARIS, диаграмму причин и факторов Исикавы (рис.3).

Компьютер

Рисунок 3— Диаграмма Исикавы

Проведем анализ построенной диаграммы.

В начале анализа выделим «Показатель качества» — «Повышение процента наполняемости электронного журнала», который является основным.

Далее обозначим факторы, оказывающие на него непосредственное влияние.

К ним можно отнести: пользователей; оборудование; данные. Рассмотрим каждый фактор подробнее.

Пользователи — это непосредственные участники системы электронного журнала, т.е. люди, отвечающие за работу и функционирование системы электронного журнала «ИН-КЛАСС». К данному фактору относятся: директор, заместитель директора по информатизации, учителя, родители.

Оборудование — это то, с помощью чего осуществляется доступ к системе. К данному фактору относится: компьютер, модем. Без данного оборудования невозможно техническое функционирование системы.

Данные — это информация, необходимая для ведения электронного журнала. К  данному фактору относятся: классный журнал, логин и пароль, которые имеются у каждого участника образовательного процесса.

При дальнейшем анализе рассматриваемой предметной области необходимо учитывать влияние каждого фактора, как главного, так и второстепенного, поскольку их негативное воздействие может привести к неудовлетворительному качеству функционирования электронного журнала.

Далее разработаем диаграмму потоков данных (DataFlowDiagramming), представленную на рис.4. Диаграмма DFD позволяет наглядно увидеть документооборот при заполнении электронного журнала в МОУ Ржавская СОШ.

Родители

Учащиеся

Учителя

Директор школы

Заместитель директора по информатизации

Заполнение электронного журнала

Рисунок 4 — Документооборот

Далее рассмотрим диаграмму потока работ ARIS еEPS (рис.6), выполненную в MS Visio модели AS-IS. Данная диаграмма предназначена для описания алгоритма выполнения отдельного сценария или бизнес-процесса (процедуры) в виде последовательности процедур (действий), управляемых событиями. В этой модели главное внимание уделяется последовательности выполнения процедур (действий), составляющих данный сценарий. Модель представляет собой последовательный набор событий и функций, отражающих логику выполнения взаимосвязанных действий, направленных на достижение заданного результата (производство продукции заключение контракта).

В процессе заполнения электронного дневника «ИН-КЛАСС» можно выделить следующие последовательные функции (рисунок 5):

- «Выбор класса»;

- «Выбор даты проведения урока»;

- «Заполнение оценки»;

- «Заполнение домашнего задания»;

- «Заполнение темы урока»;

- «Заполнение внеурочных мероприятий».

Рисунок 5— Диаграмма потока работ.

Структура хранения данных в системе должна состоять из следующих основных областей:

- область временного хранения данных;

- область постоянного хранения данных;

- область витрин данных.

Области постоянного хранения и витрин данных должны строиться на основе многомерной модели данных, подразумевающей выделение отдельных измерений и фактов с их анализом по выбранным измерениям. Логическая модель данных представлена на рис.7.

Сотрудник

Родители

• Название;

• Код предмета.

• ФИО;

• Класс.

ID_сотрудника

ID_предмета

ID_родителя

ID_учащегося

• ФИО;

• Логин;

• Пароль;

•ИНН.

• ФИО;

• Логин;

• Пароль;

•Адрес электронной почты.

Предмет

Учащийся

Рисунок 6— Логическая модель

Интерфейс электронного дневника«ИН-КЛАСС». Проектирование внедрения. План-график проекта

Для родителей электронный дневник в рамках системы «ИН-КЛАСС» даёт возможность наладить эффективное взаимодействие с образовательным учреждением, в котором учится их ребенок. Он позволяет оперативно получать самую свежую и достоверную информацию обо всех мероприятиях и событиях школьной жизни, ознакомиться с новостями, а также уточнить расписание занятий или домашнее задание по любому из предметов. При помощи электронного дневника родители смогут смотреть оценки своего ребенка,  узнавать о его  успехах и достижениях, контролировать посещаемость занятий. Также существует возможность интерактивного общения родителей с администрацией школы.

Для современных школьников система электронного дневника — это удобная форма  просмотра расписания школьных предметов на всю неделю и текущих домашних заданий, а также она позволяет им быть в курсе всех событий школьной жизни. Электронный дневник даёт ученику возможность просматривать свою статистику и рейтинги по оценкам за определенные периоды времени. Он создает дополнительную мотивацию учащегося к повышению успеваемости и закреплению достигнутых успехов. Электронный дневник призван вызвать интерес у школьников к самому процессу обучения и активному участию в школьных мероприятиях.

Для учителей электронный дневник — это  быстрый и удобный способ общения с родителями учеников, оперативный способ донесения информации ученикам и родителям.

Разработка интерфейса является важнейшей составляющей проектирования ИС, поскольку от того, насколько удобен, многогранен и функционально развит интерфейс, будет зависеть работа пользователя этой системы. Система будет представлена в виде форм, главной из которых будет форма авторизации пользователя, авторизовавшись, пользователь переходит на рабочую форму.

Визуальное представление интерфейса продемонстрировано ниже (рисунки 7 — 13).

Рисунок 7 – Главная страница

Рисунок 8 — Форма авторизации пользователя

Рисунок 9— Главная форма

Ниже (рисунки 10 - 13) представлены возможности действий пользователей – учителей и родителей.

Рисунок 10– Домашнее задание

Рисунок 11 — Журнал оценок

Рисунок 12 – Журнал посещаемости

Рисунок 13 - Массовая рассылка сообщений

Система должна быть реализована с использованием следующего оборудования: компьютеры, модемы, позволяющие подключиться к сети Интернет. Каждый компьютер системы должен быть оснащен браузером для просмотра Интернет — страниц.

Состав и содержание работ по созданию системы. План-график проекта

Данный раздел содержит перечень стадий и этапов работ по созданию системы в соответствии с ГОСТ 24.601, сроки их выполнения, перечень организаций — исполнителей работ, ссылки на документы, подтверждающие согласие этих организаций на участие в создании системы, или запись, определяющую ответственного (заказчик или разработчик) за проведение этих работ.

В среде MS Project были разработаны такие документы, как: план проекта (рис.14), график проекта (рис.15), лист ресурсов (рис.16),использование ресурсов (рис.17), использование задач (рис.18) и другие виды отчетности и т.д.

Рисунок 14 – План проекта

Рисунок 15 – График проекта

Рисунок 16 – Лист ресурсов

Рисунок 17 – Использование ресурсов

Рисунок 18 – Использование задач

На этапе «Назначение временных рамок» устанавливаются примерные сроки внедрения, а также лица, принимающие участие в данном процессе. Далее, составляется сводная таблица предлагаемых вариантов информационных систем, осуществляется выбор одной из них (в нашем случае – системы «ИН –КЛАСС»). Мной на данном этапе были проведены анализ и сравнение доступных электронных систем на бесплатной основе, вследствие чего было предложено обоснование выбора системы «ИН-КЛАСС», а также расчет изменения социальных и экономических показателей для определения рентабельности внедрения данной системы.

Сдача и приемка этапов выполненных работ на стадии «Рабочая документация» осуществлялась по предъявлении соответствующих документов и завершилась оформлением приказом о внедрении электронной системы и назначении ответственных лиц за ее сопровождение.

В процессе приемки технического проекта должна быть осуществлена проверка его соответствия требованиям настоящего Технического задания.

Испытания системы должны проводиться в соответствии с ГОСТ 34602.89.

Испытания системы должны быть проведены на стадии «Ввод в действие» на основании соответствующих программ и методик испытаний, подготовленных на этапе рабочего проектирования.

Все погрешности в программном обеспечении и эксплуатационной документации, обнаруженные при в процессе опытной эксплуатации, должны быть устранены до предъявления системы к эксплуатации.

Обязательным этапом подготовки к внедрению электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательном учреждении будет этап 
«Обучение персонала», где будет проведена квалифицированная разъяснительная работа с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения на эту тему, а также организованы мини-курсы со специалистом для людей, не знакомых с данной сферой деятельности.

На данном этапе планируется провести педагогическое (методическое) совещание на тему: «Перспективы внедрения электронных дневников и журналов успеваемости в деятельность общеобразовательного учреждения».

Необходимо также обеспечить необходимое количество рабочих мест педагогов для свободного доступа к системе «ИН-КЛАСС» с качественным и бесперебойным подключением к сети Интернет. В настоящее время идёт работа по подключению каждого учебного кабинета школы к глобальной сети Интернет. Кроме того, в школе наблюдаются перебои в работе глобальной сети Интернет.

Необходимо помнить об оформлении соглашения с родителями об обработке персональных данных учащихся. Это соглашение будет единого образца для всех видов обработки информации в школе.

Для успешной реализации внедрения директор школы регулярно будет проводить мониторинг работы по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости.

Состав и содержание работ по созданию системы регламентирован стандартом ГОСТ-34.602, РД 50-34.698-90.

Для успешного внедрения электронных дневников и журналов успеваемости в МОУ Ржавская СОШ планируется осуществлять следующие определённые организационные мероприятия:

1. Нормативно-правовое обеспечение по апробации и внедрению электронных дневников, электронных журналов. Подготовить документ (приказ) о внедрении электронного дневника и журнала успеваемости, разработан план работы, содержащий перечень необходимых и достаточных мероприятий по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости с указанием этапов, сроков, предполагаемых результатов и ответственных лиц.

При планировании, на этапе «Формирование требований к АС» были определены классы для апробации, этапы и сроки апробации внедрения электронных дневников, журналов успеваемости.

В итоге планируется, что школа в полном объеме будет готова оказывать электронные услуги в части предоставления информации о текущей успеваемости  учащегося, ведения   электронного дневника и  электронного журнала успеваемости.

2. Организационные мероприятия по апробации и внедрению электронных дневников и  журналов успеваемости.

На первом этапе подготовки директором школы Петрушенко Татьяной Сергеевной поручить организацию и проведение предложенных мероприятий учителю информатики (по совместительству - заместителю директора по информатизации) Лукьяновой Ольге. Специалисты, ответственные за внедрение ознакомятся с возможностями системы «ИН-КЛАСС» по адресу www.in-class.ru [23].

Непосредственная работа в системе «ИН-КЛАСС» будет проводиться в соответствии с Руководством по первоначальной настройке системы (Руководством пользователя). В руководстве определяется последовательность работы, алгоритм ввода информации, этапы работы в проекте до окончания полноценного ввода информации. Ознакомиться с руководством можно на сайте системы «ИН-КЛАСС».

Первый шаг – это активация образовательного учреждения (ОУ). Активационные коды высылаются  в общеобразовательные учреждения координатором системы после отправки заявки на подключение на сайте «ИН-КЛАСС».

Для активации необходимо ввести код активации школы на главной странице дневника или на странице подключения школы. После ввода кода, необходимо указать данные первого администратора школы (руководителя ОУ или специалиста, ответственного за внедрение, назначенного приказом школы, далее администратор). Администратору, как и любому пользователю дневника, после регистрации открывается мастер знакомства с системой. Он рассказывает об основных функциях дневника для учителя школы. При первом входе открывается мастер настройки школы, который позволяет произвести предварительные настройки школы.

После активации необходимо настроить вашу школу на сайте проекта.

Рекомендуемый порядок настройки школы:

- Ввод основных данных о школе;

- Настройка расписания звонков и отчетных периодов;

- Ввод сотрудников;

- Создание классов;

- Ввод учеников в классы;

- Настройка предметов (связи с учителями, кабинетами, классами и учебными группами);

- Ввод расписания.

Процесс настройки подробно описан в Руководстве администратора, с которым также можно ознакомиться на сайте «ИН-КЛАСС». Последовательность ввода информации остается неизменной независимо от полноты внедрения проекта в общеобразовательном учреждении. Например, если на начальном этапе внедрения проекта принято решение о полноценном (с использованием всех школьных функций) подключении нескольких выбранных классов, все указанные операции, начиная с создания расписания звонков, необходимо провести только в рамках данных этих классов.

После ввода необходимой информации можно начинать пользоваться дневником. Пользователи — это педагогические работники, ученики и родители. У каждого свой уровень доступа и возможности. У каждого персональный вход на сайт проекта. Персональные приглашения (логины и пароли на вход) формирует администратор проекта, специалист, ответственный в школе за проект.

Участники образовательного процесса: учителя, ученики, родители  могут получить персональные пригласительные коды сразу после ввода администратором их личных данных (создания персон). Это позволит им воспользоваться возможностями сетевого взаимодействия и образовательными ресурсами.

По желанию заказчика разработчик системы может произвести детальное описание принципа функционирования системы. Требования к документированию:

- согласованный разработчиком и заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов;

- требования по документированию комплектующих элементов;

- при отсутствии государственных стандартов, определяющих требования к документированию элементов системы, дополнительно включают требования к составу и содержанию таких документов;

- формы разрабатываемых документов должны быть предоставлены Службой Стандартов и Качества.

Вся работа по разработке электронного журнала должна быть документирована в соответствии со стандартами. Перечень стандартов и базовых нормативных документов для выполнения проекта приведены ниже:

- ГОСТ 34.602 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы требования к содержанию документов.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Процессы жизненного цикла ПС.

- ISO 15504:1-9:1998 Оценка (аттестация) процессов жизненного цикла программных средств

- ISO 15271:1998. (ГОСТ Р-2002). ИТ. Руководство по применению ISO 12207.

- ISO 16326:1999. (ГОСТ Р-2002). ИТ. Руководство по применению ISO 12207 при административном управлении проектами.

- ISO 9000-3:1997. Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 3. Руководящие положения по применению стандарта ISO 9001 при разработке, поставке и обслуживании программного обеспечения.

- ГОСТ 19-201-78 Единая система программной документации. Техническое здание. Требование к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание программы.

- ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации.

Имеющийся в Российской Федерации опыт показывает, что при внедрении системы возможны следующие проблемы и риски:

- неизбежная ломка привычек и стереотипов;

- незамотивированность, как со стороны учителей, так и со стороны родителей;

- высокие требования системы электронных дневников и журналов к ресурсам (скорости и стабильности работы Интернета);

- возможные взломы системы со стороны хакеров;

- отсутствие навыков пользования системой со стороны участников образовательного процесса.

Снизить степень рисков и решить часть проблем на уровне общеобразовательного учреждения может:

- проведение рекламы и PR-акций для продвижения электронных дневников и журналов;

- обеспечение каждого учителя возможностью доступа к необходимым техническим средствам для более удобного и быстрого общения с родителями;

- обеспечение участников образовательного процесса возможностью доступа к высокоскоростному интернету, для повышения оперативности обновления и получения  данных;

- проведение обучающих курсов и семинаров по использованию системы электронных дневников и журналов для учителей и родителей;

- разработка надежной защиты системы электронных дневников и журналов от взлома и несанкционированного доступа с помощью конфиденциальности логинов и паролей;

- материальное стимулирование учителей.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

В результате работы было создано техническое задание на внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС» в деятельность МОУ Ржавская СОШ.

Внедрение электронного дневника в деятельность МОУ Ржавская СОШ позволит:

- родителям получать оперативную информацию (просмотр текущего расписания занятий, количество домашних заданий, контроль над оценками, прогулами, а также получение информации о проходящих мероприятиях в школе); открыта возможность интерактивного общения с учителями или администрацией школы, для того, чтобы быть в курсе событий школьной жизни ребенка;

- школьникам система электронного журнала напомнит таблицу расписания, где можно увидеть имеющиеся домашние задания и расписание уроков на всю неделю. Данный инструмент дает возможность смотреть ученику свою статистику и рейтинги по оценкам по годам, месяцам или неделям, что обуславливает и создает мотивацию учащегося к повышению своих оценок;

- учителя получат быстрый и удобный способ общения с родителями учеников, а сама система построена таким образом, что она поможет составить отчеты по успеваемости, просчитать рейтинги, а также позволит проводить различные электронные тесты для учеников, даже во время их отсутствия в школе;

- администрации школы оперативно отслеживать наполняемость оценками электронного журнала учителями — предметниками.

Электронный дневник исключает возможность потери бумажного классного журнала.

Глава 3. Учет затрат на реализацию проекта, эксплуатацию и сопровождение

Выбор и обоснование методики расчета экономической эффективности

Под понятием «оценка экономической эффективности информационной системы» понимается процесс, включающий в себя понимание, определение и измерение того, насколько полезным в экономическом плане является внедрение ИС для предприятия. При этом экономическая полезность рассматривается обычно как денежный эквивалент того, насколько изменились доходы или расходы предприятия в результате инвестирования средств в информационную систему.

Под методом оценки эффективности ИС подразумевается способ или набор средств проведения полной оценки ИС. Они могут состоять как из формальных, так и из неформальных процедур, при этом под неформальными понимаются не основанные на цифровых данных, быстрые, преимущественно субъективные процедуры оценки, а под формальными - более объективные, рациональные, базирующиеся на недвусмысленных данных механизмы оценки.

Выбор конкретных методов определения эффективности информационных проектов зависит от специфики ситуации. В частности, финансовые расчеты позволяют рассчитать денежные затраты и выгоды, связанные с инвестициями в ИТ, функционированием информационной системы управления. Вместе с тем они игнорируют многие важные нематериальные выгоды и существенные немонетарные затраты, которые сопутствуют информационной и интеллектуальной деятельности.

Применение того или иного метода находится в зависимости от вопросов и задач, которые ставятся при проведении оценки. Кроме того, не стоит ограничиваться анализом эффективности только на стадии выбора и внедрения системы. Большая часть затрат возникает при использовании технологий, поэтому требуется применять методологию оценки эффективности ИТ на всех этапах жизненного цикла. Зачастую, лишь непрерывный контроль и своевременное вмешательство позволяет держать под контролем риски, связанные с затратами на информационные проекты. Те или иные методы оценки эффективности могут быть более или менее адекватными в зависимости от типа системы, отраслевых особенностей и условий, а также уровня менеджмента конкретного предприятия.

После расчета показателей экономической эффективности необходимо рассмотреть получаемый эффект по трем направлениям:

- Технический. Определяется быстродействием выполнения производственных операций, машин, систем.

- Экономический. Определяется увеличением прибыли от реализации продукции (оказания услуг, выполнений работ), повышением качества управления.

- Социальный. Определяется степенью удовлетворения населения и влиянием на его жизненный уровень.

К основным направлениям совершенствования управления можно отнести следующие:

- обеспечение оперативности управления;

- повышение достоверности входной и выходной информации;

- увеличение производительности труда управленческого персонала;

- повышение научной обоснованности выходной информации.

Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности объекта может выражаться в изменении основных показателей деятельности:

- увеличение прибыли, доходов;

- снижение себестоимости продукции (услуг);

- увеличение производительности труда рабочих;

- рост объемов поставок материальных ценностей и т.п.

К основным аспектам социально-экономической эффективности проекта можно отнести изменения социально-экономического характера относительно работников управления, производственных и вспомогательных работников конкретного объекта, а также улучшение социального обслуживания членов общества. Основными факторами, определяющими социально-экономическую эффективность, являются прогрессивные изменения в характере и содержании труда работников управления и производства:

- увеличение доли интеллектуального труда;

- повышение привлекательности и интереса к работе;

- появление новых целей в работе;

- совершенствование технического, культурного, образовательного уровня работников;

- улучшение социально-психологического климата в коллективе;

- улучшение условий труда.

В целом, можно выделить три основные группы методов, позволяющих определить эффект от внедрения: финансовые (они же количественные), качественные и вероятностные.

Чаще всего применяются три основных финансовых метода определения инвестиций в ИТ:

- Чистая приведенная стоимость (NPV).

Этот метод основан на сопоставлении величины исходных инвестиций (IC) с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых в течение прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с помощью коэффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на инвестируемый им капитал;

Допустим, делается прогноз, что инвестиции (IC) будут генерировать в течение n лет, годовые доходы в размере P1, P2, ..., Рn. Общая накопленная величина дисконтированных доходов (PV) и чистый приведенный эффект (NPV) соответственно рассчитываются по формулам:

,                  (1)

.        (2)

Очевидно, что если

NPV > 0, то проект принесет прибыль сверх ожидаемой;

NPV < 0, то по проекту ожидается «убыток»;

NPV = 0, то проект соответствует ожиданиям инвестора.

При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности учитывать все виды поступлений как производственного, так и непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Так, если по окончании периода реализации проекта планируется поступление средств в виде ликвидационной стоимости оборудования или высвобождения части оборотных средств, они должны быть учтены как доходы соответствующих периодов.

Необходимо отметить, что показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта. Этот показатель аддитивен во временном аспекте, т. е. NPV различных проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий из всех остальных и позволяющее использовать его в качестве основного при анализе оптимальности инвестиционного портфеля. При помощи NPV-метода можно определить не только коммерческую эффективность проекта, но и рассчитать ряд дополнительных показателей.

- Payback— срок окупаемости инвестиций. Представляет собой анализ возврата средств исходя из принятых в компании максимальных сроков окупаемости вложений.

В случае если сроки окупаемости проекта составят от полугода и более, в расчете стоимости проектов будет учтено дисконтирование, так как стоимость денег со временем уменьшается, и рубль, потраченный сегодня, стоит дороже, чем рубль возвращенный. Это связано с процессами мировой экономики, инфляцией и общим развитием экономики, конкуренции и производства. Поэтому в расчеты будет вводиться ставка дисконтирования.

Существуют различные подходы к определению ставки дисконтирования для простых расчетов:

- принимать за величину ставки дисконтирования годовой уровень инфляции в стране, либо ставку рефинансирования Центрального банка;

- принятие в качестве ставки дисконтирования уровень доходности инвестиций, ожидаемых инвестором, то есть базовую безрисковую ставку, например, банковский депозит;

- выбор наибольшего значения прибыльности, которую получит инвестор (проценты, под которые можно разместить деньги в банке, либо проценты, получаемые от инвестиций в другой проект).

Принимать в качестве ставки годовой уровень инфляции можно только в том случае, когда предприятие имеет в качестве альтернативы использование свободных денежных средств: вложение их в проект, либо оставление их на расчетных счетах. В рамках данного проекта за ставку дисконтирования будет приниматься ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

- IRR (Internal rate of return) — внутренняя норма доходности или внутренняя норма рентабельности. IRR, определяет процентную ставку от реализации проекта, а потом сравнивает эту ставку со ставкой окупаемости с учетом рисков. Если рассчитанная окупаемость превышает окупаемость с учетом рисков, то инвестиции имеют смысл. IRR определяет верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки. В отличие от NPV, IRR - это абсолютный показатель, который позволяет не только принимать решения по каким-то конкретным проектам, но и сравнивать проекты с абсолютно разным уровнем финансирования, с абсолютно разными бюджетами.

Качественные методы оценки инвестиций в ИТ базируются на одной идее – целей, приоритетов и показателей по ним. Основные методы качественной оценки инвестиций:

- Information Economics — метод информационной экономики. Его идея в том, что топ-менеджмент компании и ИТ − служба организуют некую систему координат – определяют приоритеты в развитии бизнеса компании и расставляют приоритеты проектных критериев – еще до рассмотрения какого-либо ИТ − проекта. И тогда проект оценивается на соответствие этим разработанным критериям. Данный метод часто объединяют с управлением портфелем проектов, когда эти эффекты рассматриваются по всему портфелю ИТ − проектов в целом.

- IT Scorecard — сбалансированная система показателей, адаптированная для ИТ − отдела. Сначала выбираются четыре более-менее сбалансированных направления влияния ИТ на бизнес компании. В классическом и самом применяемом случае эти направления следующие: помощи в развитии бизнеса компании, повышение качества продукции, повышение качества принятия решений и повышение производительности труда. Причем, направления и их количество могут быть любыми, которые важны для конкретной компании. Затем по каждому направлению определяются цели, другими словами – ориентиры, характеризующие желаемое место ИТ в организации. Именно эти цели составляют стратегию развития ИТ − отдела и будут трансформированы на операционный уровень, то есть в конкретные ИТ − проекты. По сути, это те же приоритеты проектных критериев, что и в методе информационной экономики, только сгруппированные по направлениям. И наконец, из целей вытекают инициативы, так и цели ИТ − отдела определяют, будет ли ИТ − проект эффективен в разрезе приближения к одной или нескольким целям.

Вероятностные методы оценки экономического эффекта от ИТ − проекта:

- Метод прикладной информационной экономики достаточно является модифицированным качественным методом информационной экономики. Его идея в том, чтобы для каждой из заявленных целей ИТ − проекта определить вероятность ее достижения и далее из нее вывести вероятность улучшений в бизнес-процессах компании.

- Метод справедливой цены опциона является достаточно трудным. Проект рассматривается с точки зрения его управляемости уже в ходе самого проекта. В любом проекте выделяются пять параметров: выручка от проекта, расходы проекта, сложность проекта, стоимость поддержки получившегося решения и жизненный цикл внедряемой системы электронного дневника «ИН-КЛАСС». Затем следует оценить, насколько возможно влияние на эти параметры по ходу проекта. Чем сильнее можно влиять на эти параметры, то есть понижать расходы или сложность проекта, тем выше будет оценка этого проекта по данному методу. Соответственно, чем проект более жесткий, чем строже заданы рамки, тем он менее интересен.

Вероятностные методы нечасто используются для оценки будущего эффекта от внедрения электронного дневника «ИН-КЛАСС» в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ. Метод прикладной информационной экономики очень субъективен и вообще мало похож на конкретную методику. Метод справедливой цены опциона, напротив, очень конкретен, но достаточно труден и требует большого времени для анализа.

Так как разрабатываемая система электронного дневника имеет аналоги на рынке, будем рассчитывать абсолютную экономическую эффективность, которая будет выражаться в экономии совокупных затрат живого и общественного труда в сфере производства и эксплуатации. Оценка эффективности АС будет проводиться методом расчета срока окупаемости инвестиций. При отрицательной абсолютной эффективности проект будет исключен из дальнейшего рассмотрения.

Расчет показателей экономической эффективности проекта

В данном пункте будет произведен расчет показателей экономической эффективности проекта с помощью расчета окупаемости инвестиций. Срок окупаемости относится к числу наиболее часто используемых показателей эффективности инвестиций. Цель данного метода состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать, что называется, «на себя». При этом весь объем генерируемых проектом денежных средств, главными составляющими которого являются чистая прибыль и сумма амортизационных отчислений (то есть чистый эффективный денежный поток), засчитывается как возврат на первоначально инвестированный капитал.

Поданным Siemens Business Services:

- 30% времени учителей уходит на проверку бумажных дневников и выставление оценок;

- родители только через 1 – 2 дня узнают об успеваемости своего ребенка;

- 45% учащихся не записывают домашние задания в бумажные дневники [5].

В школе 9 классных руководителей. За ведение электронного дневника каждый классный руководитель получает доплату в размере 1000 руб. в месяц.

При работе с бумажными дневниками «по старинке» учитель в среднем затрачивает 30% рабочего времени. При этом качество, своевременность и контроль обработки дневников оставляет желать лучшего.

При работе в системе электронного дневника учитель затрачивает только около 10% рабочего времени.

Рассмотрим количественные и качественные показатели экономического эффекта. Количественные показатели – позволяют убедиться в быстром возврате инвестиций в систему, поддаются количественному измерению и четкой числовой оценке:

- Сокращение непроизводственных, временных затрат связанных с обработкой оценок, домашнего задания и т.д.

- Ускорение информационных потоков.

- Экономия стоимости ресурсов и материалов (сокращение затрат на канцелярию, расходные материалы, снижение затрат на хранение документов).

- Качественные показатели – это показатели развития и улучшения каждого из аспектов во внутренней и внешней деятельности школы:

- Повышение продуктивности работы учителей (единое информационное пространство, работа с дневником из любой точки мира, упрощение процессов коллективной работы).

- Снижение рисков (информация об оценках, домашних заданиях не теряется, быстрое выставление оценок, своевременный контроль родителей).

- Изменение корпоративной культуры (унификация управленческих процедур, введение единого высокого стандарта работы, повышение качества исполнения управленческих решений, сближение структурных подразделений организации, объединение накопленных корпоративных знаний, повышение лояльности сотрудников).

Внедрение современных информационных технологий, даже при достаточно широком предложении на этом рынке и регулярном снижении цен, остается дорогостоящим мероприятием, особенно если речь идет о реализации нескольких таких мероприятий (проектов). Эффективность портфеля ИТ − проектов, оценивается на основе экономического вклада и взаимовлияния отдельных проектов.

Расчет простого срока окупаемости, в силу своей специфической наглядности, часто используется как метод оценки риска, связанного с инвестированием.

Существенным недостатком рассматриваемого показателя является то, что он ни в коей мере не учитывает результаты деятельности за пределами установленного периода исследования проекта и, следовательно, не может применяться при сопоставлении вариантов капиталовложений, различающихся по срокам жизни.

Расчет простого срока окупаемости, в силу своей специфической наглядности, часто используется как метод оценки риска, связанного с инвестированием.

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле:

(4)

где: PP – срок окупаемости, выраженный в интервале планирования;

PV – полные инвестиционные затраты проекта;

NCF – чистый эффективный денежный поток за один интервал планирований при обычном порядке дел.

Годовой экономический эффект (экономическая прибыль):

Э = ∆Эгод – С – Е*К, (5)

где: ∆Эгод – годовая экономия (прибыль), вызванная введением новой автоматизированной системы (АС), без учета эксплуатационных затрат

С – эксплуатационные затраты

Е – норма прибыли на капитал (нормативная прибыльность)

К – единовременные затраты (капиталовложения)

В таблицах 3 – 6 представлены данные, на основе которых можно сделать выводы об экономической эффективности и целесообразности проекта. На рис.19 представлена диаграмма, отражающая изменение показателей в результате осуществления внедрения электронного дневника в деятельность школы.

Таблица 3 – затраты до модернизации

Таблица 4 – затраты после модернизации

Таблица 5 – Дополнительные затраты на персонал

| Должность | Количество сотрудников | Заработная плата в час (руб.) | Работы | Итого затраты в месяц на выполнение работ, вкл. налоги (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора по информатизации | 1 | 150 | 4 | 6 264,00р. |
| Учитель (классный руководитель) | 9 | 100 | 14,8 | 139 060,80р. |
| Итого затраты: |  | 145 324,80р. |  |  |

Таблица 6 – Затраты на техническое оснащение

| № | Вид затрат | Затраты в месяц на выполнение работ (руб.) | Итого затраты в год на выполнение работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | 670 | 8040 |
| 2 | Интернет | 300 | 3600 |
| Итого затрат: |  |  | 11640 |

Рисунок 19 – Сравнение показателей

Из выше приведенных таблиц мы видим, что общие затраты(PV) равны 339124,8 рублей в год, затраты, которые имеют место быть без учета внедрения проекта (NCF) равны 328440 рублей в год. Отсюда срок окупаемости будет равен 1,03 года.

Годовая экономия (прибыль), вызванная введением новой автоматизированной системы (АС), без учета эксплуатационных затрат) составит:

∆Эгод= 473 764,80- 339124,8 = 134 640,00 рублей.

Величина Е должна отражать норму дохода, которую можно было получить, используя альтернативные варианты получения прибыли, поэтому Е в рыночных условия не должна быть меньше годовой банковской процентной ставки.

Так, если Центральный банк РФ в 2012 году установил ставку рефинансирования в размере 8,25% (Указание Банка России от 13.09.2012 г.

№ 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»). Следовательно, норма прибыли на капитал будет равна 8,25%.

Согласно план-графику работ время на внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС» равняется 21 рабочему дню. Если учесть, что заработная плата заместителя директора по информатизации равняется 150 руб./час, он потратит 12 часов на выполнение работ по внедрению электронного дневника «ИН-КЛАСС», то можно рассчитать единовременные затраты на модернизацию:

Затраты на выполнение работ:  150 *  12 = 1800 руб.

Прочие неучтенные расходы: 1800 * 7% = 126 руб.

К = 1800 + 126 = 1926 руб.

Отсюда годовой экономический эффект (экономическая прибыль) равен:

Э = 134 640 – 11640 – 1926*8,25% = 122661,1 руб.

Это обусловлено тем, что благодаря внедрению системы сократится время работы учителей, а, соответственно, и затраты на оплату труда. Подобное внедрение позволит сократить время и количество выполняемых работ, не приводя к сокращению персонала.

выводы по главе 3

В ходе работы был проведен выбор и обоснование методики расчета экономической эффективности от внедрения системы. Были проанализированы основные финансовые методы определения инвестиций в ИТ: чистый приведенный доход или чистая приведенная стоимость,экономический эффект, срок окупаемости инвестиций. В ходе анализа было определено, что с учетом специфики проекта, расчет экономической эффективности будет осуществляться методом вычисления срока окупаемости инвестиций.

Далее был произведен расчет годовой экономии, эксплуатационных затрат, единовременных вложений и годовой экономический эффект. После этого были рассчитаны сроки окупаемости системы электронного дневника «ИН-КЛАСС» составит 1,03 года.

Очевидно, что данная система будет окупаться за счет сокращения времени работы учителей с системой электронного дневника и, соответственно, уменьшение затрат на заработную плату.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информатизация системы образования представляет собой процесс создания оптимальных условий для комплексного применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательной деятельности, научных исследованиях, административном управлении организаций и учреждений системы образования [24]. В более широком смысле информатизация образования включает также процесс изменения содержания, методов и организационных форм образовательной подготовки учащихся с целью перехода к образованию с использованием ИКТ.

Целью информатизации образования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества, рынка труда в качественном образовании через предоставление всем участникам образовательного процесса принципиально новых возможностей реализации прав на выбор источников, условий и форм образования в специально создаваемой для этого среде [25].

Процесс информатизации является продолжительным во времени и касается практически всех сфер существующей системы образования. Он затрагивает как культурные образовательные традиции, коренные проблемы философии образования, так и педагогическую практику; требует создания капиталоемкой информационной инфраструктуры, выполнения значительного объема организационно-методической работы и научных исследований.

Для успешного осуществления процесса информатизации необходимо всеобщее осознание важности этого процесса и того факта, что реальная информатизация каждого образовательного учреждения, каждого рабочего места невозможна без активного, заинтересованного участия в этом процессе преподавателей, администрации, органов управления сферы образования. Нужно преодолеть иждивенческое, потребительское отношение многих преподавателей к информатизации в школе, поскольку никто, кроме самого преподавателя, не сможет внедрить современные ИКТ в его уроки, лекции, практические и лабораторные занятия. При этом создание необходимых условий для разработки, системного внедрения и активного использования информационных технологий во всех сферах деятельности системы образования становится сегодня одной из основных задач органов управления образованием [16].

Наиболее востребованной технологией общения между родителями и учителями является электронный журнал. Электронный журнал школы – это еще одно подтверждение тому, что образовательный процесс неразрывно может быть связан с новейшими технологиями. Создать удобство и комфорт при взаимодействии между учителем и школьником – основная задача данного современного инструмента. Сегодня уже более 11 669 школ, 1 040 654 учеников, 165 955 учителей и 364 620 родителей по всей России подключены к системе электронного дневника [22].

К 2016 году все школы страны перейдут на виртуальный документооборот — на место традиционных бумажных дневников придут новые, электронные органайзеры. Суть электронного дневника заключается в том, чтобы создать для каждого школьника виртуальный личный кабинет, где будет отображаться полная информация о его школьных делах. Доступ к электронному дневнику будет осуществляться через Интернет, что позволит ученикам и их родителям в любое время и в любом месте получить данные об успеваемости. Интернет — проект «ИН-КЛАСС» реализует эти возможности.

Электронный дневник «ИН-КЛАСС» облегчается взаимодействие между родителем и образовательным процессом ребенка: они могут смотреть его текущее расписание занятий, следить за количеством домашних заданий, контролировать оценки, прогулы, а также получить полезную информацию о проводящихся мероприятиях в школе (родительские собрание, сборы, субботники и т.д.). Открыта возможность интерактивного общения с учителями или администрацией школы, для того, чтобы быть в курсе событий школьной жизни ребенка.

Школьникам система электронного дневника «ИН-КЛАСС» напомнит таблицу расписания, где можно увидеть имеющиеся домашние задания и расписание уроков на всю неделю. Данный инструмент дает возможность смотреть ученику свою статистику и рейтинги по оценкам по годам, месяцам или неделям, что обуславливает и создает мотивацию учащегося к повышению своих оценок. Учителя получат быстрый и удобный способ общения с родителями учеников, а сама система построена таким образом, что она поможет составить отчеты по успеваемости, просчитать рейтинги, а также позволит проводить различные электронные тесты для учеников, даже во время их отсутствия в школе.

Благодаря возможностям системы «ИН-КЛАСС», работа со школьным журналом больше не представляется нудным и долгим занятием – теперь все осуществляется быстро, а главное – удобно. На первоначальное заполнение журнала уйдет столько же времени, сколько и на обычный, а система разделения прав доступа для пользователей позволит сохранить конфиденциальную информацию. То есть, родители одного ребенка, зайдя в журнал, не смогут увидеть замечания и заметки о других учениках – им будет дана информация об их ребенке, а также некоторая общая информация о различных мероприятиях.

В результате работы над дипломной работой была достигнута цель исследования: разработано техническое задание на внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС» в деятельность МОУ Ржавская СОШ.

В результате исследования были выполнены все поставленные задачи:

- Проведено предпроектное обследование (анализ образовательной деятельности МОУ Ржавская СОШ и построение функциональной модели процесса управления системой электронного дневника «ИН-КЛАСС»);

- Обоснована потребность внедрения электронного дневника в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ, проведен анализ существующих разработок и обоснован выбор системы для реализации проекта;

- Разработано техническое задание на внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС» в деятельность МОУ Ржавская СОШ;

- Обоснованы проектные решения на внедрение системы электронного дневника «ИН-КЛАСС» в МОУ Ржавская СОШ;

- Обоснована методика и расчет показателей экономической эффективности внедрения электронного дневника «ИН-КЛАСС» в деятельность МОУ Ржавская СОШ.

Необходимо отметить, что в дипломной работе рассмотрены только предпроектная стадия и стадия проектирования электронного дневника «ИН-КЛАСС» в деятельностиМОУ Ржавская СОШ. В дальнейшем планируется стадия внедрения, эксплуатации и модернизации электронного дневника «ИН-КЛАСС».

Список используемых источников

- Цветкова, М. С. Проект «Информатизации системы образования» и проблемы его методического обеспечения / М. С. Цветкова, Н. И. Неупокоева, В. М. Кирюхин — Школьные технологии, 2005. — №6. — 167с.

- ISO 15271:1998. (ГОСТ Р-2002). ИТ. Руководство по применению ISO 12207.

- ISO 15504:1-9:1998 Оценка (аттестация) процессов жизненного цикла программных средств

- ISO 16326:1999. (ГОСТ Р-2002). ИТ. Руководство по применению ISO 12207 при административном управлении проектами.

- ISO 9000-3:1997. Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 3. Руководящие положения по применению стандарта ISO 9001 при разработке, поставке и обслуживании программного обеспечения.

- Бидайбеков, Е. Ы. Информатизация образования как деятельность (задачи и проблемы) / Е. Ы. Бидайбеков — Информатика и образование, 2010. — №14. — 15 — 25 с.

- Википедия – свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki

- ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание программы.

- ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19-201-78 Единая система программной документации. Техническое здание. Требование к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 34.602 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Процессы жизненного цикла ПС.

- Информатизация образования: направления, средства, технологии. Под общей Редакцией С.И.Маслова – М.: МЭИ, 2008. — 868 с.

- Информационные системы школ. – Режим доступа: http://digital-edu.ru/issh/162/

- Информационный интегрированный продукт «КМ-Школа» http://www.km-school.ru/

- Концепция модернизации российского образования на период 2011 — 2015 годы [Электронный ресурс] / Концепция модернизации российского образования на период 2011 — 2015 годы — Режим доступа: http://mon.gov.ru

- МОУ Ржавская СОШ [Электронный ресурс] / МОУ Ржавская СОШ— Режим доступа:  http://www.rzhavka.edusite.ru

- Методические рекомендации для ведения электронного дневника и электронного журнала [Электронный ресурс] / Методические рекомендации для ведения электронного дневника и электронного журнала — Режим доступа: http://www.gosbook.ru

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс] / Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» — Режим доступа: http://mon.gov.ru

- НП «Центр современных образовательных технологий» http://www.centersot.net/

- Официальный  сайт технической и методической поддержки школ внедрения в пилотных регионах.  [Электронный ресурс].  URL:  http://linux.armd.ru/ru/distros/#01

- Приоритетный национальный проект «Образование» [Электронный ресурс] / Приоритетный национальный проект «Образование» — Режим доступа: http://mon.gov.ru

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р [Электронный ресурс] / Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р — Режим доступа: http://www.consultant.ru

- РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы требования к содержанию документов.

- Роберт, И. В. Теоретические основы развития информатизации образования в современных условиях информационного общества массовой глобальной коммуникации / И. В. Роберт — Информатика и образование, 2008. — №5. — 3 — 15 с.; №6. — 3 — 11 с.

- Сайков, Б. П. Информатизация образования / Б. П.Сайков // Информатика, 2007. — №20. — 14 — 17 с.

- Сайт центра ИТ-исследований и экспертизы Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. [Электронный ресурс].  URL:  HYPERLINK "http://www.info-foss.ru/about" http://www.info-foss.ru/about

- Уваров, А. Информатизация школы. Истоки и движущие силы / А. Уваров, Г. Водопьян — Народное образование, 2007. — №8. — 157 — 163 с.

- Федеральный закон от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» [Электронный ресурс] / Федеральный закон от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» — Режим доступа: http://www.consultant.ru

- Электронный дневник «ИН-КЛАСС» [Электронный ресурс] / Электронный дневник «ИН-КЛАСС» — Режим доступа: http://in-klass.ru

Приложения

Приложение 1.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Ржавская средняя общеобразовательная школа

ул.Восточная д.21 п.Ржавка  Агаповский район Челябинская область 457416

Тел.89068508340   e-mail: www.agro@ mail.ru

АКТ

от    _____________                                                                                                           № _____

«О внедрении электронного дневника «ИН-КЛАСС» в образовательную деятельность

МОУ Ржавская СОШ»

Настоящий акт подтверждает, что электроный дневник «ИН-КЛАСС» был внедрен в деятельность МОУ Ржавская СОШ, по данному вопросу были проведены обучающие мероприятия для учителей-предметников и классных руководителей.

Результаты дипломной работы Кучиной А.С. по теме Внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС» в образовательную деятельность МОУ Ржавская средняя общеобразовательная школа»  использованы в качестве методической основы и руководства к действию.

Использование указанной инновации позволяет

- сократить непроизводственные, временные затраты связанные с обработкой оценок, домашнего задания и т.д.

- ускорить движение информационных потоков.

- снизить издержки на ресурсы и материалы (сокращение затрат на канцелярию, расходные материалы, снижение затрат на хранение документов).

- повысить качественные показатели – это показатели развития и улучшения каждого из аспектов во внутренней и внешней деятельности школы:

- повысить продуктивность работы учителей (единое информационное пространство, работа с дневником из любой точки мира, упрощение процессов коллективной работы).

- снизить риски (информация об оценках, домашних заданиях не теряется, быстрое выставление оценок, своевременный контроль родителей).

Электронный дневник также исключает возможность потери бумажного классного журнала.

Директор                                                                                                        /Петрушенко Т.С./

Приложение 2.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Ржавская средняя общеобразовательная школа

ул.Восточная д.21 п.Ржавка  Агаповский район Челябинская область 457416

Тел.89068508340   e-mail: www.agro@ mail.ru

ПРИКАЗ

от    _____________                                                                                                           № _____

«О назначении ответственного  за внедрение и использование системы  ведения электронных дневников и электронных классных журналов»

В связи с внедрением с 01 января 2012 года учета учебной деятельности в электронном виде (электронные классные журналы и дневники) в ИН-КЛАСС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Ввести в образовательном учреждении в использование систему электронных классных журналов и электронных дневников ИН-КЛАСС с 08 февраля 2015 года;

2.     Назначить ответственным лицом (Администратором школы в системе ИН-КЛАСС) за внедрение и использование системы  электронных дневников и  электронных журналов и электронных дневников МОУ Ржавская СОШ в ИН-КЛАСС учителя информатики (по совм. зам. директора по информатизации) Лукьянову О.Л.

3.  Учителю информатики (по совм. зам. директора по информатизации) Лукьяновой О.Л. с 08.02.2015 года приступить к работе над созданием электронных журналов и электронных дневников в ИН-КЛАСС.

4.     Классным руководителям с 1 по 11 классы сдать информацию по классам ответственному за создание электронных классных журналов и электронных дневников  Лукьяновой О.Л.  до 10.03.2015 года;

5.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора школы Петрушенко Т.С.

Директор                                                                                                   /Петрушенко Т.С./

С приказом ознакомлены:                                                                        /Лукьянова О.Л./

Приложение 3.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Ржавская средняя общеобразовательная школа

ул.Восточная д.21 п.Ржавка  Агаповский район Челябинская область 457416

Тел.89068508340   e-mail: www.agro@ mail.ru

ПРИКАЗ

от    _____________                                                                                                           № _____

«О введении электронного классного журнала»

На основании Приказа Министра образования Московской области от 13.06.2012 № 2612  »О внедрении системы  ведения электронных дневников  и электронных журналов успеваемости обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в 2012 году», в связи с внедрением с 8 февраля 2015 года учета учебной деятельности в электронном виде (электронные классные журналы и дневники) в ИН-КЛАСС.

ПРИКАЗЫВАЮ

- организовать работу по внедрению в управленческой деятельности электронного классного журнала на базе системы «ИН-КЛАСС» с последующим оформлением в виде нормативно-финансового документа на бумажном носителе в соответствии с требованиями Российского законодательства

- разработать и утвердить положение о ведении электронного классного журнала

- распределить следующие обязанности за сотрудниками школы и дополнить должностные инструкции:

Администратор школы

- предоставление реквизитов доступа учителям, классным руководителям, администрации школы;

- архивирование базы данных и сохранение ее на нескольких электронных носителях с целью предотвращения утери базы данных;

- осуществление связи со службой технической поддержки;

- предоставление консультаций и обучение (при необходимости) участников проекта основным приемам работы с системой.

Классные руководители

- своевременное заполнение и контроль за актуальностью данных об учащихся и их родителях в базе данных «ИН-КЛАСС».

- предоставление реквизитов доступа родителям

- вести учет сведений о пропущенных уроках учащихся

- разделение класса на подгруппы, совместно с учителями предметниками в первой год использования системы и контроль состава групп в дальнейшем, при необходимости перевод учащихся из одной группы в другую.

Учителя-предметники:

- разделение класса на подгруппы, совместно с классными руководителями в первой год использования системы и контроль состава групп в дальнейшем, при необходимости перевод учащихся из одной группы в другую.

- составление календарно-тематического плана;

- заполнение данных об успеваемости и посещаемости учащихся, видах учебных занятий, заполнение страницы «Домашнее задание» (тема урока, краткий план урока, домашнее задание);

- Категорически запретить допускать учащихся к работе с электронным журналом под логином и паролем учителя.

Заместители директора по УВР

- осуществление периодического контроля над ведением электронного журнала

Директор школы

- контролирует полноту, качество, оперативность информации, вводимой в систему.

Директор                                                                                                 /Петрушенко Т.С./

С приказом ознакомлены:

Приложение 4.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Ржавская средняя общеобразовательная школа

ул.Восточная д.21 п.Ржавка  Агаповский район Челябинская область 457416

Тел.89068508340   e-mail: www.agro@ mail.ru

РЕЦЕНЗИЯ

На работу студента Кучиной Алёны Сергеевны, выполненную на тему:

Внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС»

в образовательную деятельность

МОУ «Ржавская Средняя общеобразовательная школа»

Дипломная работа Кучиной А.С. посвящена внедрению электронного дневника «ИН-КЛАСС» в образовательную деятельность МОУ Ржавская СОШ. В ней отражено обследование предметной области, описаны «узкие места» системы, предложены способы их устранения на основании анализа.

Теоретическая значимость определяется анализом различных типовых решений, определением требований к электронному дневнику, внедренного для МОУ Ржавская СОШ. Практическая значимость ДР состоит в разработке пакета рабочей документации и внедрению электронного дневника «ИН-КЛАСС», который позволит создать удобство и комфорт при взаимодействии между учителем, родителями и школьником.

В работе проработаны варианты внедрения электронного дневника. Решение (внедрение электронного дневника «ИН-КЛАСС»), которое предлагает Кучина А.С.облегчает взаимодействие между родителем и образовательным процессом ребенка.Создать удобство и комфорт при взаимодействии между учителем и школьником – основная задача данного современного инструмента.

Суть электронного дневника «ИН-КЛАСС» заключается в том, чтобы создать для каждого школьника виртуальный личный кабинет, где будет отображаться полная информация о его школьных делах. Доступ к электронному дневнику будет осуществляться через Интернет, что позволит ученикам и их родителям в любое время и в любом месте получить данные об успеваемости. Электронный дневник «ИН-КЛАСС» реализует эти возможности.

Электронный дневник «ИН-КЛАСС» облегчается взаимодействие между родителем и образовательным процессом ребенка: они могут смотреть его текущее расписание занятий, следить за количеством домашних заданий, контролировать оценки, прогулы, а также получить полезную информацию о проводящихся мероприятиях в школе (родительские собрание, сборы, субботники и т.д.). Открыта возможность интерактивного общения с учителями или администрацией школы, для того, чтобы быть в курсе событий школьной жизни ребенка.

Школьникам система электронного дневника «ИН-КЛАСС» напомнит таблицу расписания, где можно увидеть имеющиеся домашние задания и расписание уроков на всю неделю. Данный инструмент дает возможность смотреть ученику свою статистику и рейтинги по оценкам по годам, месяцам или неделям, что обуславливает и создает мотивацию учащегося к повышению своих оценок.

Учителя получат быстрый и удобный способ общения с родителями учеников, а сама система построена таким образом, что она поможет составить отчеты по успеваемости, просчитать рейтинги, а также позволит проводить различные электронные тесты для учеников, даже во время их отсутствия в школе. Электронный дневник «ИН-КЛАСС» успешно внедрен в работу МОУ Ржавская СОШ. Каждый учащийся и родитель ежедневно пользуются электронным дневником. Оценки, домашние задания, классные и школьные мероприятия ежедневно добавляются, изменяются по мере необходимости. В работе присутствует теоретическая и практическая значимость.

Рецензент __________  Петрушенко Татьяна Сергеевна

подпись                       		фамилия, имя, отчество

директор МОУ Ржавская СОШ

ученая степень, звание, должность, место работы

02 февраля 2015.