СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 АНАЛИЗ ЗАДАНИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ	6

1.1   Постановка задач	6

1.2   Анализ предметной области	6

1.3   Выбор и обоснование средств и методов решения задач	7

2 СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО	9

2.1 Разработка диаграммы вариантов использования	9

2.2 Оценка трудозатрат на разработку ПО на основе диаграммы вариантов использования	9

2.2.1 Определение весовых показателей действующих лиц	9

2.2.2 Определение весовых показателей вариантов использования	10

2.2.3 Определение технической сложности проекта	11

2.2.4 Определение уровня квалификации разработчиков	12

2.2.5 Оценка трудозатрат проекта	12

2.3 Создание макета графического интерфейса пользователя	13

3 СОЗДАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО	14

3.1 Разработка диаграммы классов	14

3.1.1 Проектирование уровня данных	14

3.1.2 Проектирование уровня интерфейса	15

3.1.3	Проектирование уровня бизнес-логики	15

3.2	Разработка диаграмм последовательностей	15

3.3 Разработка диаграмм деятельности	16

3.4 Разработка диаграмм состояний	16

4 СОЗДАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО	18

4.1 Разработка диаграммы компонентов	18

4.2 Разработка диаграммы развертывания	18

5	ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ТЕСТИРОВАНИЯ ПО	20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	22

ПРИЛОЖЕНИЕ А	23

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	28

ПРИЛОЖЕНИЕ В	29

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	30

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	32

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	36

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	39

ПРИЛОЖЕНИЕ З	42

ПРИЛОЖЕНИЕ И	45

ПРИЛОЖЕНИЕ К	46

ПРИЛОЖЕНИЕ Л	47

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной курсовой работы является проектирование и разработка программного обеспечения информационной системы для библиотеки.

Данная информационная система предназначена для улучшения обслуживания клиентов в библиотеке. Программа облегчает и ускоряет процессы поиска книги, хранения данных о книгах и пользователях, а также контроля за выдачей и возвратом книг.

Необходимость написания данной информационной системы (ИС) обоснована тем, что библиотекарь обязан вести учёт выдачи и возврата всех книг, при этом, данные часто обрабатываются вручную. Данное приложение позволит хранить все необходимые данные в базе данных, что позволит ускорить процесс доступа к необходимой информации и её редактирования и уменьшить трудоёмкость контроля всех процессов происходящих в библиотеке.

Приоритетной задачей данной курсовой работы является написание ИС для библиотеки, но с максимально легкими в обращении интерфейсом и системой управления данными. Это необходимо сделать для того, чтобы любое ответственное лицо с базовым уровнем владения персональным компьютером могло с легкостью работать с данным приложением.

1 АНАЛИЗ ЗАДАНИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

1.1   Постановка задач

В процессе выполнения данной курсовой работы необходимо написать реляционную базу данных информационной системы «Библиотека», в которой будут храниться все данные о базовых структурах, на основе которых будет осуществляться контроль за выдачей и возвратом книг, а также наличием экземпляра книги в библиотеки. К базовым структурам относятся пользователи и книги.

Так как библиотекарь не обязан иметь навыков работы с системами управления базами данных, то необходимо также разработать программное обеспечение с максимально легким в освоении интерфейсом. Основные функции, выполнение которых должно обеспечивать данное ПО:

- Заполнение базы данных, то есть ввод данных обо всех базовых структурах;

- Просмотр и редактирование данных о базовых структурах;

- Добавление новых данных о книгах по мере их поступления в библиотеку;

- Заполнение данных о выдаче/возврате книг;

- Печать информации о базовых структурах;

- Возможность уведомления клиентов о истечении срока аренды книги.

1.2   Анализ предметной области

Перед началом разработки информационной системы, необходимо определить основные цели, задачи и правила для решаемой проблемы, после чего приступать к проектированию. Поэтому сформулируем краткое описание поставленной задачи.

Задача – разработка информационной системы библиотеки. Информационная система должна иметь три подсистемы: подсистема администратора, подсистема библиотекаря и читателя. Вход в каждую подсистему должен быть после аутентификации.

Функции администратора:

- Просмотр списка книг;

- Просмотр списка зарегистрированных пользователей;

- Добавление новой книги в базу данных;

- Регистрация нового пользователя.

Функции библиотекаря:

- Просмотр списка книг;

- Просмотр списка клиентов;

- Просмотр списка должников;

- Оформление выдачи книги;

- Оформление возврата книги;

- Проверка наличия книги в библиотеке.

Функции клиента:

- Поиск книги;

- Просмотр информации о книге.

Основные бизнес-правила:

– читатель может быть зарегистрирован только один раз;

– общее количество книг, выданных одному читателю, не может превышать 10;

– книги выдаются на срок не более 15 дней;

– напоминание читателям делается через 5 дней после истечения срока сдачи;

– сведения о выданных книгах сохраняются в течение года.

Выходные документы информационной системы библиотеки:

– гистограмма читательского спроса на книги по отраслям знаний;

– карточка-напоминание о необходимости сдать взятые книги (для читателей, имеющих задолженность).

1.3   Выбор и обоснование средств и методов решения задач

Для создания моделей анализа и проектирования программного обеспечения (сокращенно ПО) информационной системы необходимо использовать какой-либо общепринятый язык визуального моделирования. Идеальным вариантом является язык UML, который является стандартным языком для написания моделей анализа, проектирования и реализации объектно-ориентированных программных систем так как:

- UML объектно-ориентирован, в результате чего методы описания результатов анализа и проектирования семантически близки к методам программирования на современных объектно-ориентированных языках;

- UML позволяет описать систему практически со всех возможных точек зрения и разные аспекты поведения системы;

- Диаграммы UML сравнительно просты для чтения после достаточно быстрого ознакомления с его синтаксисом;

- UML расширяет и позволяет вводить собственные текстовые и графические стереотипы, что способствует его применению не только в сфере программной инженерии;

- UML получил широкое распространение и динамично развивается.

Существует немалое количество CASE-средств для построения UML-диаграмм, но самым удобным и легким в освоении является Enterprise Architect. При выполнении данной курсовой работы будет использован Enterprise Architect версии 7,5 – это всесторонний набор UML-инструментов для анализа и дизайна, охватывающий разработку программного обеспечения через стадии анализа, модели дизайна, испытания и обслуживание. Enterprise Architect — это многопользовательский графический инструмент, разработанный для того, чтобы создавать устойчивое и удобное в сопровождении программное обеспечение. Он объединяет в себе силу последнего UML 2.0 с высокоэффективным, интуитивным интерфейсом. Данная программа дает возможность расширенного моделирования на рабочем столе, разработки и созданию групп [2].

Для реализации задачи по разработке информационной системы мониторинга успеваемости школьников была выбрана СУБД MySQL. Данная СУБД является одной из наиболее популярных систем управления и обслуживания баз данных. В ней применяются новейшие разработки и последние достижения в области проектирования, построения и обслуживания баз данных. Так же MySQL можно интегрировать с различными программными пакетами. А основное ее преимущество в рамках проекта – ее свободное (бесплатное) распространение.

Для создания приложения используется IDE IntelijIDEA, а языком написания приложения был выбран – Java. Данное сочетание позволяет реализовать доступный и удобный интерфейс пользователя при не слишком больших трудозатратах, а также предоставляет мощные средства для написания кроссплатформенных приложений.

Подключение базы данных к приложению необходимо производится автоматически.

2 СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО

2.1 Разработка диаграммы вариантов использования

Диаграмма прецедентов (англ. use case diagram, диаграмма вариантов использования) в UML — диаграмма, отражающая отношения между актёрами и прецедентами и являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне.

Прецедент — возможность моделируемой системы (часть её функциональности), благодаря которой пользователь может получить конкретный, измеримый и нужный ему результат. Прецедент соответствует отдельному сервису системы, определяет один из вариантов её использования и описывает типичный способ взаимодействия пользователя с системой. Варианты использования обычно применяются для спецификации внешних требований к системе.

Основными элементами (предметами языка UML), отображаемыми на диаграмме вариантов использования, являются: вариант использования, актер.

Для разрабатываемой информационной системы необходимо наличие 3-х актеров, которые наделены разными правами и могут выполнять различные функции:

- Администратор  – вводит в базу данных информацию о базовых структурах (подробное описание есть в п.1.1);

- Учитель – осуществляет контроль за библиотекой: контролирует возврат/выдачу книг, проверяет наличие книг в библиотеке;

- Клиент – просматривает имеющиеся в библиотеке книги и информацию о них.

Полное описание всех вариантов использования разрабатываемой информационной системы представлено в приложении А (таблица 5). Сама же диаграмма вариантов использования представлена в приложении Б (рисунок 2).

2.2 Оценка трудозатрат на разработку ПО на основе диаграммы вариантов использования

2.2.1 Определение весовых показателей действующих лиц

Существуют 3 различных типа действующих лиц системы: простые, средние и сложные.

Простое действующее лицо представляет внешнюю систему с четко определенным программным интерфейсом (API).

Среднее действующее лицо представляет либо внешнюю систему, взаимодействующую с данной системой посредством протокола наподобие TCP/IP, либо личность, пользующуюся текстовым интерфейсом (например, ASCII-терминалом).

Сложное действующее лицо представляет личность, пользующуюся графическим интерфейсом (GUI).

Подсчитанное количество действующих лиц каждого типа умножается на соответствующий весовой коэффициент (таблица 1), затем вычисляется общий весовой показатель.

Таблица 1 – Весовые коэффициенты действующих лиц

| Тип действующего лица | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| Простое | 1 |
| Среднее | 2 |
| Сложное | 3 |

Все 3 актера, использующие разрабатываемое ПО, пользуются графическим интерфейсом, значит все действующие лица относятся к сложному типу. В таком случае, общий весовой показатель А = 3 * 3 = 9.

2.2.2 Определение весовых показателей вариантов использования

Все варианты использования делятся на три типа: простые, средние и сложные, в зависимости от количества транзакций в потоках событий (основных и альтернативных).

В данном случае под транзакцией понимается атомарная последовательность действий, которая выполняется полностью или отменяется.

Подсчитанное количество вариантов использования каждого типа умножается на соответствующий весовой коэффициент, затем вычисляется общий весовой показатель UC (таблица 2).

Таблица 2 – Весовые коэффициенты вариантов использования

| Тип варианта использования | Описание | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Простой | 3 или менее транзакций | 5 |
| Средний | От 4 до 7 транзакций | 10 |
| Сложный | Более 7 транзакций | 15 |

В результате получаем показатель UUCP (unadjusted use case points) по формуле:

UUCP = A + UC

Сложность вариантов использования проектируемой системы описана в приложении А (таблица 6).

На основе полученных данных можно рассчитать сложность вариантов использования.  A = 9, UC = 145 (сумма весовых коэффициентов всех вариантов использования), значит: UUCP = 145+9=154.

2.2.3 Определение технической сложности проекта

Техническая сложность проекта (TCF — technical complexity factor) вычисляется с учетом показателей технической сложности. В таблице 3 представлены соответствующие расчеты.

Таблица 3 –Расчет TCF

| Показатель | Описание | Вес | Оценка | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Распределённая система | 2 | 3 | 6 |
| Т2 | Высокая производительность | 1 | 4 | 4 |
| Т3 | Работа конечных пользователей в режиме online | 1 | 4 | 4 |
| Т4 | Сложная обработка данных | 1 | 3 | 3 |
| Т5 | Повторное использование кода | 1 | 3 | 3 |
| Т6 | Простота установки | 0,5 | 5 | 2,5 |
| Т7 | Простота использования | 0,5 | 5 | 2,5 |
| Т8 | Переносимость | 2 | 4 | 8 |
| Т9 | Простота внесения изменений | 1 | 4 | 4 |
| Т10 | Параллелизм | 1 | 4 | 4 |
| Т11 | Специальные требования к безопасности | 1 | 2 | 2 |
| Т12 | Непосредственный доступ к системе со стороны внешних пользователей | 1 | 3 | 3 |
| Т13 | Специальные требования к обучению пользователей | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 47 |  |  |  |

Каждому показателю присваивается значение в диапазоне от 0 до 5 (0 означает отсутствие значимости показателя для данного проекта, 5 — высокую значимость). Значение TCF вычисляется по следующей формуле:

TCF=0.6+0.01*Ti*Beci

TCF=0.6+ 0.01*47=1.045

2.2.4 Определение уровня квалификации разработчиков

Уровень квалификации разработчиков (EF — environmental factor) вычисляется с учетом показателей представленных в таблице 4.

Таблица 4 – Расчет уровня квалификации разработчиков

| Показатель | Описание | Вес | Оценка | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Знакомство с технологией | 1,5 | 3 | 4,5 |
| Т2 | Опыт разработки приложений | 0,5 | 3 | 1,5 |
| Т3 | Опыт использования ООП | 1 | 3 | 3 |
| Т4 | Наличие ведущего аналитика | 0,5 | 5 | 2,5 |
| Т5 | Мотивация | 1 | 5 | 5 |
| Т6 | Стабильность требований | 2 | 3 | 6 |
| Т7 | Частная занятость | -1 | 0 | 0 |
| Т8 | Сложные ЯП | -1 | 1 | -1 |
| Итого | 21,5 |  |  |  |

Уровень классификации разработчиков рассчитывается с помощью формулы: EF=1.4+-0.03*Fi*Beci

EF = 1.4 + (-0.03*21,5)=0.755

В результате получаем окончательное значение UCP (use case points):

UCP = UUCP * TCF * EF

UCP = 154*1,07*0.755=124

2.2.5 Оценка трудозатрат проекта

В качестве начального значения предлагается использовать 10 человеко-часов на одну UCP. Так же в результате расчётов было определено, что если на разработку каждого UCP-элемента будет выделено 10 часов, то  на всю разработку уйдёт 1240 часов. Также если за каждый час платить 40 у.е. то на разработку будет потрачено 49600 у.е.

Результаты автоматического расчета всех вышеперечисленных показателей представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты автоматического расчета метрик
 диаграммы вариантов использования

2.3 Создание макета графического интерфейса пользователя

При создании программного обеспечения выбранной информационной системы стоит обратить внимание на построение удобного и интуитивно понятного интерфейса. В приложении В представлены макеты основных экранных форм, с которыми будет взаимодействовать пользователь, а также описание их элементов.

Пользователь, после запуска приложения должен ввести свои данные для авторизации.

При авторизации администратора он может сделать следующее:

- Просмотр списка книг;

- Просмотр списка зарегистрированных пользователей;

- Добавление новой книги в базу данных;

- Регистрация нового пользователя.

При авторизации библиотекаря он может сделать следующее:

- Просмотр списка книг;

- Просмотр списка клиентов;

- Просмотр списка должников;

- Оформление выдачи книги;

- Оформление возврата книги;

- Проверка наличия книги в библиотеке.

После авторизации клиента он может по введённым данным найти книгу и узнать о ней всю необходимую информацию.

3 СОЗДАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО

3.1 Разработка диаграммы классов

Диаграмма классов занимает центральное место при проектировании программной системы с использованием объектно-ориентированного подхода к разработке ПО. Большинство современных CASE-средств осуществляют автоматическую генерацию кода основываясь именно на этой диаграмме.

Диаграмма классов – диаграмма, предназначенная для представления модели статической структуры программной системы в терминологии классов объектно-ориентированного программирования.

Диаграмма классов может отражать, в частности, различные взаимосвязи между отдельными сущностями предметной области, такими как объекты и подсистемы, а также описывает их внутреннюю структуру и типы отношений.

Диаграмма классов может содержать интерфейсы, пакеты, отношения и даже отдельные экземпляры, такие как объекты и связи. На этой диаграмме не указывается информация о временных аспектах функционирования системы.

3.1.1 Проектирование уровня данных

На диаграмме классов уровня данных описываются сущности необходимые для разработки хранения всей необходимой информации.

Были выявлены следующие основные сущности:

- Пользователь:

- Фамилия;

- Имя;

- Отчество;

- Телефон;

- Адрес;

- Номер читательского билета;

- Дата регистрации;

- Выданные книги

- Книги:

- Название;

- Автор;

- Издательство;

- Год издания;

- Город издания;

- Артикул;

- Количество экземпляров в библиотеке.

Диаграмма класса уровня данных, выполненная в CASE-средстве EnterpriseArchitect 7,5, представлена в приложении Д.

3.1.2 Проектирование уровня интерфейса

Главная форма приложения является объектом класса javax.swing.JFrame. Создание всех компонентов формы, в частности главного меню, управляющих элементов, окон сообщений, диалогов настроек, панели с закладками и др., происходит в методах по мере их вызова, соответствующими им конструкторами.

Каждый раздел и подраздел приложения будет реализован на собственной форме, что облегчит разработку приложения и позволит избежать путаницы и неожиданных ошибок при запуске программы. Диаграммы классов уровня интерфейса представлены в приложении Д

В качестве методов классов будут выступать методы обработки загрузки формы, нажатия кнопки, изменения состояния.

В качестве атрибутов классов будут выступать переменные форм, кнопок таблиц и различных дополнительных элементов.

    - Проектирование уровня бизнес-логики

На диаграмме классов уровня бизнес-логики разместим описание класса, реализующий функции разрабатываемого приложения.

Функции уровня бизнес-логики:

– Проверка на совпадение данных при регистрации клиента;

– Подсчёт количества книг выданных одному клиенту;

– Подсчёт количества дней с момента выдачи книги;

– Напоминание пользователю о необходимости вернуть книгу;

– Сохранение и добавление данных.

  - Разработка диаграмм последовательностей

Диаграмма последовательности – диаграмма, предназначенная для представления взаимодействия между элементами модели программной системы в терминологии линий жизни и сообщений между ними.

В результате проектирования были созданы следующие диаграммы последовательностей:

- Диаграмма последовательности аутентификации ;

- Диаграмма последовательности процесса выполнения работы администратора;

- Диаграмма последовательности процесса выполнения работы библиотекаря;

- Диаграмма последовательности процесса выполнения работы клиента.

Рассмотрим эти диаграммы более подробно.

Диаграмма последовательностей процесса авторизации пользователя.

Всего есть три типа пользователей системы: администратор, библиотекарь, клиент. После запуска приложения пользователь вводит данные, система сверяет введённые данные со списком пользователей, записанных в БД. Затем если введены существующие данные, пользователю выдаются права, под которыми он был зарегистрирован, в противном случае  выводиться сообщение об отказе в доступе.

Диаграммы демонстрирующие работу пользователей описывают процесс выполнения пользователем доступных, в зависимости от прав доступа, функций. Функции каждого пользователя указаны в пункте 1.2.

3.3 Разработка диаграмм деятельности

Диаграммы деятельности используются для моделирования поведения, которое характеризуется некоторой деятельностью в форме последовательности действий, которые выполняются различными элементами, входящими в состав системы.

Наиболее актуальные для разрабатываемой информационной системы диаграммы деятельности представлены в приложении Ж. Рассмотрим и проанализируем каждую из них.

После запуска приложения пользователь вводит данные, они проверяются системой на корректность, затем пользователю выдаются права доступа, в зависимости от того с какими правами он был зарегистрирован.

Стоит заметить, что после выполнения одной из операций пользователь имеет возможность либо выйти из приложения, либо выполнить другую (или ту же) операцию. Это может продолжаться до тех пор, пока пользователь на каком-либо этапе не откажется от продолжения работы.

3.4 Разработка диаграмм состояний

Диаграмма состояний - это, по существу, диаграмма состояний из теории автоматов со стандартизированными условными обозначениями, которая может определять множество систем от компьютерных программ до бизнес-процессов.

В приложении З представлены диаграммы состояний разрабатываемой информационной системы:

диаграмма состояний авторизации и работы клиента (рисунок 19)

диаграмма состояний работы администратора (рисунок 20);

диаграмма состояний работы библиотекаря (рисунок 21).

Состояния работы информационной системы зависят в первую очередь от того, заполнена база данных или нет. Если база данных не заполнена, то остальные функции системы недоступны или не имеют смысла, как, например, просмотр или печать пустых таблиц. Если же база уже заполнена, то пользователь сам может выбрать, какую операцию он хочет выполнить далее.

Стоит заметить, что доступ к данным может получить только авторизованный пользователь.

Все действия доступные пользователям цикличны, то есть после выполнения одного действия пользователь может выполнить ещё какую-либо операцию или же завершить работу с системой.

Все описанные состояния разрабатываемой информационной системы хорошо видны и весьма доступно для понимания изложены на диаграммах в приложении З.

4 СОЗДАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО

4.1 Разработка диаграммы компонентов

Диаграмма компонентов разрабатывается для следующих целей:

- визуализация общей структуры исходного кода программной системы;

- спецификация исполнимого варианта программной системы;

- обеспечение многократного использования отдельных фрагментов программного кода;

- представление концептуальной и физической схем баз данных.

Компонент – элемент модели, представляющий некоторую модульную часть системы с инкапсулированным содержимым, спецификация которого является взаимозаменяемой в его окружении.

Диаграмма компонентов разрабатываемой информационной системы (приложение И, рисунок 22) содержит в себе ее наиболее значимые элементы, а также их взаимодействие.

Данная диаграмма разработана на основе следующих правил:

- функционирование информационной системы основано на работе приложения (исполняемые файлы) с базой данных;

- исполняемые файлы образуются путем компиляции исходного кода приложения;

- исходные коды содержат в себе сторонние библиотеки для расширения круга возможностей приложения;

- пользователи взаимодействуют с информационной системой при помощи пользовательского интерфейса;

- все формы, относящиеся к выполнению различных действий в системе, вызываются из главной формы;

- для простоты восприятия содержимого диаграммы малозначащие компоненты и детали системы не указываются.

4.2 Разработка диаграммы развертывания

Диаграмма развертывания предназначена для представления общей конфигурации или топологии распределенной программной системы и содержит изображение размещения различных артефактов по отдельным узлам системы.

При разработке диаграмм развертывания преследуются следующие цели:

- специфицировать физические узлы, необходимые для размещения на них исполнимых компонентов программной системы;

- показать физические связи между узлами реализации системы на этапе ее исполнения;

- выявить узкие места системы и реконфигурировать ее топологию для достижения требуемой производительности.

Диаграмма развертывания разрабатываемой системы представлена на рисунке 23 в приложении К.

Структура системы очень проста:

- на сервере базы данных установлен MySQL 2016, обеспечивающий бесперебойную и корректную работу базы данных. Там же хранится и файл самой базы данных;

- на пользовательском компьютере должна быть установлена операционная система Windows от 7 и выше, а также java jdk. В таком случае приложение, установленное на данный компьютер будет хорошо взаимодействовать с базой данных и работать без сбоев.

- ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ТЕСТИРОВАНИЯ ПО

Благодаря грамотной разработке архитектуры созданного приложения, была возможность тестировать каждый метод во время разработки. Тестирование проходило в основном на граничных значениях, а также учитывались вероятные ошибки пользователя.

В случаях некорректного ввода данных пользователю выводилось соответствующее об ошибке.

Все основные функции приложения были протестированы. Результаты тестирования программного обеспечения представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты тестирования программы

| Цель теста | Выполняемое действие | Результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Авторизация | Ввод логина и пароля | Осуществлён вход с соответствующими правами доступа | Пройден |
| Добавление данных | Ввод данных в окне добавления | Данные добавлены | Пройден |
| Поиск данных | Поиск данных при помощи фильтров | Выведен список удовлетворяющий критериям поиска | Пройден |
| Просмотр информации | Вывод данных в табличном виде | Данные выведены | Пройден |
| Подсчёт количества книг выданных пользователю | Проверка состояния счётчика | Изменение значений счётчика при выдаче/возврате книги | Пройден |
| Оповещение пользователя о истечении срока арены книги | Ожидаем промежуток времени превышающий указанный срок аренды книги | Пользователю при входе в систему приходит уведомление | Пройден |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненной работы, была спроектирована автоматизированная информационная система библиотеки.

Интерфейс программы интуитивно понятны любому пользователю, который будет использовать данный проект, даже без специальных знаний. Всё это позволит работать с данной программой большому количеству людей и использовать ее в различных справочных службах без предварительного обучения методике работы с нею. Для использования программы будет достаточным наличие базовых навыков работы с персональным компьютером.

Созданное приложение позволяет упростить работу с информацией и перевести ее в вид, удобный для дальнейшего анализа и обработки. Также приложение упрощает операции по удалению, изменению, добавлению данных. В приложении реализованы функции, позволяющие пользователю выбрать всю необходимую информацию по заданным критериям, осуществлять поиск данных.

Разработанная система проверяет вводимые данные на корректность что позволяет нивелировать добавление повторяющихся либо неверных данных.

В процессе выполнения данной курсовой работы были закреплены навыки проектирования новых систем на языке моделирования UML.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  - Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/UML - Дата доступа: 28.01.2017

  - Официальный сайт Microsoft. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms179519.aspx- Дата доступа: 24.02.2017

  - Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki /Диаграмма_состояний_(UML)- Дата доступа: 2.03.2017

  - Блог программиста. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://programador.ru/sequence-diagram/- Дата доступа: 19.03.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Варианты использования для разрабатываемой информационной системы

Таблица 6 – Варианты использования и их сценарии

| № п/п | Вариант использования | Сценарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аутентифицироваться в системе | Базовый сценарий: - Ввести логин; - Ввести пароль; - Нажать кнопку «ОК». |
| 2 | Ввести логин | Базовый сценарий: - Ввести логин; |
| 3 | Ввести пароль | Базовый сценарий: - Ввести пароль; |
| 4 | Войти как администратор | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Выбрать операцию. |
| 5 | Добавить книгу в базу данных | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Добавить книгу»; - Ввести данные; - Нажать «Добавить»; - Нажать «ОК». |
| 6 | Добавить книгу в базу данных | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Зарегистрировать пользователя»; - Ввести данные; - Нажать «Зарегистрировать»; - Нажать «ОК». |
| 7 | Просмотреть БД | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Просмотреть БД»; - Выбрать список книг; - Нажать «Вернуться назад». Альтернативный сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Просмотреть БД»; - Выбрать список пользователей; - Нажать «Вернуться назад». |

Таблица 6 – Продолжение

| № п/п | Вариант использования | Сценарий |
| --- | --- | --- |
| 8 | Войти как библиотекарь | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Выбрать операцию. |
| 9 | Просмотреть базу данных книг | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Список книг»; - Нажать «Вернуться назад». |
| 10 | Просмотреть базу данных клиентов | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Список клиентов»; - Нажать «Вернуться назад». |
| 11 | Просмотреть список должников | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Список должников»; - Нажать «Вернуться назад». |
| 12 | Проверить есть ли в наличии книга | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Проверить наличие книги»; - Ввести данные; - Нажать «Проверить»; - Закрыть окно. Альтернативный сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Проверить наличие книги»; - Ввести данные; - Нажать «Проверить»; - Повторить операцию; - Закрыть окно |

Таблица 6 – Продолжение

| № п/п | Вариант использования | Сценарий |
| --- | --- | --- |
| 13 | Оформить возврат книги | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Оформить возврат книги»; - Ввести данные; - Нажать «Оформить возврат»; - Закрыть окно. Альтернативный сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Оформить возврат книги»; - Ввести данные; - Нажать «Оформить возврат»; - Повторить операцию; - Закрыть окно |
| 14 | Оформить выдачу книги | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Оформить выдачу книги»; - Ввести данные; - Нажать «Оформить возврат»; - Закрыть окно. Альтернативный сценарий: - Авторизоваться; - Нажать кнопку «Оформить выдачу книги»; - Ввести данные; - Нажать «Оформить возврат»; - Повторить операцию; - Закрыть окно |
| 15 | Войти как клиент | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Выбрать операцию. |
| 16 | Взять книгу | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Выбрать книгу; - Обратиться к библиотекарю; - Оформить выдачу. Альтернативный сценарий: - Обратиться к библиотекарю; - Оформить выдачу. |
| 17 | Вернуть книгу | Базовый сценарий: - Обратиться к библиотекарю; - Оформить возврат. |

Таблица 6 – Продолжение

| № п/п | Вариант использования | Сценарий |
| --- | --- | --- |
| 18 | Просмотр имеющихся в библиотеке книг | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Просмотреть список. |
| 19 | Выбрать книгу | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Просмотреть список; - Найти понравившуюся книгу. |
| 20 | Прочитать аннотацию к книге | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Просмотреть список; - Найти понравившуюся книгу; - Дважды кликнуть по названию книги; - Нажать ОК. |
| 21 | Поиск книги | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать «Поиск книги»; - Ввести данные; - Нажать поиск; - Просмотреть результат поиска; - Закрыть окно. |
| 22 | Поиск по названию | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать «Поиск книги»; - Ввести название; - Нажать поиск; - Закрыть окно. |
| 21 | Поиск по жанру | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать «Поиск книги»; - Ввести жанр; - Нажать поиск; - Закрыть окно. |
| 21 | Поиск по автору | Базовый сценарий: - Авторизоваться; - Нажать «Поиск книги»; - Ввести автора; - Нажать поиск; - Закрыть окно. |

Таблица 7 – Сложность вариантов использования

| Название варианта использования | Тип варианта использования | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Аутентифицироваться в системе | Средний | 10 |
| Ввести логин | Простой | 5 |
| Ввести пароль | Простой | 5 |
| Войти как администратор | Средний | 10 |
| Добавить книгу в БД | Простой | 5 |
| Зарегистрировать нового пользователя | Простой | 5 |
| Проверить работоспособность системы | Простой | 5 |
| Войти как библиотекарь | Средний | 10 |
| Оформить выдачу книги | Простой | 5 |
| Оформить сдачу книги | Простой | 5 |
| Просмотреть базу данных пользователей | Простой | 5 |
| Просмотреть список должников | Простой | 5 |
| Просмотреть базу данных книг | Простой | 5 |
| Проверить есть ли в наличии книга | Простой | 5 |
| Войти как пользователь | Средний | 10 |
| Вернуть книгу | Простой | 5 |
| Просмотр имеющихся в библиотеке книг | Простой | 5 |
| Выбрать книгу | Простой | 5 |
| Прочитать аннотацию к книге | Простой | 5 |
| Взять книгу | Простой | 5 |
| Поиск книги | Средний | 10 |
| Поиск по названию | Простой | 5 |
| Поиск по автору | Простой | 5 |
| Поиск по жанру | Простой | 5 |
| Итого | 145 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Диаграмма вариантов использования для разрабатываемой информационной системы

Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Макеты оконного интерфейса

Рисунок 3 – Макет оконного интерфейса

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица 8 - Описание экранных форм

| Название формы | Назначение формы | Действия |
| --- | --- | --- |
| Основной экран | Авторизация в системе | После ввода логина и пароля нажать кнопку «ОК». |
| Экран администратора | Обеспечивает администратору доступ ко всем функциям системы | Нажать на кнопку, соответствующую той категории работ, которые необходимо выполнить. |
| Добавление книги | Предоставляет возможность внесения в БД записи о новой книге | Ввести данные в соответствующие поля и нажать «Добавить» |
| Результат добавления | Вывести сообщение о результате операции добавления записи о книге в БД | Просмотреть сообщение, нажать ОК. |
| Регистрация пользователя | Предоставляет возможность внесения в БД записи о новом пользователе | Ввести данные в соответствующие поля и нажать «Зарегистрировать» |
| Регистрация | Вывести сообщение о результате операции добавления пользователя в БД | Просмотреть сообщение, нажать ОК. |
| Список книг/пользователей | Предоставляет возможность просмотра БД | Просмотреть необходимый список из базы данных. Вернуться в другое окно |
| Экран клиента | Предоставляет возможность просмотра списка книг, открытия поиска необходимой книги и аннотации к выбранной книге | Пролистать список книг, двойным нажатием по названию открыть аннотацию, перейти к окну поиска |
| Аннотация | Выводит аннотацию к выбранной книге | Прочитать аннотацию, нажать ОК |
| Поиск книги | По введённым данным выводит список книг | Ввести необходимые критерии поиска, нажать поиск. Просмотреть результат поиска. |
| Экран библиотекаря | Обеспечивает библиотекарю доступ ко всем функциям системы | Выбрать из списка необходимую информацию |
| Список клиентов | Выводит информацию о клиентах | Просмотреть информацию, найти необходимую запись, вернуться назад. |
| Список книг | Выводит информацию о книг | Просмотреть информацию, найти необходимую запись, вернуться назад. |

Таблица 8 – Продолжение

| Название формы | Назначение формы | Действия |
| --- | --- | --- |
| Список должников | Выводит информацию о должниках | Просмотреть информацию, найти необходимую запись, вернуться назад. |
| Наличие книги | Выводит количество экземпляров указанной книги в библиотеке на текущий момент | Ввести данные о книге, нажать «Проверить», просмотреть результат, вернуться назад |
| Выдача книги | Добавляет в бд запись о выдаче книги пользователю | Ввести данные, нажать «Оформить выдачу» |
| Возврат книги | Добавляет в бд запись о возврате книги пользователю | Ввести данные, нажать «Оформить возврат» |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Диаграмма классов разрабатываемого программного обеспечения

Рисунок 4 - Диаграмма пакетов трехуровневой модели архитектуры разрабатываемого программного обеспечения

Рисунок 5 - Диаграмма классов уровень бизнес-логики

Рисунок 6 - Диаграмма классов уровень информации

Рисунок 7 - Диаграмма классов уровень интерфейса

Рисунок 8 – Интерфейс подсистемы администратора

Рисунок 9 – Интерфейс подсистемы библиотекаря

Рисунок 10 – Интерфейс подсистемы авторизации

Рисунок 11 – Интерфейс подсистемы клиента

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Диаграммы последовательностей разрабатываемого программного обеспечения.

Рисунок 12 – Диаграмма последовательностей для авторизации

Рисунок 13 – Диаграмма последовательностей для подсистемы администратора

Рисунок 14 – Диаграмма последовательностей для подсистемы библиотекаря

Рисунок 15 – Диаграмма последовательностей для подсистемы клиента

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Диаграммы деятельности разрабатываемого программного обеспечения.

Рисунок 16 – Диаграмма деятельностей

Рисунок 17 – Диаграмма деятельностей для подсистемы администратора

Рисунок 18 – Диаграмма деятельностей для библиотекаря

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Диаграммы состояний разрабатываемого программного обеспечения.

Рисунок 19 – Диаграмма состояний

Рисунок 20 – Диаграмма состояний для администратора

Рисунок 21 – Диаграмма состояний для подсистемы библиотекаря

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Диаграмма компонентов разрабатываемого программного обеспечения.

Рисунок 22 – Диаграмма компонентов

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Диаграмма развертывания разрабатываемого программного обеспечения.

Рисунок 23 – Диаграмма развёртывания

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Модель информационной системы.

Рисунок 24 – Модель информационной системы